Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 706/2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastupující:		Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:			meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

ve věcech technických: Václav Bombala

objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková

- Zhotovitel: ARCHA 66 a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3462

zastupující: 		Ing. arch. Petr Řehořka

sídlo:			Krkoškova 502/27, Černá Pole, 613 00 Brno

IČ:			262 36 885

DIČ: 			xxx

bankovní spojení: 	xxx

email:			xxx

osoby oprávněné k jednání: Ing. arch. Petr Řehořka

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 706/2022 v platném znění uzavřené dne 25.07.2022 takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek IV. – Doba plnění – z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 30.11.2022 se termín plnění pro dokončení prací tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 62 kalendářních dní vpřed.

Po provedené změně bude článek IV. Doba plnění odst. 1. znít v plném znění takto:

Článek IV. – Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace pro stavební povolení do: 	do 31. 01. 2023

- projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do 2 měsíců po vydání SP

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 30.11.2022.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec pod č. 1063/35R/2022 ze dne 05.12.2022,

V Brně dne 13. 12. 2022				V Jindřichově Hradci dne 13. 12. 2022

........................................................... 			................................................................

za zhotovitele: 					      za objednatele:

Ing. arch. Petr Řehořka	                              Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města