Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0184

číslo smlouvy zhotovitele: 07/207/2022

„Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „Objednatel”)

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ: 41327837

DIČ: CZ41327837

se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXIII vložka 415,

zastoupená panem Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2022/0184

- předmět dodatku č.3

Předmět plnění se Dodatkem č.3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

### Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

### Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 4 až 7 a v rekapitulaci.

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

### 3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH:			16.439.352,71 Kč

(slovy šestnáctmilionůčtyřistatřicetdevěttisíctřistapadesátdvatisíc korun českých   sedmdesátjeden haleřů)

DPH:							  3.452.264,07 Kč

(slovy třimilionyčtyřistapadesátdvatisícdvěstěšedesátčtyři korun českých sedm haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH:			19.891.613,78 Kč

(slovy devatenáctmilionůosmsetdevadesátjedentisícšestsettřináct korun českých sedmdesátosm haléřů)

Se nahrazuje textem:

3.1.2  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí

Cena Díla celkem bez DPH:			16.668.965,81 Kč

(slovy šestnáctmilionůšestsetšedesátosmtisícdevětsetšedesátpět korun českých osmdesátjeden haléř)

DPH:							  3.500.482,82 Kč

(slovy třimilionypěsettisícčtyřistaosmdesátdva korun českých osmdesátdva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH:			20.169.448,63 Kč

(slovy dvacetmilińůstošedesátdevěttisícčtyřistačtyřicetosm korun českých šedesáttři haléřů)

V souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené

Vícepráce:	     475 470,60 Kč bez DPH, 	tj.          575 319,43 Kč s DPH

Méněpráce:          245 857,50 Kč bez DPH,	tj.          297 487,58 Kč s DPH

Absolutní částka:  872 807,00Kč s DPH, t.j  4,84 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení Dodatku č.3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0184 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: rekapitulace, zákres změn, změnové listy ZL4 až ZL7

Jablonec nad Nisou, dne  12.12.2022                        Jablonec nad Nisou, dne

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Miloš Vele, primátor                                             Ing. Vladimír Šebesta, společník

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

…………………………………..

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby