Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 22-0184/1 ze dne 19. 10. 2022
„Architektonické řešení – výstava Praha zítra? Domy a bydlení“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, ředitelem Sekce vnějších vztahů

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Benedikt Markel

sídlo: xxx

IČO: 75977150

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0184/1 ze dne 19. 10. 2022 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2022 rámcovou dohodu ZAK 22-0184/1 „Architektonické řešení – výstava Praha zítra? Domy a bydlení“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7, harmonogram smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Etapa 2

- spolupráce na koncepčním řešení výstavy

- účast na poradách, konzultace externích dodavatelů

- příprava odborné části obsahu (typologie bydlení)

- spolupráce při koordinaci ostatních tvůrčích složek výstavy (fotografie, interaktivní a audiovizuální část)

- Předpokládaný maximální rozsah 38 hodin

- Hodinová sazba: 1.200 Kč bez DPH

Etapa 3

- spolupráce při instalaci výstavy (dozor) – cca 20 hodin

- spolupráci při deinstalaci výstavy (dozor) – cca 10 hodin

- předpokládaný maximální rozsah 30 hodin

- hodinová sazba: 1.200 Kč bez DPH.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„1. Celková cena za zpracování díla činí:

150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) bez DPH,

181.500,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap díla, stanovené objednatelem jako procentní podíl na celkové ceně díla, a cena licence jsou následující:

| Členění dle čl. I této smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | 68.400,- | 14.364,- | 82.764,- |
| Etapa 2 | 45.600,- | 9.576,- | 55.176,- |
| Etapa 3 | 36.000,- | 7.560,- | 43.560,- |
| Licence | Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku) |  |  |
| Celková cena předmětu plnění (díla) | 150.000,- | / | 181.500,- |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle specifikace v čl. I této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka   68.400,-  Kč (slovy: šedesát osm tisíc  čtyři sta  korun  českých) bez DPH, 
tj.  82.764,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka  45.600,-  Kč (slovy:  čtyřicet pět tisíc  šest set  korun českých) bez DPH, 
tj.  55.176,-Kč s DPH.

- po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu výkazu skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetky) bude zhotoviteli uhrazena částka maximálně 36.000,- Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 43.560,- Kč s DPH.

Cena za 1 hodinu práce činí 1.200,- Kč bez DPH.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 30. 4. 2023.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I této smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v čl. I této smlouvy:

- Etapa 1 – nejpozději do 28. 10. 2022;

- Etapa 2 – nejpozději do 20. 12. 2022;

- Etapa 3 – nejpozději do 30. 4. 2023.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 28. 11. 2022				V Praze dne: 28. 11. 2022

za objednatele: 						za zhotovitele:

.......................................................			.......................................................

Mgr. Adam Švejda        					Ing. arch. Benedikt Markel

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace