**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **316017**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.,** **Jateční 660, 339 01 Klatovy II**

IČ: 46347534

 Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 Zastoupená:

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních:

 ve věcech technických:

**2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o., odštěpný závod Hodonín, U elektrárny 1, PSČ 695 01**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl **C**, vložka

IČ: 60734078 DIČ: CZ 60734078

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Číslo účtu: 3000011766/7940

Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem

 Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Králík, ředitel divize energetika

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

 Ing. Matěj Obšil, vedoucí střediska projekce

 Bc. Jakub Jedlička, vedoucí strojního střediska

 Telefon: 518321039

E – mail: hodonin@uchytil.eu

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Výměna I. dílu výsypky I. tahu kotle K4, včetně instalace nových vlezů do výsypky, demontáže a montáže vyzdívky čel kotle K4 a instalace potrubí stlačeného vzduchu, propoj mezi kotelnou K4 a kotelnou K1-3.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ze dne 18.10.2016, v níž je předmět smlouvy podrobně definován.

**III. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY**

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje náklady na realizaci předmětu smlouvy.

Celková cena bez DPH **453 822,- Kč**

(slovy: čtyřistapadesáttřiosmsetdvacetdva korun českých).

1. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.

**IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

1. Místem plnění je areál společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. v Klatovech.
2. Termín provedení prací je rozdělen na 2 části tak, aby nedošlo k ovlivnění délky odstávky. Časový harmonogram plnění je uveden v cenové nabídce ze dne 18.10.2016.

**V . PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

1. Předáním předmětu smlouvy se rozumí akceptace předmětu smlouvy objednatelem vyjádřená v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci v souvislosti s ustanovením článku III. nejméně 3 dny před termínem předání předmětu smlouvy.

**VI. PLACENÍ A FAKTURACE**

1. Zálohu na nákup materiálu ve výši 30% z ceny díla (tj. 136 147,-Kč) uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy. Splatnost zálohové faktury je 14 dní.
2. Po předání díla vystaví zhotovitel do 10 dnů konečnou fakturu. Splatnost faktury je 21 dnů.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**VII. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude bez vad a bude splňovat veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.
	2. Lhůty poskytnutých záruk jsou uvedeny v cenové nabídce ze dne 18.10.2016.
	3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně.

**VIII. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY**

* + 1. Část 2 předmětu díla (viz. cenová nabídka ze dne 18.10.2016) bude realizována v nejbližším možném termínu po uzavření této smlouvy a v závislosti na klimatických podmínkách v místě plnění.
		2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každé nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, zejména vedení stavebního deníku, účast na zkouškách apod.
		3. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady za každou vadu.
		4. Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož roční výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
		5. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé škody.

**IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

* 1. Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení této smlouvy.
	2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.
	3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
	5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Klatovech dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

-------------------------------------- -----------------------------------

 Josef Uchytil, jednatel