Usnesení č. RM/1109/10/22

z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 25.10.2022

Věc: Smlouva o vytvoření autorského díla na akci: „Projektová dokumentace pro územní řízení Ubytovna Drahomíra, kompletní rekonstrukce objektu“ - dodatek č. 1

Rada města Karlovy Vary

projednala  předložený materiál a

schválila  uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o vytvoření autorského díla č. 39-58808/2022 ze dne 18.02.2022 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ: 002 54 657 jako objednatelem a společností PORTICUS s.r.o., Loketská 244/12, 360 06  Karlovy Vary, IČ: 26321190 jako autorem, jehož předmětem je umožnění úhrady dílčího plnění za již odvedené práce a prodloužení termínu předání díla objednateli na akci: „ Projektová dokumentace pro územní řízení Ubytovna Drahomíra, kompletní rekonstrukce objektu“ takto: autor se zavazuje předat dílo objednateli do 150 dnů ode dne schválení změny územního plánu za předpokladu, že nebude nutná změna projektové dokumentace a

pověřila  Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města, podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o vytvoření autorského díla č. 39-58808/2022.

.................................................

Ing. Rostislav Matyáš

vedoucí odboru majetku města