DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S-0096/00067539/2022

číslo objednatele: S-0096/00067539/2022/1/2022

číslo dodavatele: 11/2022/01

„Výměna střešní krytiny AD a výstavba schodiště na půdu v AD vč. úprav podkrovních prostor“

- Stavební objekt 01- STŘECHA

Smluvní strany

Objednatel: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje

se sídlem:		Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupený:		Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 			00067539

číslo účtu: 		2236201/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Stanislav Záhon

Sídlo:     Karolíny Světlé 99/37, Liberec 7, 460 07

Jednající: Stanislav Záhon

IČ: 86736558 DIČ: CZ7109272577

Bankovní spojení: 35-6953130207/0100 KB Liberec

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek č. 1:

Článek I.

Předmět dodatku

  - Dodatek řeší změnu ceny díla z důvodu požadovaných prací nad rámec smlouvy ze strany objednatele. Uvedené práce jsou přílohou tohoto dodatku.

  - Prodlužuje termín dokončení díla do 14. 1. 2023 dodacích lhůt sněhových lapačů.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.

Cena prací

3.1.	Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 702 502,10 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 777 525,44 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4 480 027,54 Kč.

Práce provedené nad rámec smluvní ceny -29 426,- Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši -6 179,46 Kč.

Celková cena za dílo dle dodatku č. 1 včetně DPH činí 4 444 422,08 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

14.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis 
a dodavatel 1 stejnopis.

14.3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz prací nad rámec smlouvy o dílo

V Brandýse n/Lab. - St. Boleslavi, 			V Praze dne 12. 12. 2022

dne 13. 12. 2022

Objednatel 						Dodavatel

…………………………………… 			 …………………………………

Ing. Vlastislav Janík

ředitel příspěvkové organizace				jednatel