Dodatek č.1

„Parkoviště DLPP Boskovice“

________________________________________________________________________________

Číslo smlouvy:			2022020016

Smluvní strany:

Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

se sídlem:			Křetín 12, 679 62 Křetín

bankovní spojení:			Komerční banka, a. s.

číslo účtu:			123-1782330227/0100

IČO:			00386766

DIČ:			neplátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních:	MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou

zastoupený ve věcech technických:	Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

se sídlem:		Sokolská 199, 798 48 Protivanov

bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:		7346952/0800

IČO: 		43389554

DIČ:		CZ43389554

zastoupený ve věcech smluvních:	Miloslavem Vybíhalem, jednatelem, tel: 603 580 270

zastoupený ve věcech technických: 	Jaroslavem Veselým, stavbyvedoucím, tel: 603 580 275

vedený u rejstříkového soudu:			u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3129

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, nové znění V. 1.

Po provedení odkopávek na pláň bylo měření zjištěno že únosnost pláně je nevyhovující, z tohoto důvodu bylo z TDI panem Ing. Romanem Krčilem dohodnuto odtěžení další zeminy v mocnosti 30 cm a odvoz zeminy. Tyto vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Cena díla

            - Cena díla:

Cena díla bez DPH 			1 162 025,31	Kč

Ostatní ujednání citovaní smlouvy, pokud nejsou změněny tímto nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti

            - Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V     Protivanově, dne ………….	Ve Křetíně, dne …………..

Miloslav Vybíhal	MUDr. Kateřina Bednaříková

Jednatel	 ředitelka

Příloha č. 1 rozpočet

________________________________________________________________________________

***