dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5.9.2022

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: 			Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: 			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: 		Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 			60460580

DIČ: 			CZ60460580

ID datové schránky: 	dugmkm6

Bankovní spojení: 	XXX

Číslo účtu: 		XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických: 	XXX, tel. XXX,

e-mail: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Sídlo: 			Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava

Zapsaný/á: 		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

oddíl B, vložka 767

Zastoupený/á: 		XXX, předsedou představenstva

XXX, členem představenstva

IČO: 			47675977

DIČ: 			CZ47675977

ID datové schránky: 	gv4cgeh

Bankovní spojení: 	XXX

Číslo účtu: 		XXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

- ve věcech technických: 	XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na akci „Štěpánov - vojenská vlečka č. 18 – opravné práce na vlečce“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 9. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 10. 2022

A nahrazuje novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 12. 12. 2022

- Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	 542 177,08 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 7 769,80 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	89 967,55 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	624 374,83 Kč

slovy: „šestsetdvacetčtyřitisícetřistasedmdesátčtyři korun českých, osmdesáttři haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	V Ostravě

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________________	________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Ing. Martin Lehký	XXX

ředitel	předseda představenstva

________________________________

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

XXX

člen představenstva