Objednatel:			Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Konzultant:			Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál

Název zakázky:			Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Číslo smlouvy Objednatele:	S/ŘVC/080/R/PřS/2019

Číslo smlouvy Konzultanta:	2020/ŘVC/01

Číslo projektu:			500 551 0004 pro realizaci

500 554 0004 pro kontrolu dokumentace

SFDI, ISPROFOND:		500 551 0004

Věc:				Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby

Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4

Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Vyřizuje: Ing. Vladimír Maha, vedoucí týmu správce stavby, tel. 602 299 831

Datum:		15.11.2022

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 27.10.2022).

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 11.11.2022 (viz příloha)

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

Za Objednatele:						Za konzultanta:

…………………………………………				……………………………………………..

Ing. Libor Fojtů, ředitel					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR 			člen správní rady INFRAM a.s.,

Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál