## DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) dne 13.06.2022

mezi smluvními stranami

Škola:	Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

se sídlem: 	Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

IČ: 	00582336

DIČ: 	CZ00582336

identifikátor datové schránky: dwrgnpv

zastoupená: 	Ing. Lubošem Kubátem, ředitelem školy

na jedné straně jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: 	 Jindřichohradecká stavební s.r.o.

se sídlem: 	 Otín 102, 377 01  Jindřichův Hradec

IČ:		 26105128

DIČ:		 CZ26105128

identifikátor datové schránky: 46ydx7b

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce č.14242

na druhé straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).

Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 13.06.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, NERUDOVA 59“.

Důvodem změn jsou více a méně práce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu číslo 1, který je přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2 smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

- Původní znění čl. IV. Cena díla, odst. 2

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 18.337.557,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 3.850.886,97 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 22.188.443,97 Kč |

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 písmeno e, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Nové znění čl. IV. Cena díla, odst. 2

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy a dle Změnového listu číslo 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Cena za dílo dle SOD bez DPH | 18.337.557,00 Kč |
| --- | --- |
| Změnový list číslo 1 bez DPH | 98.958,00 Kč |
| Celková cena bez celkem bez DPH: | 18.436.515,00 Kč |
| DPH z celkové ceny: | 3.871.668,15 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 22.308.183,15 Kč |

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 písmeno e, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., §6

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list číslo 1

V Českých Budějovicích,  dne 5.12. 2022	            V Jindřichově Hradci,  dne 5. 12. 2022

za objednatele: 					za zhotovitele:

………………………………					………………………………….

Ing. Luboš Kubát                                                              Ing. Miroslav Marek

ředitel školy                                                                             jednatel