ev.č. objednatele:  B 0011/19	           	ev.č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo ze dne 4.3.2019 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.12.2019 na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“.

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Golík, Ph.D.

sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01

Osoba odpovědná

za vedení zakázky:	xxx

IČO / DIČ:	72400714 / xxx

Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, Živnostenský úřad města Brna, Spisová značka ZU/MMB/0457583/2011

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4., čl. 9, bod 9.1. a čl. 5, bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění uvedená smlouva o dílo takto:

1) Ukončení prací na vypracování projektové dokumentace

V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4. a čl. 9, bod 9.1. se smluvní strany dohodly na ukončení plnění předmětu díla vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“ v souvislosti s předpokládaným dlouhodobým procesem schvalování změn územně plánovacích podkladů.

Schválené technické řešení stavby se zapracováním všech požadavků a připomínek uplatněných ke dni 15.12.2022 předá zhotovitel objednateli ve formě čistopisu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

3) Změna čl. 3 Dodací lhůta

Bod 3.2., termín pro předání čistopisu projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby bude nahrazen takto:

Zhotovitel předá čistopis projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2. bod 2.1.1.l) až 2.1.1 r) a 2.1.2 SoD se zapracováním všech požadavků a schválených připomínek do 31.12.2022.

4) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky

Bod 4.1., původní text bude nahrazen takto:

Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 2. 2019 a kalkulace dodatečných prací ze dne 16.12.2019 a činí:

původní cena dle čl. 2 bod 2.1. 	smlouvy o dílo			475 200 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1				168 300 Kč

- Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1			643 500 Kč

Zhotovitel vyfakturuje cenu díla následovně:

práce dle čl. 2. bod 2.1.1.a), pro variantu 0 - 6 			190 000 Kč

práce dle čl. 2. bod 2.1.1 a), pro variantu 7, až bod 2.1.1 k)	233 500 Kč

práce dle čl. 2. bod 2.1.2					220 000 Kč

- Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1			643 500 Kč

Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni 9.6.2020 byla objednateli předána dokumentace dle čl. 2., bod 2.1.1.a) pro variantu 0 – 6 a dle čl. 2., bod 2.1.1 a) pro variantu 7 až bod 2.1.1 k) a bylo vyfakturovány a proplaceny výše uvedené částky 190 000 Kč bez DPH a 233 500 Kč bez DPH.

Ze zbývající částky 220 000 Kč bude zhotoviteli uhrazena částka 140 640 Kč bez DPH podle odsouhlasené kalkulace zapracování požadavků a připomínek do čistopisu dokumentace za období 07/2020 – 12/2022 ze dne 15.12.2022.

Celková uhrazená cena za plnění předmětu této smlouvy dle dodatku č. 2 je 564 140 Kč bez DPH.

Smluvní strany prohlašují, že dále nemají vůči sobě další požadavky v souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě dne:	20.12.2022					V Babicích nad Svitavou dne 20.12.2022

xxx							          xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel