MZE-71195/2022-12122



mzedms025154284

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-71195/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 12. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500139477 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No651\_SR\_RV\_upravy\_1Q2022**

Vážený pane xxx,

tímto vás informuji o prodloužení termínu dodání objednávky č.4500139477 651\_PZ\_PRAIS\_II\_2021\_SR-upravy\_RV\_2022\_nia\_a\_body\_ukzuz\_(Z33045) nově do **31.03.2023.**

Zdůvodnění:

V návaznosti na dohodu z jednání mezi ÚKZÚZ a O2ITS (shrnutí v e-mailu viz příloha), byly předneseny některé optimalizační požadavky do kapitoly 3.6 (skenování). O2ITS zapracovala ostatní body PZ (a přikládá podepsaný testovací scénář), ale u bodu 3.6 byly předneseny úpravy, které vyžadují delší dobu implementace a následného mezi systémového testování (propojení informačního systému elektronické spisové služby ÚKZÚZ /eSPIS/ a Registru vinic).

Před zahájením prací sepíšeme pro MZe rozsah očekávaných víceprací, které na tyto úpravy budou nutné (aktuálně je v rámci PZ využito 16 hodin ze 160 hodin alokovaných na vícepráce).

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Jan Warausředitel odboru |   |

Přílohy: