Č. smlouvy**:** 107/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Smluvní strany:**

**Státní fond životního prostředí České republiky**

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR

IČ: 00020729

DIČ: není plátcem DPH

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

*(dále jen* ***„objednatel“****)*

a

**SECURU s.r.o.**

sídlo: Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jiřím Slabým, Ph.D., jednatelem

IČ: 06671497

DIČ: CZ06671497

*(dále jen* ***„zhotovitel“****)*

(dále společně označování jako ***„smluvní strany“***)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo, agendové č. smlouvy objednatele 107/2022, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 1. 11. 2022, uveřejněné v registru smluv dne 2. 11. 2022 (dále jen „smlouva**“**).

# předmět dodatku

* 1. Z procesních důvodů objednatel nedokázal poskytnout zhotoviteli dostatečnou součinnost nutnou k provedení díla. Z tohoto důvodu byly podklady pro poskytnutí součinnost poskytnuty pouze částečně.
  2. Dle původního znění čl. II odst. 2.2 smlouvy mělo být dílo provedeno a předáno do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy, která nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 2. 11. 2022.
  3. S ohledem na výše uvedené důvody zhotovitel nedokáže poskytnout plnění dle smlouvy v původním termínu, proto bylo navrženo prodloužení lhůty k provedení a odevzdání díla objednateli z 60 na 240 dnů.

# 2. Změna smlouvy

* 1. Článek II. odst. 2.2 smlouvy se mění takto:

„*Zhotovitel se zavazuje dílo provést a odevzdat nejpozději do 240 dnů od účinnosti smlouvy. Místem plnění je ČR – pracoviště objednatele a zhotovitele*.“

# 3. Závěrečná ustanovení

* 1. V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.
  2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v jednom vyhotovení elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupci smluvních stran.
  3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku smlouvy v registru zajistí objednatel.
  4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Státní fond životního prostředí ČR Ing. Petr Valdman, ředitel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SECURU s.r.o. Ing. Jiří Slabý, jednatel |