Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava havarijního stavu střešní krytiny budovy na ulici Větrná 734/4, Svitavy“

Město Svitavy

Sídlo:	  T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Zastoupené: 	  xxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 	  002 77 444

DIČ: 	  CZ00277444

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:  	  xxxxxxxxxxx

dále „objednatel“

a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupené:            xxxxxxxxxxxxx

IČ: 			04825501

DIČ:  			CZ04825501

Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:  		xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxx

tel. č.:

mobil:			xxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 10. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava havarijního stavu střešní krytiny budovy na ulici Větrná 734/4, Svitavy v souladu s cenovou nabídkou ze dne 21. 9. 2022.

V článku 3 odst. 1 smlouvy bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli 31. 12. 2022. Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 10. 2022.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti dodržet technologické postupy při pokládce krytiny požádal zhotovitel o změnu termínu dokončení díla.

B.

Z důvodu uvedeného v článku A se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 1. článku 3 smlouvy o dílo, který nově zní:

1. Zahájení provádění díla: následující den po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dokončení a předání díla:  31. 06. 2023 v závislosti na klimatických podmínkách.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne: 19.12.2022

Ve Svitavách dne		 				    Ve Svitavách dne

Za objednatele:					                Zhotovitele: