Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2022

Lanová šplhací věž

Uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřením užitím ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: 	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00268321DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: 		Lefay s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

IČO: 02243211 DIČ: CZ02243211

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 2.11.2022 mění a doplňuje takto:

Článek 2 – Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a platební podmínky.

- Z výše uvedeného důvodu se mění následující články takto:

Článek II., odst.2. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dokončené části předaného díla, dodávku a montáž lanové šplhací věže a dodávku zatravňovacích podložek Saf do 31.12.2022. Částka za montáže zatravňovacích podložek Saf bude proplacena po dokončení montáže a převzetí díla.

Článek III., Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- Termín/datum dokončení díla: 15.4.2023.

3.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2.11.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

4.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po jednom stejnopisu. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

# 5.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

# 6.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2022 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 19.12.2022, usnesením č. R/571/2022.

# Článek 3 – Podpisy smluvních stran

OBJEDNATEL:                                                                      		 ZHOTOVITEL:

Ve Světlé nad Sázavou dne:	21.12.2022			V Praze dne: 20.12.2022

Ing. František Aubrecht						Tomáš Lana

starosta města                                				jednatel