**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.9.2020**

**Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 294640301/0300

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

**Objednatel Městská nemocnice, a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1584

IČO 25262238  
DIČ CZ699004900  
Sídlo Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Zástupce Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 273234793/0300

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“

a

**Zhotovitel STAPRO s. r. o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531  
DIČ CZ699004728  
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město  
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu 271810793/0300

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. **ÚČEL DODATKU**
   1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
   2. Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem.
2. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Příloze číslo 1. Nová Příloha je součástí tohoto dodatku.

Nové znění:

*9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 267 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 323 070,- Kč.*

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 jehož obsahem je také změna termínu dokončení, a to konkrétně do **31.12. 2022.**

1. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
   3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
   4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
   5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne ………….. Ve Dvoře Králové dne …………..

……………………………………….. ……………………………………….

Ing. Leoš Raibr Ing. Miroslav Vávra, CSc.,

STAPRO s. r. o. Městská nemocnice, a.s.

jednatel společnosti předseda správní rady

………………………………………..

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,

Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

**Příloha č. 1 – položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabídková cena pro Městskou nemocnici, a.s.** | | | |  |
| Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samostatně | Nabídková cena v Kč včetně DPH |  |
| Poskytování konzultací k migrace dat MNDK | **42 000 Kč** | **8 820 Kč** | **50 820 Kč** |  |
| Export kompletní DB   včetně dokumentace exportovaných dat pro testovací migraci dat v MNDK | **120 000 Kč** | **25 200 Kč** | **145 200 Kč** |  |
| Konzultace při přípravě a ladění migračního aparátu MNDK | **21 00 Kč** | **4 410 Kč** | **25 410 Kč** |  |
| Příprava Exportu kompletní DB   pro ostrou migraci dat v MNDK | **84 000 Kč** | **17 640 Kč** | **101 640 Kč** |  |
| **Cena celkem** | **267 000 Kč** | **56 070 Kč** | **323 070 Kč** |  |