SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, příspěvková organizace zřizovaná Pardubickým krajem

se sídlem:	Poděbradská 94, 530 09 Pardubice -Polabiny

IČO:	48161179

DIČ: CZ48161179

zastoupená: Ing. Jan Ptáček, ředitel školy

bankovní spojení: 	xx

korespondenční adresa: Poděbradská 94, 530 09 Pardubice -Polabiny

Pr 1276 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: StaDa CZ s.r.o.

se sídlem:			Kubelíkova 1224/42 Praha 3 - Žižkov

IČO:				26005051

DIČ:				CZ26005051

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165691

bankovní spojení:		xx

(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků průzkumu trhu a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

Smlouvu o dílo

„Oprava protipožárních dveří“

(dále jen „smlouva“)

# Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v Opravě (montáži) nových protipožárních dveří 3 ks v budově Střední průmyslové školy chemické Pardubice, budova KAD, 1.NP, 2. NP a 3.NP, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice (dále jen „dílo“), za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas, ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 této smlouvy- Cenová nabídka (položkový rozpočet) CN 22170 ze dne 16. 11. 2022.

- Místem plnění díla je Poděbradská 94, 530 09 Pardubice –Polabiny, trakt kadeřnictví 1.NP, 2.NP a 3.NP dále jen „místo plnění díla‟).

- Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

# II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději 
do 10 týdnů od data podpisu smlouvy. Předání díla proběhne způsobem sjednaným v čl. V smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v provozní době objednatele –  (pondělí až pátek
od 7:00 do 15:00 hodin, po dohodě do 20:00 hod), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

# III. Cena za dílo

- Cena za dílo (dále jen „cena“) činí 113 911,00 Kč bez DPH (slovy: stotřinácttisícdevětsetjedenástkorunčeskýchkorunčeských), 137 832,00 Kč (slovy: stotřicetsedmtisícosmsettřicetdvakorunčeských) včetně DPH.

- Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na ekologickou likvidaci odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba, atd.

# IV. Fakturace a platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání díla objednateli na základě účetního dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

- Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu:  objednatele. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené ve formátu PDF.

- Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

# V. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

- název díla,

- datum a místo předání a převzetí díla,

- zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných zástupců smluvních stran,

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů,

- soupis a popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla spolu s termíny jejich odstranění,

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

- Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

- veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zápisy, osvědčení, revizní zprávy stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

- záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,

- doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

# VI. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

- Objednatel se zavazuje, že zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla připojení k rozvodu elektrické energie, připojení na zdroj vody a umožní použití sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na svůj náklad vady vzniklé vadným prováděním díla 
a aby dílo prováděl řádným způsobem.

# VII. Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění díla prostřednictvím poddodavatele, přitom však odpovídá jako by dílo plnil sám. Veškerá ustanovení této smlouvy platí i pro poddodavatele.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků poddodavatelů a třetích osob nacházejících se v místě plnění díla a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a interních předpisů objednatele, zejm. provozní řád místa plnění, směrnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany, se kterými jej objednatel seznámí. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci, tj. osoby odborně způsobilé podle platných předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla přihlížet k oprávněným potřebám zaměstnanců objednatele a dbát pokynů objednatele, pokud tyto nebrání řádnému provádění díla a nejsou v rozporu s účelem této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen počínat si v místě plnění díla tak, aby nepřiměřeně nenarušoval provoz v objektu místa plnění díla.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, a to zejména průběžným odvozem odpadu.

- Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele vzniklé jednáním pracovníků zhotovitele a porušením právních předpisů a norem pro poskytování služeb, případně používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným právním normám. Všechny škody, vzniklé zaviněním zhotovitele na majetku objednatele, které byly bez zbytečného odkladu objednatelem u zhotovitele uplatněny, odstraní zhotovitel neprodleně na své náklady, případně takto vzniklou škodu uhradí v penězích.

# VIII. Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dodané náhradní díly a součástky v délce 24 měsíců a záruku za správnost a úplnost provedených činností v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, případně 
od odstranění poslední vady nebo nedodělku dle zápisu o odstranění přejímkových vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byly zhotovitelem odstraňovány vady nebo nedodělky dle zápisu o odstranění přejímkových vad 
a nedodělků.

- Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo včetně jeho částí bude mít vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo provedeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si udrží ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel předá při předání díla objednateli podmínky údržby a zacházení s výrobky 
a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.

- Vady díla oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.

- Zhotovitel je povinen nastoupit u objednatele k odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla zhotoviteli s tím, že o rozsahu a způsobu odstranění vady informuje objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu díla oznámenou objednatelem do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Nesplní-li zhotovitel povinnost odstranit vady způsobem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nese odpovědnost za škodu vzniklou objednateli nezajištěním odstranění vady. Objednatel má v tomto případě právo vadu odstranit na vlastní náklady a tyto náklady uplatňovat po zhotoviteli k úhradě.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, 
za které zhotovitel odpovídá.

- Odpovědnost za vady na provedenou práci a dodaný materiál se řídí obecně závaznými právními předpisy.

# IX. Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění min. 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu).

- Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li v průběhu trvání této smlouvy ke změně pojistné smlouvy, předá zhotovitel objednateli bezodkladně kopii nové pojistné smlouvy, případně kopii dodatku, kterým se objednateli doložená pojistná smlouva mění.

X. Uveřejňování informací

Zhotovitel uzavřením této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů na internetových stránkách objednatele, na profilu objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a současně tímto prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

# XI. Sankční ujednání a náhrada újmy

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu v protokolu o předání a převzetí díla nebo nesplní-li zhotovitel povinnost odstranit vady způsobem a ve lhůtách uvedených v článku VIII. odst. 5 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

- Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné výši.

- Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

- V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.

# XII. Ukončení smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

- Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- opakované (min. 2x) hrubé porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních předpisů,

- nesplnění termínu provedení díla o více než 15 dnů z důvodů, za které zhotovitel odpovídá,

- nezahájení provádění díla v termínu dle čl. II. odst. 3 smlouvy,

- provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,

- bezdůvodné přerušení provádění díla trvající déle než 5 dní,

- vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem,

- porušení povinnosti povinného pojištění odpovědnosti dle čl. IX. smlouvy,

- porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací dle čl. XIV. smlouvy.

- Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

- prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o nápravu,

- prodlení s poskytnutím součinnosti o více než 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě,

- porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací dle čl. XIV. smlouvy.

- Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

- insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí obsahovat důvody odstoupení od smlouvy, jinak je neplatné. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a dalších ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

# XIII. Oprávněné osoby

  - Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických a organizačních:

Za objednatele: xxx

Za zhotovitele:

xxx

  - Změna oprávněné osoby nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy s nutností uzavírat dodatek ke smlouvě. Změnu oprávněné osoby si smluvní strany sdělí písemně na korespondenční adresy uvedené v záhlaví smlouvy.

# XIV. Ochrana informací

- Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich uveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.

- Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.

- Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena.

- Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

# XV. Ostatní ustanovení

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se současným stavem místa plnění díla, se všemi okolnostmi a že si plně uvědomuje rozsah prací, které jím mají být provedeny, a veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

# XVI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

- Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1–Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)

| V Pardubicích dne: 20.12.2022 |  | V Náchodě | dne 20.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Za objednatele:					  Za zhotovitele:

………………………………….			………………………………………

Ing. Jan Ptáček					Stanislav Hurdálek

Ředitel školy						       Jednatel

Příloha č. 1 Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Cenová Nabídka CN 22170
Dodavatel: StaDa CZ s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha 3 - Žižkov
Telefon:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Internet:
IČ: DIČ:
777 734 497
777 809 931
777 809 930
stada@stada.cz
www.stada.cz
26005051 CZ26005051
Odběratel:
Střední průmyslová škola chemická
Pardubice
IČ: 48161179
DIČ: CZ48161179
Způsob platby: Zálohou Doprava: DodavatelemTato nabídka je platná do 16.12.2022
Vystavil (a) dne 16.11.2022 x  tel. x x.x@stada.cz
Popis položky počet m.j. cena za m.j.
sleva
%
bez DPH
za m.j.
DPH
% s DPHbez DPH
- celkem za položku -
Přízemí
Symetrické dveře 15 614,5812 904,622112 904,62012 904,62ks1,00
1450/1970
šedá CPL
Požární konzole 23 366,0319 310,772119 310,77019 310,77ks1,00
1 elektromagnetická strana
stříbrné
Samozavírač 11 349,809 380,00214 690,0004 690,00ks2,00
Montážni plech 1 984,401 640,0021820,000820,00ks2,00
1. patro
Asymetrické dveře 15 614,5812 904,622112 904,62012 904,62ks1,00
1450/1970 mm
aktivní křídlo 900mm
pasivní krídlo 550mm
šedá CPL
Prosklení 4 840,004 000,00214 000,0004 000,00ks1,00
Příplatek za prosklení 2 420,002 000,00212 000,0002 000,00ks1,00
Samozavírač 11 349,809 380,00214 690,0004 690,00ks2,00
2.patro,
Asymetrické dveře 15 614,5812 904,622112 904,62012 904,62ks1,00
1450/1970 mm
aktivní křídlo 900mm
pasivní krídlo 550mm
šedá CPL
Prosklení 4 840,004 000,00214 000,0004 000,00ks1,00
Příplatek za prosklení 2 420,002 000,00212 000,0002 000,00ks1,00
Samozavírač 11 349,809 380,00214 690,0004 690,00ks2,00
Montáž
Dvoukřídlové dveře montáž 3 630,003 000,00211 000,0001 000,00ks3,00
Do kovové zárubně
Montáž dveřního zavírače 2 178,001 800,0021300,000300,00ks6,00
Manipulace 1 936,001 600,00211 600,0001 600,00kpl1,00
úklid,vynošení dveří a zárubní atp.
Doprava dodávka do 3,5t 2 061,841 704,002115,00015,00km113,60
Iveco Daily
15Kč/km
www.stada.cz strana 1/2

Popis položky počet m.j. cena za m.j.
sleva
%
bez DPH
za m.j.
DPH
% s DPHbez DPH
- celkem za položku -
Montáž kování rozetové + štítové 1 089,00900,0021300,000300,00ks3,00
Montáž požárni konzole 1 452,001 200,00211 200,0001 200,00ks1,00
Kliky 3 548,862 932,9421977,650977,65ks3,00
BB/PZ
stříbrná
Vložky 1 173,03969,4521323,150323,15ks3,00
Celkové součty dle položek s DPHbez DPH
Přízemí 43 235,39 52 314,81
1. patro 28 284,62 34 224,38
2.patro, 28 284,62 34 224,38
Montáž 14 106,39 17 068,73
Cena celkem bez DPH 113 911,00 Kč
Cena celkem s DPH 137 832,00 Kč
Sleva celkem s DPH: 0,02 Kč
www.stada.cz strana 2/2