Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě

„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – gastrotechnologie“

I.

Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

se sídlem: ul. Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupena: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelskou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „kupující“)

a

2. Obchodní firma MAVA spol. s r.o.

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem st., Ing. Jiřím Válkem ml., Ing. Lenkou Bestovou

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Kupní smlouvu č. G16/2022 na nákup gastro technologií do kuchyně kupujícího, včetně návodů k použití v českém jazyce, demontáže a ekologické likvidace stávající technologie (dále jen „zboží“) a instalace/montáže zboží a seznámení a zaškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží a výdejem jídel.

2. V průběhu instalace gastro technologií vznikla potřeba víceprací spočívajících v dodávce a instalaci evidenčního stravovacího systému, který nebyl v kupní smlouvě ze dne 17.6.2022 zohledněn (nebyl uveden v příloze č. 1 kupní smlouvy vymezující rozsah dodávaných gastro technologií), ale který je nezbytně nutný ke smysluplnému, kvalitnímu a plně funkčnímu dokončení díla.

3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, příloze č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém a příloze č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 99 285,20 Kč bez DPH

- Kupní cena sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na cenu uvedených víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Kupní cena činí bez DPH 10 035 808,20 Kč, DPH ve výši 21% činí 2 107 519,72 Kč a cena včetně DPH	činí 12 143 327,92 Kč.“

2) Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.

- Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- změnový list

- příloha č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém

- příloha č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku

V Ostravě dne  xx. xx. 2022				V Ostravě dne xx. xx. 2022

Kupující:							Prodávající:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 	                                                  Ing. Jiří Válek

ředitelka školy                                                                   jednatel