DODATEK č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi pro stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“

### uzavřené dne 28.2.2020 dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami

Příkazce 1:	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Příkazce 2:	Město Hlučín

Sídlo:	Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01

IČO:	00300063

DIČ:	CZ00300063

Příkazník:	K+H správci staveb s.r.o.

Sídlo:	Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

IČO:	03815960

DIČ:	CZ03815960

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61479

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4.. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

## čl. 4.   Čas plnění – bod 4.1. se mění a nově zní takto:

  - Příkazník zahájí plnění podle této smlouvy na základě písemné výzvy příkazce Město Hlučín, a to nejpozději se zahájením realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“. Ukončení plnění smlouvy je vázáno na termín dokončení uvedené stavby nebo dnem odstranění všech závad, na které byl dodavatel stavby upozorněn při přejímacím řízení, podle toho, co nastane později a na schválení závěrečné zprávy o činnosti koordinátora BOZP.

Skutečná doba plnění je závislá na průběhu realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“. Předpokládaná doba provádění stavebních prací této stavby je
37 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby.

čl. 6.   Cena prací - bod 6.1. se mění a nově zní takto:

  - Za splnění předmětu smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní odměnu ve výši:

Měsíční paušální odměna za činnost koordinátora 	12 900,- Kč bez DPH

Celková cena za předpokládanou dobu plnění smlouvy 37 měsíců	477 300,- Kč bez DPH

Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. K odměně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívá v uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě a tato změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## čl. 11.   Závěrečná ustanovení

11.18.	Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Hlučína na 4. schůzi konané dne 
5. prosince 2022, usnesení č. 4/10e) .

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- Příkazce 1 Povodí Odry, státní podnik 				Příkazce	 2 Město Hlučín

V Ostravě dne	21.12.2022					V Hlučíně dne 6.12.2022

- xxx									xxx

- Ing. Jiří Tkáč 							xxx

- generální ředitel							xxx

- Příkazník

V Kozmicích dne

- xxx

- xxx

- xxx