Objednávka

OBJEDNÁVKA č.: 		12/2022

Kontaktní osoba:		Bc. Ivana Vladíková

gsm: +420 725 099 192

i.vladikova@ddmastra.cz

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, 				Stanislav Jokl

příspěvková organizace					Mánesova II 901

Tyršovo nábřeží 801						687 71 Bojkovice

760 01 Zlín

Zastoupená:							Zastoupený:

Bc. Ivanou Vladíkovou					Stanislavem Joklem

ředitelka

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	1423045379/0800 Číslo účtu:19-4956010287/0100

IČ:	75833514	IČ:	12711250

DIČ	CZ75833514	DIČ	CZ6711231571

# I. PŘEDMĚT DÍLA

Stavební práce spočívající v modernizaci dívčích a chlapeckých toalet se zahrnutím toalet pro personál, které zahrnují zejména:

  - Bourací práce

  - Demontáž konstrukce

  - Nové vyzdění

  - Montáž nové konstrukce

  - bližší specifikace v příloze č. 1

vše dle specifikaceuvedené vcenové nabídceze dne 8.12.2022 a podmínek výběrového řízení na zakázku „Modernizace toalet DDM Astra Zlín“.

# II. TERMÍNY PLNĚNÍ a MÍSTO REALIZACE

Termín plnění:

- etapa – toalety dívčí:			do konce března 2023

- etapa – toalety chlapecké:			do konce července 2023

Místo realizace:	Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, pobočka Kotěrova ulice 4395, Zlín.

# III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla je dohodnuta smluvními stranami ve výši:

628 000Kč bez DPH

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla.

- K ceně za dílo bude připočteno DPH v zákonné výši.

- Cenu za dílo je možné změnit v případě, že dojde k výraznému nárůstu či propadu ceny u některé/některých služeb, stěžejních vstupních surovin a komodit, které jsou pro realizaci díla nezbytné. Pokud tato situace nastane, je nutné obratem informovat objednatele, přičemž sledovanou hranicí je 5% navýšení/snížení nákladů oproti ceně předchozí ve sledovaných měsíčních obdobích.

- Sledovaným měsíčním období se rozumí časové období od 9.12.2022  až do konce realizace díla dle této objednávky. Z důvodu výše popsané změny cen surovin a komodit může být provedena změna sjednané ceny za dílo, a to vždy pouze k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Zhotovitel tak učiní pouze formou písemné, odůvodněné žádosti - argumentací, potvrzením ceny od dodavatelů.)

- Za hodnověrný a akceptovatelný způsob doložení změny cen surovin a komodit se považují především nabídky dodavatelů či subdodavatelů. Objednatel je oprávněn ověřit si pravdivost údajů obsažených v dokladech předložených zhotovitelem. Je tedy nezbytné informovat objednatele dříve, než bude přistoupeno k úpravě cen. Cena za dílo bude uhrazena na základě řádně vystavené faktury.

- Fakturu lze vystavit nejdříve po protokolárním předání a převzetí díla zástupcem objednatele. Objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí díla (zjišťovací protokol / soupis provedených prací) je nedílnou součástí faktury.

- Náležitosti faktury (daňového dokladu) jsou upraveny v § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Dále musí daňový doklad obsahovat číslo objednávky a předmět díla.

- Faktura (daňový doklad) musí být doručena objednateli nejpozději do 6. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.

- Splatnost faktury je do 30 dnů od doručení faktury se všemi náležitostmi.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 30% sjednané ceny za dílo. Zhotovitel je oprávněn po akceptaci této objednávky vystavit zálohovou fakturu, a to se splatností 14 dní od jejího vystavení. Záloha bude vyúčtována v konečné faktuře vystavené dle této objednávky.

## IV. SMLUVNÍ SANKCE

- Z titulu nedodržení dohodnuté lhůty plnění či lhůty pro odstranění vad či nedodělků je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel do dohodnutého termínu neprovede platbu, má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

- Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují.

- Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

## V. ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za to, že má předmět díla v době jeho předání objednateli, stejně tak po dobu záruční doby, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, ustanoveními českých technických norem a touto objednávkou, případně vlastnosti obvyklé, pokud nebyly konkrétní vlastnosti stranami písemně dohodnuty. Dále zodpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a použitelné k účelům sjednaným v této objednávce či smlouvě.

- Délka záruční doby na předmět díla se počítá ode dne převzetí díla objednatelem a sjednává se v délce 24 kalendářních měsíců.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- V případě, že Objednatel zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu této Objednávky zodpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně informovat a požádá ho o okamžité odstranění takovéto vady. Zhotovitel je povinen bezodkladně, v nejkratší objektivně realizovatelné lhůtě (maximálně však 15 dní), takovouto vadu odstranit a ponese všechny náklady s tím spojené. Pokud by Zhotovitel neodstranil takovou vadu v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit nebo nechat odstranit takovou vadu místo Zhotovitele, a Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené.

# VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Akceptace objednávky s dodatkem nebo odchylkou je vyloučena. Jakékoli změny je možné sjednat výlučně písemnou formou, potvrzenou oběma smluvními stranami. Pokud není v objednávce a jejich přílohách stanoveno jinak, řídí se Občanským zákoníkem § 2586 a násl.

Potvrzená objednávka a protokol o předání a převzetí díla je nedílnou součástí faktury.

Příloha:	cenová nabídka ze dne 8.12.2022

Specifikace díla

Ve Zlíně dne………………..						Ve Zlínědne ……………

Za objednatele:								Za zhotovitele:

Bc. Ivana Vladíková						Stanislav Jokl

ředitelka