smlouva o dílo

**CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.**

**Klatovská 177, 32100 Plzeň**

**IČ: 64361616**

**DIČ: CZ64361616**

dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé

**a**

**Město Kralovice**

**Markova tř. 2, 331 41 Kralovice**

**IČ: 00257966**

dále jen **„objednatel“** na straně jedné

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

## smlouvu o dílo

1. **Obecná ustanovení**
	1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo: –„ **dodání a montáž klimatizací do kanceláří**“–
	2. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v čl. 2 této smlouvy. Podrobnější specifikace díla je uvedena v nabídce na provedení díla, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.
2. **Platební podmínky**
	1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle rozpočtu v nabídce na provedení díla, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy. Celková cena díla dle rozpočtu byla sjednána ve výši **387.260,- Kč** **bez DPH**.
	2. Sjednaná cena díla bude hrazena následovně: Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli okamžikem provedení díla. Po provedení díla, tedy po dokončení a protokolárním předání vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu. Splatnost konečné faktury se dohodou smluvních stran sjednává na 30 dní po provedení díla.
	3. Neuhradí-li objednatel cenu díla či zálohu na cenu díla ve výše sjednaném termínu splatnosti, sjednávají si smluvní strany ve prospěch zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. **Doba provedení díla**
	1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **06/02/2023**.
	2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tedy dokončit a protokolárně předat do **31/03/2023.**
	3. Během sjednané doby provedení díla se přerušuje v případě prodlení na straně objednatele, zejména neposkytne-li objednatel potřebnou součinnost. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.
	4. V případě, že zhotovitel neodevzdá objednateli dílo ve lhůtě sjednané v tomto článku, resp. ve lhůtě prodloužené z důvodu prodlení na straně objednatele, sjednávají si smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. **Závěrečná ustanovení**
	1. Objednatel dává zhotoviteli souhlas s pořízením referenčních fotografií předmětu díla a k jejich umístění na internetové stránky zhotovitele spolu se stručným popisem díla a místem jeho realizace.
	2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění.
	3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž  každému z účastníků náleží po jednom.
	4. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich svobodné, pravé, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své níže uvedené vlastnoruční podpisy.

 V **Plzni** dne **21/11/2022** V **Kralovicích** dne

 Zhotovitel Objednatel

 **CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.**