DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Přeložka STL plynovodu v ulici Pěšinky, Světlá nad Sázavou“.

uzavřený ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění

- Článek 1 – Smluvní strany

- Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupen: Ing. František Aubrecht -  starosta města

další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a

regionálního rozvoje, Jan Jelínek, referent odboru MIRR

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100

(dále také „Objednatel“)

- Zhotovitel:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený ve věcech smluvních:                               , jednatelka

zastoupený ve věcech technických:                          , jednatel

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

bank. spoj.: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-0708200227/0100

tel.: 495 533 105

kontakt: tel.:                              ,                                  , info@dlazba-vm.cz

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 17.6.2022 na provedení díla „Přeložka STL plynovodu v ul. Pěšinky, Světlá nad Sázavou“ mění a doplňuje takto:

- Článek 2 –  Předmět DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění z důvodu přesunutí termínu opravy komunikace po provedeném plynovodu do roku 2023.

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Lhůta k provádění díla   r u š í  stávající termíny uvedené v odst. 4.1. a  nahrazují  se nově sjednanými termíny plnění:

3.1. Termíny plnění ve znění Dodatku č. 1 jsou sjednány takto:

a) zahájení provádění díla: 	     duben 2022

b) ukončení provádění díla:              30.6.2023

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po jednom stejnopisu. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

- 5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- 6. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 19.12. 2022, usnesením č. R/559/2022.

- Článek 3 – PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel: 						Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou	22.12.2022			Ve Vysokém Mýtě  21.12.2022

…………………………………..			…………………………………..

Ing. František Aubrecht, starosta města			                              , jednatelka společnosti