Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Ráj na Olši km 25,640 - DSP, DPS“ 
uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.

sídlo 	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	62255860

Zápis v obchodním rejstříku:	v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta

v bodě 3.2. se doplňují a mění dílčí termíny dokončení níže uvedené části PD takto:

| DSP dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j smlouvy | koncept DSP | do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- |
|  | dokumentace k projednání v technické radě | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v technické radě dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy | do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě |
| Projednání DSP a zajištění dalších náležitostí dle čl. 2. odst. 2.1. písm. k- n smlouvy | do 120 dnů od čistopisu DSP se zapr. přip. po projednání v technické radě |
| PD pro společné povolení dle bodu 2.1.1. smlouvy písm. a-c | do 120 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |
| DPS dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy | koncept DPS | do 130 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |
|  | čistopis DPS | do 150 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	22.12.2022					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx						                      xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	xxx