Smlouva o vytvoření software a servisní podpoře

MUZ/371/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení:

zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

a

AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11012

IČ: 04308697

DIČ: CZ04308697

bankovní spojení:

zastoupená: Tomášem Jančíkem, Ředitelem krajského zastoupení, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

uzavírají podle § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o vytvoření software a servisní podpoře (dále jen „smlouva“):

Preambule

- Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky objednatele „Vytvoření aplikace evidence smluv včetně servisu“, č. VZ 62/2022, zadané v přímém zadání jednomu dodavateli (zhotoviteli).

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat plnění, které je předmětem této smlouvy, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a kvalifikačně schopen dostát všem odborným nárokům jejího plnění a disponuje dostatečnou kapacitou pro splnění svých závazků z této smlouvy vyplývajících.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit, instalovat a předat objednateli v dohodnutém termínu softwarovou aplikaci pro evidenci smluv na platformě Microsoft 365, SharePoint Online a následném provedení migrace dat ze stávajícího systému objednatele (dále též „dílo“ nebo „SW“) a poskytnout objednateli k dílu nevýhradní licenci. Podrobná specifikace SW je uvedena v Příloze č. 1 – Nabídkový list a technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo zahrnuje i takové plnění, které není výslovně uvedeno v Příloze č. 1, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro jeho řádné a včasné dokončení a zajištění 100% funkčnosti SW v souladu s touto smlouvou.

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo podle této smlouvy na své náklady a na své nebezpečí ve stanovených termínech, se stanovenou strukturou, ve stanovené kvalitě a objednatel se zavazuje při splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.

  - Součástí díla je testovací provoz k ověření funkčnosti SW před jeho uvedením do rutinního provozu, provedení školení uživatelů a administrátorů SW pro přiměřený počet pracovníků objednatele v potřebném rozsahu, přičemž objednatel v rámci součinnosti zajistí uvolnění příslušných pracovníků pro účast na školeních v plánovaných termínech, poskytne potřebné prostory a techniku pro provedení školení.

  - Součástí díla je i závazek zhotovitele poskytovat objednateli servisní podporu SW v potřebném rozsahu práce konzultantů (dále jen „podpora“). V rámci podpory bude zhotovitel poskytovat objednateli konzultace a pomoc při řešení vzniklých problémů v souvislosti s provozem SW. Podpora bude poskytována formou telefonních konzultací, zodpovídání dotazů prostřednictvím elektronické pošty, vzdáleného připojení a konzultací poskytovaných v místě provedení díla. Za podporu se objednatel zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel poskytne podporu, jejíž součástí bude zabezpečení provozu SW, obvyklé systémové aktualizace a úpravy tak, aby byl SW minimálně stejně funkční jako při uvedení do provozu. Rozsah a podmínky podpory jsou blíže specifikovány v Příloze č. 3 smlouvy - Nabídka Servisní podpory pro evidenci smluv.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena za vytvoření SW dle cenové nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 2 smlouvy) činí 199.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět tisíc korun českých) bez DPH, přičemž cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. Smluvní strany konstatují, že část díla v hodnotě 46.610,- Kč bez DPH již objednatel zadal zhotoviteli na základě objednávky č. 572/2022. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za licenci k užívání SW podle čl. VII této smlouvy.

  - Cena za podporu je stavena pevnou sazbou dle Přílohy č. 3 smlouvy ve výši 3.300,- Kč (slovy: tři tisíce tři sta korun českých) bez DPH za 1 (jeden) kalendářní měsíc.

  - K cenám je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v platné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

  - Vyúčtování ceny za vytvoření aplikace dle odst. 2.1. tohoto článku, zhotovitel provede formou faktury – daňového dokladu, který bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak je stanoveno zákonem o DPH. Fakturace díla bude provedena zhotovitelem po dokončení a převzetí SW, přílohou faktury bude předávací protokol do ostrého a rutinního provozu SW dle odst. 4.4. smlouvy a projektová dokumentace vypracovaná v souladu s Přílohou č. 1 (čl. 2.3.6.).

  - Cena za podporu dle odst. 2.2. tohoto článku bude fakturována 1x měsíčně, vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, za který je fakturováno, a to měsíční fakturou – daňovým dokladem za podporu poskytnutou objednateli v daném měsíci. Povinnou přílohou každé měsíční faktury je výkaz provedených služeb za daný měsíc.

  - Lhůta splatnosti faktury je vždy třicet (30) dní od doručení do sídla objednatele.

  - V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, nebo nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového dokladu uplatní objednatel do pěti (5) pracovních dní ode dne jeho doručení od zhotovitele. Lhůta splatnosti takové faktury bude třicet (30) dní od doručení do sídla objednatele.

  - Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Smluvní strany berou na vědomí, že sazba DPH se může po uzavření této smlouvy změnit. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění, taková změna ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a smluvní strany nebudou uzavírat písemný dodatek smlouvy.

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uhradit DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada bude považována za uhrazení příslušné části ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel zahájí plnění bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.12.2022. Termínem dokončení díla se rozumí den jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Časový harmonogram plnění díla je blíže specifikován v Příloze č. 1 (článek 2.4.).

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli podporu po dobu 48 měsíců (4 roky) ode dne řádného předání a převzetí díla.

  - Místem plnění je sídlo objednatele.

- Poskytování plnění

  - Má-li být v průběhu plnění změněn obsah nebo rozsah předmětu smlouvy, musí se o takové změně uzavřít písemný dodatek ke smlouvě.

  - Nebude-li zhotovitel provádět dílo řádně a dle pokynů objednatele, vzniká objednateli právo od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s využitím nejnovějších programovacích technik a dodržovat obecně uznávané standardy pro vytvářený SW.

  - Naplněním podmínek všech fází provádění díla dle Přílohy č. 1 (čl. 2.4.) je systém připraven do uživatelského testování. Termíny plnění budou uzavřeny smluvními stranami podepsanými předávacími protokoly, a to předávacím protokolem do uživatelského testování SW a předávacím protokolem do ostrého a rutinního provozu SW.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo bude považováno za zhotovené řádně, bude-li zhotoveno v souladu s touto smlouvou Přílohou č. 1 této smlouvy, a bude-li zohledňovat veškeré písemné pokyny objednatele. Dílo bude považováno za zhotovené řádně, pouze pokud bude bezchybně fungovat v zařízeních, pro které bylo vytvořeno a bude plnit účel, pro který byla veřejná zakázka vypsána. Správné fungování díla bude před jeho předáním vyzkoušeno provozními testy a předáním do uživatelského testování.

  - Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami obou smluvních stran v souladu s čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. Nedílnou součástí předávacího protokolu jsou akceptační protokoly podepsané oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o předání díla nejpozději tři (3) pracovní dny před plánovaným předáním.

  - V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním po smluveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000 Kč) za každý den prodlení. Je-li zhotovitel v prodlení s termínem dokončení dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy, činí smluvní pokuta jedno procento z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel má právo započíst takovou smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele z nezaplacené části ceny specifikované v čl. II. smlouvy. Součet vyúčtovaných pokut však nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu plnění dle této smlouvy.

  - V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním delším než šedesát (60) dnů, má objednatel právo po písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy odstoupit od této smlouvy. V takovém případě si smluvní strany vrátí poskytnutá plnění do okamžiku účinného odstoupení od smlouvy, aniž by tím byl dotčen nárok uživatele na náhradu škody.

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním v případě, že mu objednatel neposkytl potřebnou součinnost k plnění smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o dobu, v níž objednatel neposkytl nebo přestal poskytovat součinnost.

- Odpovědnost za vady díla

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má ke dni jeho předání objednateli vlastnosti sjednané v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá objednateli za řádné, odborné a včasné dodání předmětu smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele po celou dobu trvání poskytování servisní podpory. Reklamace je uplatněna písemnou, nebo elektronickou formou. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace objednateli písemně potvrdit. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při odstraňování vad díla potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla v případech, kdy by dílo bez vad nefungovalo v důsledku okolností způsobených třetí stranou (např. po vydání zcela nové verze (upgrade) operačního systému nebo chybnou konfigurace síťové infrastruktury apod.). Úspěšným spuštěním a fungováním díla se rozumí fungování aplikace ve shodném rozsahu a kvalitě, jaké byly tyto k datu předání díla, tj. podpisu předávacího protokolu. Případné rozšíření funkcionality předmětu díla bude po dohodě obou smluvních stran řešeno formou dodatku k této smlouvě.

- Licence, práva duševního vlastnictví

  - Smluvní strany berou na vědomí, že SW vykazuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je jako autor výlučným vlastníkem autorských práv k SW včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití a je oprávněn s ním samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

  - Zhotovitel poskytuje uživateli úplatné licence k užití SW včetně jeho upgrade, legislativních update, a to v rozsahu nezbytném pro řádné obvyklé užívání SW objednatelem pro jeho vlastní vnitřní potřebu v souladu s určením SW.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo dle této smlouvy uživatelskou licenci:

a)	jako nevýhradní licenci k užívání SW veškerým známým způsobům užití takového software, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové plnění zhotovitelem poskytnuto v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání SW objednatelem,

b)	neomezenou množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití,

c)	na dobu neurčitou bez časového omezení platnosti,

d)	jako licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení bezúplatné podlicence či postoupení licence třetí osobě.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním SW nebo jeho prostou existencí budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

  - Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění SW, který podléhá ochraně podle autorského zákona, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, a oprávnění jej spojit s dílem jiným, zařadit jej do díla souborného a dále s ním pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje a používání.

  - Zhotovitel nabývá licenci dnem protokolárního převzetí díla dle čl. V. této smlouvy.

  - Objednatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li objednatel licenci vůbec, zhotovitel není povinen vrátit objednateli odměnu za licenci, kterou od něho přijal na základě této smlouvy. Užití ustanovení § 2381 odst. 1 občanského zákoníku se tedy vylučuje.

  - V případě zániku zhotovitele se zhotovitel zavazuje zajistit převod povinností zhotovitele na další organizaci. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn převod povinností, zavazuje se zhotovitel předat objednateli příslušné zdrojové programy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle této smlouvy je již zahrnuta v ceně za dílo dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti

  - Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými informacemi, které od objednatele obdržel v souvislosti s plněním závazků z této smlouvy (dále jen „důvěrné informace“), způsobem uvedeným dále v tomto článku smlouvy. Důvěrnými informacemi mohou být informace poskytnuté v ústní, písemné, grafické nebo elektronické podobě.

  - Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou všeobecně dostupné veřejnosti.

  - Objednatel bude zhotoviteli poskytovat důvěrné informace pouze pro účely plnění dle této smlouvy. Zhotovitel má eminentní zájem důvěrné informace dle této smlouvy utajit před všemi osobami, kterým nedá k seznámení se s těmito informacemi výslovný souhlas.

  - Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a to vůči všem třetím osobám, s výjimkou splnění zákonné informační povinnosti vůči správním orgánům a dalším osobám a předání informací spolupracujícím osobám se zákonnou povinností mlčenlivosti (advokáti, daňoví poradci).

  - Zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli na jeho písemnou výzvu veškeré listiny a jiné hmotné nosiče, obsahující důvěrné informace v písemné, elektronické či jiné podobě, získané na základě této smlouvy od objednatele. Veškeré kopie obsahujícími důvěrné informace se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele zničit. Zhotovitel je povinen tak učinit do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, a to i po ukončení této smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na splnění zákonné informační povinnosti vůči správním orgánům a dalším osobám a předání informací spolupracujícím osobám se zákonnou povinností mlčenlivosti (advokáti, daňoví poradci).

  - Při porušení povinnosti zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích je objednatel oprávněn uložit pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- Trvání smlouvy

  - Smluvní vztah dle této smlouvy je možno ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy. Uvedené způsoby ukončení smluvního vztahu musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

  - Výpověď této smlouvy za trvání servisní podpory může podat kterákoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní doba je pro obě smluvní strany stejná a činí tři (3) měsíce. Lhůta počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém druhá smluvní strana výpověď obdržela.

  - Odstoupení od smlouvy může využít kterákoli ze smluvních stran za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

  - Smluvní strana může od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana některý ze svých smluvních závazků podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvního závazku jsou jednání naplňující definici ustanovení § 2002 občanského zákoníku.

  - Poruší-li smluvní strana svůj smluvní závazek podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit ihned a bez dalšího. Nastane-li porušení závazku z jiných důvodů, může oprávněná smluvní strana od smlouvy odstoupit až poté, co povinnou smluvní stranu na možnost odstoupení předem písemně upozornila a poskytla jí přiměřenou lhůtu k nápravě, ke které ani poté nedošlo. Platné odstoupení od Smlouvy se stává účinným dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

  - I po ukončení platnosti této smlouvy jsou mezi smluvními stranami účinná a zavazují je ujednání o záruce, ujednání o právu autorském, licenci a duševním vlastnictví, ujednání o důvěrných informacích, ujednání tohoto bodu smlouvy a jakákoli další ujednání obsažená v této smlouvě, přílohách či dodatcích, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají trvat i do budoucna.

- Kontaktní osoby

  - Kontaktními osobami pověřenými vedením věcných jednání a oprávněnými k podpisu předávacího protokolu jsou:

- za objednatele:

- pro obsahové plnění smlouvy: ,

- pro smluvní a finanční plnění smlouvy:,  ,

- za zhotovitele: Radka Oherová, e-mail:.

- Závěrečná ujednání

  - V případě závažného porušení povinností z této smlouvy jednou smluvní stranou může druhá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit písemným oznámením s uvedením důvodů odstoupení zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

  - Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1  Nabídkový list a technická specifikace,

- Příloha č. 2  Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.11.2022,

- Příloha č. 3  Nabídka Servisní podpory pro evidenci smluv ze dne 14.12.2022.

  - Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

  - Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro zhotovitele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nemění to nic na povinnosti zhotovitele splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatní a zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo její část ani převést jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo její část na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoli své pohledávky vůči objednateli z této smlouvy nemůže započíst jednostranným úkonem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že souhlas objednatele s převzetím jakéhokoli dluhu (závazku) zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy třetí osobou musí být objednatelem udělen v písemné formě.

  - Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

  - Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude spadat v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva a její dodatky se stanou účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

V Praze dne

Za zhotovitele 22.12.2022	   Za objednatele 22.12.2022

……………………………………………………….………….	….………………………………………………………….

AUTOCONT a.s.	Muzeum hlavního města Prahy

Tomáš Jančík,

Ředitel krajského zastoupení	 PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka