

DODATEK č.2 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 7. 2022 a dodatku č.1 SOD ze dne 13. 12. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

1.1 I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel

město Jičín
zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel

Ing. arch. Mária Maninová
IČO: 710 88 148

DIČ: CZ7559216082

se sídlem: Slezská 107, 130 00 Praha 3

registrace u: ČKA 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednající samostatně
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: „Projektová dokumentace na stavební úpravy obřadní síně v Jičíně“. V průběhu zpracování díla se zhotoviteli vyskytly komplikace spojené s návrhem obou vstupních dveří z exteriéru. Investorem odsouhlasený design a technické řešení dveří nebylo akceptováno ze strany Národního památkového ústavu, čímž došlo k prodloužení plánovaného časového harmonogramu pro zpracování dokumentace. Tuto skutečnost řešil dodatek č.1 smlouvy. Výše uvedená změna řešení dveří má časový vliv i na projednání dokumentace s dotčenými orgány a získání jejich kladných stanovisek. Tuto skutečnost řeší dodatek č.2 smlouvy.
III. PŘEDMĚT DODATKU
1. S ohledem na skutečné časové možnosti pro dopracování dokumentace se ruší ustanovení článku IV. DÍLO, článku V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ, článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a nahrazuje se novým ustanovením článku IV. DÍLO, článku V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ, článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY v následujícím znění.
IV. DÍLO
1. Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování příslušných projektových dokumentací na stavební úpravy obřadní síně v Jičíně v rozsahu dle odsouhlasené studie stavby. Dílo bude děleno na dvě dílčí plnění, označené část A a B.

2. Na realizaci díla se bude podílet na straně zhotovitele na pozici „zodpovědného projektanta“ následující osoba: Ing. arch. Mária Maninová, která splňuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a vlastní osvědčení o autorizaci ČKAIT/ČKA v příslušném oboru, zkušenost s realizací min. 2 staveb obdobného nebo stejného charakteru.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující obsah dokumentace.

ČÁST A:

Projekt pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby:
- dispoziční úpravy zázemí obřadní síně v 1np, dispoziční úpravy skladu a hygienického zázemí v 1pp

- nové vstupy z nádvoří a parku

- obecné specifikace povrchových úprav

- úprava schodišť

- schodišťová plošina / plošiny

- související profese: statika, zdravotechnické instalace, elektroinstalace, VZT, vytápění, PBŘ
- detailní řešení interiérových prvků, zejména atypický nábytek  

- specifikace povrchových úprav, kladecí výkresy, spárořezy

- návrh atypických lustrů, výpočet osvětlení

- specifikace typových prvků

- doporučení ohledně použití uměleckých děl a autorských prvků

· Součástí dodávky není spolupráce se specialisty na oblast sanace staveb, restaurátory, rozsah akustických opatření a požadavků na ozvučení bude upřesněn během kontrolních dnů.

· projektová dokumentace pro změnu stavby bude provedena v rozsahu daném vyhláškou 499/2006 Sb.,

· projektová dokumentace pro provádění stavby bude provedena v rozsahu daném vyhláškou 499/2006 Sb., soupis bude zpracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a dalšími normami a právními předpisy platnými ke dni předání dokumentace

· každá etapa dokumentace dokumentace bude předána v listinné podobě (4 paré) a v digitální podobě (2x CD nebo flashdisk), přičemž v digitální podobě bude dokumentace odevzdána jak ve formátu *.pdf, tak i v editovatelných formátech (text např ve formátu *.docx, *.rtf, …; výkresová část např ve formátu *.dwg, *.dgn, …)

ČÁST B:

· součástí předané dokumentace budou i souhlasy dotčených orgánů

· součástí předané dokumentace bude oceněný a neoceněný soupis prací
4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a účinnými v době provádění příslušných etap díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.

6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo. 

8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”).

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ
Zahájení prací:
neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

Ukončení prací:

část A díla do 31. 12. 2022



část B díla do 31. 3. 2023
1. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat obě části předmětu díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 405.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 85.050,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 490.050,- Kč. Z této ceny činí cena dílčího plnění části A 375.000,- Kč bez DPH (453.750,- Kč včetně DPH) a cena dílčího plnění části B 30.000,- Kč bez DPH (36.300,- Kč včetně DPH). 
2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílčí změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou provažovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu dále o tyto provedené změny. 

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem ke dni konkrétní části předání předmětu díla, s datem splatnosti 14 dnů od doručení faktury objednateli. 

4. Úhrada díla bude objednatelem provedena po ukončení a protokolárním předání konkrétní části díla, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. 
5. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech technických zpráv dokumentací.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na předmět díla počne běžet předáním díla dle čl. V smlouvy po dobu 5 let. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu části B předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 
3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby.

6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. chybějící stavební detaily, pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění objednatelem.

7. Vady projektové dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 21. 12. 2022.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
V Jičíně dne......................




V Praze dne ………………………
.............................................................


...............................................................

město Jičín





Ing. arch. Mária Maninová

JUDr. Jan Malý

starosta města Jičín
10


Strana 11 z 11

