Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo 522161 / 00.627.214

uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 a násl. zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění

# SMLUVNÍ  STRANY

## OBJEDNATEL:

| Obchodní společnost | # Město Rakovník, |  |
| --- | --- | --- |
| Fakturační adresa: | Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník |  |
| Adresa pro doručování korespondence: | Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník |  |
| IČ / DIČ | 00244309 / CZ00244309 |  |
| Osoba oprávněná jednat a podepisovat: | PaedDr. Luděk Štíbr |  |
| Zmocněnec ve věcech technických: | Aleš Záblocký |  |
| Kontakt na objednatele: | mobil: xxxxx | e-mail: xxxxxxxxx.cz |
| Odpovědný řešitel geologického úkolu: | xxxxxxxxxxxxxx |  |

## ZHOTOVITEL:

| Obchodní společnost | CHEMCOMEX, a.s. |
| --- | --- |
| IČ / DIČ: | 25076451 / CZ25076451 |
| Sídlo: | Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč |
| Adresa pro doručování korespondence: | Elišky Přemyslovny 379, 15600 Praha 5 - Zbraslav |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 8407 |
| Osoba oprávněná jednat a podpisovat: | RNDr. Pavel Š p a č e k, na základě plné moci |
| Zmocněnec ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zmocněnec při realizaci prací: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

# PŘEDMĚT dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že z důvodu pracovního pažení do hloubky 21 m, zastižení štoly v hloubce 72-73 m, nemožnosti pokračování ve vrtání a následné průchodnosti vrtu do hloubky 65 m bude upravena cena díla dle soupisu provedených prací.

 - cena bez DPH:	419.800,- Kč

- DPH 21%:		88.158,- Kč

- CELKEM vč. DPH:	507.958,- Kč

Dle předpisů objednatele bude cena účtována včetně DPH v aktuální výši.

# Závěrečná ustanovení

## Nedotčené články Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a vyhotovuje se ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

## V případě, že některé ustanovení dodatku Smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení dodatku Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení dodatku Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

## Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

## Tento dodatek Smlouva byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 773/22 ze dne 21. 12. 2022

## Tento dodatek Smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku Smlouvy v plném rozsahu.

Příloha č. 1 : Soupis provedených prací - položkový rozpočet průzkumných prací

| V Rakovníku dne: 22. 12. 2022 | V Praze dne: 22. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Objednatel: Město Rakovník | Zhotovitel: CHEMCOMEX, a.s. |
| PaedDr. Luděk Štíbr starosta | RNDr. Pavel Š p a č e k na základě plné moci |