Dodatek č. 3 a Dohoda o narovnání

(dále též jako „Dodatek č. 3“ nebo „Dohoda“)

mezi smluvními stranami:

- Objednatel:				Město Kaplice

se sídlem:				náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČO: 				00245941

DIČ: 				CZ00245941

zastoupen:				Radek Ježek, DiS., starosta

(dále jen jako „Objednatel“)

a

- Zhotovitel:				EDIKT a.s.

se sídlem:				Rudolfovská tř. 461/95, 01 České Budějovice

IČO: 				25172328

DIČ:				CZ25172328

zastoupena:				Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“

(též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021“ uzavřely dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo (dále také jako „SOD“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 20. 10. 2022.

- Veřejná zakázka byla zadávána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

- Předmět Dodatku č. 3

- Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze SOD, a to z důvodů specifikovaných ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku a ve smyslu čl. II odst. 7 až 9 SOD. Předmět smlouvy se tímto upravuje o méněpráce a více práce v rozsahu podle Změnového listu č. 2.

- Změna závazku ze SOD je změnou de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

- Celková hodnota víceprací činí 392.302,94 Kč bez DPH.

- Celkové hodnota méněprací činí 392.302,94 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn (hodnota absolutní ve smyslu § 222 ZZVZ) podle tohoto Dodatku tak činí 784.605,88 Kč bez DPH

Celková cena za dílo tak zůstává nezměněna.

- V ostatním zůstává SOD nezměněna.

III. Předmět Dohody o narovnání

- Objednatel je v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) povinen smlouvu a její případné dodatky zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Dle § 6 zákona o registru smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

- Dílo bylo podle SOD předáno dne 31. 10. 2022.

- Změny v rozsahu podle Dodatku č. 3 byly provedeny před předáním díla, tedy plnění proběhlo před datem nabytí účinnosti Dodatku č. 3.

- Mezi smluvními stranami nastala situace, kdy vzájemná práva jsou sporná a neurčitá z hlediska účinnosti Dodatku č. 3 ve vztahu k zákonu o registru smluv.

IV. Narovnání

Zhotovitel a Objednatel tímto narovnávají v souladu s  § 1903 OZ svoje sporná práva a povinnosti takto:

- Smluvní strany se tímto dohodly, že uzavírají Dodatek č. 3 v rozsahu podle čl. II výše, přičemž plnění, které bylo uskutečněno před účinností Dodatku č. 3, nepovažují smluvní strany za bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle Dohody.

- Uzavřením Dohody jsou jejich práva a povinnosti zcela narovnány a po uzavření této dohody o narovnání nemají vůči sobě z práv a povinností zde uvedených žádné jiné nároky, bez ohledu na jejich povahu či výši, s výjimkou nároků plynoucích z případné odpovědnosti za vady.

V. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

- Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran dostane po jednom stejnopise.

- Uzavření tohoto Dodatku a dohody o narovnání bylo schváleno Radou města Kaplice dne 12.12.2022 usnesením č. 99

- Nedílnou součástí Dodatku č. 3 a dohody o narovnání je Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že tato Dodatek č. 3 a dohoda o narovnání je projevem jejich opravdové, svobodné, omylu prosté a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele

V Kaplici dne _23.12.2022___ 		V Českých Budějovicích dne 19.12.2022

_____________________			________________________

Radek Ježek, DiS.				Ing. Pavel Štindl

starosta						předseda představenstva