DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na výkon koordinátora BOZP

uzavřené dne 2. 5. 2022 mezi příkazcem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

příkazníkem: Otakar Slezák, se sídlem: Stylová 544, 391 56 Tábor - Měšice, IČ: 18306411

ve věci poskytnutí investorsko – inženýrské činnosti souvisejících s výkonem koordinátora BOZP při zhotovení stavby „Novostavba šaten Svépomoc“.

### I.	Smluvní strany – se nemění.

### II.	Předmět smlouvy – se nemění.

### III.	Rozsah a obsah předmětu plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon koordinátora BOZP musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby a do doby odstranění případných vad a nedodělků až do doby předání závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora.

### IV.	Způsob plnění předmětu smlouvy – se nemění.

### V.	Čas plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon koordinátora BOZP musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby a do doby odstranění případných vad a nedodělků až do doby předání závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora.

Původní znění čl. V.:

- Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

- Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště

- Zahájení činnosti koordinátora BOZP: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla

- Dokončení stavebních prací: do 15. 12. 2022

- Dokončení činnosti koordinátora BOZP: po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a to předáním závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora. Tuto zprávu je koordinátor BOZP povinen předat ve lhůtě 14 dnů po předání dokončené stavby.

Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.

Nové znění čl. čl. V. smlouvy:

- Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

- Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště

- Zahájení činnosti koordinátora BOZP: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla

- Dokončení stavebních prací: do 31. 1. 2023

- Dokončení činnosti koordinátora BOZP: po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a to předáním závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora. Tuto zprávu je koordinátor BOZP povinen předat ve lhůtě 14 dnů po předání dokončené stavby.

Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.

### VI.	Spolupůsobení a podklady příkazce – se nemění.

### VII. 	Cena předmětu plnění a platební podmínky – se nemění.

### VIII. 	Odpovědnost za vady, záruka – se nemění.

### IX. 	Ostatní ujednání – se nemění.

### X. 	Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 smlouvy:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jeho podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.

Příkazník prohlašuje, že byl informován o tom, že příkazce jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

| V Táboře dne __. __. 2022 |  | V Táboře dne 14. 12. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Za příkazce: |  | Za příkazníka: |
| Mgr. Jan Benda, MBA jednatel společnosti |  | Otakar Slezák |