[image: image2.png]PSYCHIATRICKA
LECEBNA
STERNBERK

O





[image: image1.jpg]




Smlouva o dílo

č. VZ 70/2022
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk         
      Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012                                                                                               
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

      IČO:  00843954

                  DIČ:  CZ00843954

                  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
                  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx         

      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou




jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a
2) ENBRA, a.s.
Sídlo: Brno - Černá Pole, Durďákova 1786/5, PSČ 613 00  
IČO:  44015844

DIČ:  CZ44015844
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6085.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. rozúčtování provozoven Olomouc a Bohumín



jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Tato smlouva je uzavírána mezi objednatelem jako zadavatelem a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem na základě provedeného průzkumu trhu na dodávky a služby s názvem „Dodávka a montáž bytových vodoměrů SV, TV včetně měření spotřeby SV, TV“, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných, občansko-právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanoveny práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.
I.
Zastupování smluvních stran
1. Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:

Za objednatele:

k jednání ve věcech smluvních: 


MUDr. Hana Kučerová, 

ředitelka PL Šternberk

k dozoru, převzetí dodávek a provedených prací:
xxxxxxxxxxxxxxx, 

vedoucí energetik, metrolog
Za zhotovitele:

k jednání ve věcech smluvních:                               xxxxxxxxxxxxxxx
                                                                    vedoucí odd. rozúčtování provozoven Olomouc
                                                                    a Bohumín

k jednání ve věcech technických:


xxxxxxxxxxxxxxx

                                                                       technik odd. rozúčtování




II.
Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo:

„Dodávka a montáž bytových vodoměrů SV, TV včetně měření spotřeby SV, TV“
Předmětem smlouvy o dílo je:
ČÁST A – dodávka a montáž bytových vodoměrů SV, TV

· tj. výměna stávajících vodoměrů v bytech nájemníků PL Šternberk za nové bytové antimagnetické vodoměry s radiovým odečtem (dále také „BV“) včetně provedení všech prací spojených se zajištěním bezproblémové funkce systému měření spotřeby vody 
· jedná se zejména o:
· odečet naměřených stavů u stávajících vodoměrů a zápis hodnot do odečtového formuláře, protokolu
· demontáž stávajících vodoměrů
· dodávka a montáž nových vodoměrů
· zaplombování montážní plombou na připojovacích šroubení

· zápis počátečních hodnot nově namontovaných bytových vodoměrů
· likvidace montážních odpadů 
· podpis montážního protokolu a předání komplexně zrealizovaného díla (výměna BV) zadavateli
· nové nainstalované vodoměry musí být mimořádně přesné, musí mít zvýšenou magnetickou odolnost a nainstalovaný naparametrizovaný radiomodul umožňující okamžitou dostupnost dat a sledování poruchových a provozních stavů bez nutnosti vstupu do bytových jednotek. Musí být vybaveny konstrukcí zajišťující zvýšenou přesnost v kombinaci s pákovými bateriemi. Musí být schválené podle nejnovější evropské normy 2004/22/ES-MID a splňovat požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. 
ČÁST B – odečítací a rozúčtovací služba

· tj. následné provádění měření spotřeby SV, TV radiovým odečtem a rozúčtování (dále také „služby“) po celou dobu trvání smlouvy 
· jedná se zejména o:
· provádění radiového odečtu pochůzkou oprávněného pracovníka pověřeného zhotovitelem na BV nájemníků bytů PL Šternberk (odečet stavu, resp. hodnot na měřidlech TV a SV)
· zápis zjištěného stavu odběru vody (odečet) vycházející z naměřených hodnot na jednotlivých BV do protokolu s podpisem odečítajícího pracovníka 
· rozúčtování spotřeby vody pro jednotlivé bytové jednotky PL vycházející z hodnot zjištěných a zapsaných do protokolu o provedeném odečtu, kdy zúčtovací období je vždy od 01.01.do 31.12. daného kalendářního roku
· předání protokolu o provedeném radiovém odečtu a rozúčtování spotřeby SV, TV na jednotlivé bytové jednotky (vč. uvedení jména a příjmení nájemníka bytové jednotky) oprávněné osobě objednatele uvedené v čl. I. smlouvy, a to v elektronické i tištěné formě
5.   Klasifikace předmětu veřejné zakázky (NIPEZ)
Kód a název komodity:


53     Dodávky vody a energií (veřejné služby)
Kód komodity CPV a název komodity:
65500000-8 
Provádění odečtů vodoměrů, 






                        elektroměrů apod.


Kód a název komodity:
17     Zařízení a vybavení specializovaných        

                                                                                pracovišť

Kód komodity CPV a název komodity:
38421100-3 
Vodoměry


III.
Provádění díla
1. Dílo musí být provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele a s pokyny objednatele. Musí odpovídat veškerým v současné době platným právním předpisům a normám ČSN. Služby a dodávky musí být prováděny řádně, včas a v maximální kvalitě a materiál dodaného zboží (BV) nesmí obsahovat škodlivé látky.
2. K realizaci ČÁSTI A budou objednatelem zhotoviteli předány podklady (seznam uživatelů bytů nebo počet vodoměrů v jednotlivých objektech) za účelem zpracování montážního harmonogramu nových BV, a to v termínu dle bodu V. 1. ČÁST A této smlouvy.

3. Dle ČÁSTI A bude dodávka nových BV a jejich výměna za původní vodoměry realizována v jednom řádném, pevně stanoveném termínu; dále se počítá s jedním náhradním termínem pro případ znepřístupnění bytu v řádném termínu. O přesném průběhu a termínech montážních prací spojených s výměnou BV budou uživatelé bytů PL informováni včasným (min. 7 kalendářních dnů předem) vyvěšením „Montážních harmonogramů“ - zajistí osoba pověřená objednatelem uvedená v čl. I této smlouvy. Zhotovitel nese automaticky během provádění prací zodpovědnost za případné vzniklé škody a BOZ. 
4. Dle ČÁSTI B bude odečítací a rozúčtovací služba realizována každoročně v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. V případě změny uživatele bytu provede zhotovitel odečet a vyúčtování s reálnou spotřebou k termínu určeném objednatelem a sděleném zhotoviteli. 
5. Provádění díla musí být přizpůsobeno provozním podmínkám objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nebyl narušen provoz objednatele.

6. Společně s dodáním zboží, které je předmětem díla (BV), se zhotovitel zavazuje, pokud je to potřeba, k předání veškerých dokladů potřebných k jeho převzetí a k jeho řádnému užívání, přičemž zhotovitel nese plnou odpovědnost za to, že v okamžiku předání předmětu díla objednateli bude toto splňovat veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

7. Zboží, které je předmětem díla (BV), bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním, zdravotním, hygienickým a jiným obecně závazným předpisům, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na zboží či produkt a jeho výrobu.
8. Bližší specifikace služeb a dodávaného zboží je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy – Cenová kalkulace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly objednatelem nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli a bez jakýchkoli nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřit žádnou třetí osobu plněním povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo, nebo její části nebo na ni jinak převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. Jestliže objednatel dá předchozí písemný souhlas k takovému pověření nebo převodu, má takové pověření nebo převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
12. Veškeré odchylky od předmětu díla mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně výslovně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

13. Pokud v průběhu prací zjistí zhotovitel nové skutečnosti, které nebyly při uzavírání smlouvy známy a které ztíží provedení díla, je povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně objednateli s návrhem na odpovídající změnu závazku a díla.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý a nevhodný pro použití pro plnění díla dle této smlouvy.
IV.

Cena díla a platební podmínky
1. Cena za dílo byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu a předaná zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky.
2. Cena díla je specifikována v  Příloze č. 1 smlouvy – Cenová kalkulace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy se považují za ceny sjednané, jejich výše v Kč je úplná, pevná a konečná a nesmí být jakýmkoliv způsobem navyšována v průběhu trvání smlouvy. Zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s provedením díla a se splněním povinností zhotovitele. 
4. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona. 
5. Změna dohodnuté ceny za provedení díla je možná jen v případě písemného souhlasu objednatele a následně uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
7. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od ujednání vycházející z této smlouvy a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
8. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí a případů provedení prací bezprostředně nutných k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle.
9. Smluvní cena za dodávku a montáž BV dle ČÁSTI A bude hrazena objednatelem prostřednictvím faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu (dodacího listu), který převezme osoba k tomu oprávněná objednatelem. Jedno vyhotovení předávacího protokolu (dodacího listu) odsouhlasené a podepsané oprávněnou osobou za objednatele zůstane zhotoviteli a druhé vyhotovení bude předáno objednateli, který dílo přebírá. 
10. Smluvní cena za odečítací a rozúčtovací služby dle ČÁSTI B bude hrazena objednatelem prostřednictvím faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. Faktury budou vystaveny na základě dokladu potvrzujícího skutečně provedené služby v rozsahu dle této smlouvy (rozúčtováním spotřeby vody vč. dokladu-protokolu o provedeném radiovém odečtu).
11. Doklady - protokoly uvedené v bodě 10. a 11. musí mimo jiné obsahovat přesnou specifikaci dodávek a služeb s uvedením smluvních cen u jednotlivých položek. Bez těchto dokladů (předávací protokolu; protokol o provedeném radiovém odečtu, rozúčtování) nebude možné fakturu proplatit.
12. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
13. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla objednatele. Závazek objednatele zaplatit kupní cenu bude splněn řádně a včas odepsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na příslušné faktuře. 
14. V případě, že zhotovitel vyhotoví fakturu chybně, bude vyzván k nápravě a lhůta splatnosti adekvátně posunuta ke dni nového doručení faktury objednateli.

15. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto část bude úplata ponížena a zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.

16. Objednatel se nedostane do prodlení s plněním peněžité částky z každé jednotlivé faktury, pokud bude tato částka do konce lhůty pro splatnost faktury odepsána z účtu objednatele.
V.
Trvání smlouvy a termíny plnění díla
Termín plnění díla je stanoven

1. ČÁST A
· termín předání podkladů ke zpracování montážního harmonogramu: 
do 28.02.2023
· termín předložení montážních harmonogramů:



do 31.03.2023
· termín dodávky a výměny stávajících BV za nové:


do 28.04.2023
2. ČÁST B
· termín prvního odečtu stavu BV:





k 31.12.2023
· termín pro provádění odečítací služby:

1x ročně vždy k 31.12. kalendářního roku
· termín předání rozúčtování spotřeby SV, TV: 
do 6 týdnů od data odečtu stavu vodoměrů a
                                                                          předání nákladů na dodávku SV a TV, 
 nejp. do 28.02. roku následující po roce, 
 za který byl odečet proveden
Smlouva se pro ČÁST B uzavírá na dobu 48 měsíců od podpisu této smlouvy s možností následné opakující se roční prolongace. Prolongace nastane automaticky k poslednímu dni platnosti smlouvy, pokud nejp. 3 měsíce před koncem platnosti smlouvy objednatel smlouvu písemně nevypoví.

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně písemně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a písemnými dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídala čl. II této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. 
3. Zhotovitel se zavazuje u demontovaných BV v bytech nájemníků PL k jejich zpětnému odběru a řádné likvidaci.

4. Zhotovitel je pro účel této smlouvy původcem odpadů a odpovídá za jejich řádnou likvidaci. Zhotovitel zajistí úklid po provedených pracích na své náklady. 

5. Zhotovitel a jeho zaměstnanci se zavazují během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech technické i jiné povahy, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
VII.

Splnění díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, provedením prací bez vad a nedodělků (s písemným protokolem o předání a převzetí díla dle této smlouvy). Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí vadu ani nedodělek.
2. Po provedení díla dle ČÁSTI A (výměna bytových vodoměrů) bude zhotovitelem zpracován protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny případné vady či nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány do protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejp. do 48 hodin ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Oprávněná osoba k převzetí: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.

3. Po provedení díla dle ČÁSTI B (provedení odečítací a rozúčtovací služby) bude zhotovitelem zpracován protokol o provedeném odečtu, který bude součástí rozúčtování spotřeby SV, TV doručeného objednateli. 
4. Ustanovením předchozích odstavců není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakoukoliv vadu, a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem.  
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy protokol podepsat, vyjádří své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
VIII.

Záruka za dílo a odpovědnost za vady

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností, vadnou dodávkou zboží či provedením služeb.

ČÁST A

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a případnými technickými normami vztahujícími se na dílo, resp. vlastnosti min. obvyklé, a to u montážních prací 36 měsíců, u zboží (BV) 60 měsíců a u radiomodulů 24 měsíců od protokolárního předání objednateli. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva:

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel u reklamovaných prací či dodávek do 48 hodin od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je objednatelem odeslána nejp. v poslední den záruční doby

b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad opravou v případě, kdy si – po marné písemné výzvě zhotoviteli odstraní vady sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby (odstranění záruční vady třetí osobou, podle tohoto ustanovení, nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem)

c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků

d) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla a zhotovitel tyto vady či nedodělky neodstranil ani po písemném upozornění zhotovitele objednatelem o výskytu vad či nedodělků vč. stanovení dodatečné přiměřené lhůty k jejich nápravě

Volba mezi nároky uvedenými pod písmeny a) – d) za podmínek stanovených výše náleží objednateli, který je povinen volbu oznámit zhotoviteli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže objednatel měnit bez souhlasu zhotovitele.

ČÁST B

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo bezchybně. V případě oprávněné reklamace nese zhotovitel všechny náklady spojené s opravou odečtu či rozúčtování. Reklamační lhůta na rozúčtování se uplatňuje do 30 dnů poté, co nájemce bytu obdrží rozúčtování. Zhotovitel nese odpovědnost za způsobené chyby v délce 6 měsíců. 
IX.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu předání díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% ze smluvní ceny zhotovitele za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se počítá ze smluvní ceny pro tu část díla (část A nebo část B), u které nebyl termín předání splněn.  
2. Za nesplnění nástupu zhotovitele na provádění díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% ze smluvní ceny bez DPH zhotovitele za každý započatý den prodlení.  Smluvní pokuta se počítá ze smluvní ceny pro tu část díla (část A nebo část B), u které nebyl nástup na provádění díla splněn.  
3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

a) pokud zhotovitel nenastoupí do 48 hodin od předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení
b) pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v předávacím protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení

4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
a) pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejp. však ve lhůtě do 48 hodin ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení
b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Náhradu škody lze žádat na částku vyšší než je výše případných smluvních pokut.

X.

Způsob vyúčtování sankcí

1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejp. do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělil oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

4. Sankci lze uplatnit nejp. do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejp. do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

6.  Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
XI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo uplynutím času, na který je smluvena nebo písemnou výpovědí objednatele před koncem platnosti smlouvy ve stanovené lhůtě tak, aby nedošlo k automatické prolongaci.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a v této smlouvě. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Účinky odstoupení nastanou jeho doručením druhé smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, jestliže zhotovitel:

· bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení 
· neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě uvedené v písemném upozornění
· provádí dílo neodborným způsobem i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než schválené materiály
· opakovaně (2x či vícekrát v průběhu 60 posledních dnů) nedodrží písemné pokyny objednatele
· vstoupí nebo vstoupil do likvidace nebo do insolvenčního řízení vč. podání návrhu na zahájení takového řízení, zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit poté, co k nim dojde;

· změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;

· uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, u kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by znal úplné a pravdivé údaje;
· se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;
· jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (2x či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:
· při závažném porušení povinností objednatele, zejm. prodlení s platbou ve lhůtě více jak 60 dní.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách dále ustanovení odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

10. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla ze strany zhotovitele, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých dokončených plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Pro veškeré spory vznikající z této smlouvy anebo v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany pravomoc věcně příslušného soudu ČR.
11. Z jiných důvodů nebo i bez udání důvodů je tuto smlouvu možno vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude výpověď doručena protistraně.
XII.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na díle svou činností, činností svých pracovníků a to po celou dobu prací až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných předáním díla.
XIII.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Obě smluvní strany jsou povinny si oznámit jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě formou dodatků ke smlouvě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 

projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se na jeho osobu nebo na plnění dle této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce a že si není vědom, že by se tyto mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které by při plnění této veřejné zakázky využíval. Pro případné ověření je zhotovitel povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost dle pokynů objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytnuté objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty sankcionovaným osobám /tj. osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně/.

V případě porušení ustanovení tohoto bodu smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 5.000 Kč vč. DPH.
7. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
9. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
10. Jedná-li se o smlouvu, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je taková smlouva platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se jedná o smlouvu podléhající povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 2 odst.1 písm. c) zákona o registru smluv, pak v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona bude taková smlouva zaslána k uveřejnění a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv). Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel. 
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.
12. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
13. PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem uzavření smlouvy a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ve Šternberku dne 12.12.2022


   V Olomouci dne 22.12.2022

…………………………………                                   ………………………………………….                            
MUDr. Hana Kučerová                                                                     xxxxxxxxxxxx
                ředitelka                                                                 vedoucí oddělení rozúčtování
Psychiatrická léčebna Šternberk                                                        ENBRA, a.s.
Stránka 1 z 14
Stránka 2 z 14

[image: image1.jpg][image: image2.png]