Smlouva o dílo
Odstranění černé skládky v ul. Janovská, k.ú. Mšeno nad Nisou
Evid. č. SD/2022/1093 
uzavřená ve vzájemné shodě dle ust. 1746 odst. 2 § zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Statutární město Jablonec nad Nisou 

Zastoupený: RNDr. Lenkou Opočenskou, náměstkyní primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a Ing. Štěpánkou Gaislerovou, vedoucí odboru městské ekologie magistrátu města Jablonec nad Nisou

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec n. N.

Číslo účtu: 121451/0100

                                                                                                                               (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:  
název: Severočeské komunální služby s.r.o.
zastoupený: panem Zdeňkem Faistaverem, ředitelem společnosti
sídlo: Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 62738542
DIČ: CZ62738542
Bankovní spojení/číslo účtu: 8010-0208171933/0300
                                                                                                                              (dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je odstranění černé skládky v ul. Janovská v Jablonci nad Nisou na ppč. 1191, k.ú. Mšeno nad Nisou. Odstranění skládky bude provedeno v souladu s odborným posudkem zpracovaným Ing. Jozefem Uhrinem v dubnu 2022. Odstraněním černé skládky se rozumí vyklizení předmětného pozemku od veškerých odpadů až na úroveň styku s povrchem pozemku a následné dočištění a uhrabání pozemku. Zhotovitel zajistí odvoz odpadu a předání oprávněné osobě k řádnému odstranění, resp. využití v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Součástí díla je dále zejména zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Článek II.

Rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy

1. Plošná výměra černé skládky činí 260 m2. Odhadované množství odpadů je 416,7 t. Převažují objemné odpady a směsné stavební a demoliční odpady. V menší míře jsou zastoupeny též kovy a vysloužilá elektrozařízení. Uvedené množství odpadů je pouze orientační a vychází z odborného posudku zpracovaného Ing. Jozefem Uhrinem v dubnu 2022.
Článek III.

Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu smlouvy, zhotovitel je povinen poskytnout při provádění těchto kontrol plnou součinnost.
2. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy.
Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v okolí místa plnění pořádek a čistotu; zhotovitel provede svým jménem a na své nebezpečí taková opatření, aby při výjezdu techniky z místa černé skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a zároveň zabrání znečištění vozovky.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel předá objednateli dílo – předmětný pozemek prostý všech odpadů a znečištění v den předání a převzetí díla. O termínu předání díla bude zhotovitel objednatele informovat minimálně 10 dní předem. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že odstranění odpadu nebude dokončeno. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá zhotovitel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující nakládání s odklizeným odpadem v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími souvisejícími předpisy; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.
Článek V.

Cena za dílo
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, která vychází z veřejné zakázky, přičemž konkrétní (jednotková) cena za konkrétní službu je uvedena v níže uvedené tabulce. Položkový rozpočet realizace projektu byl taktéž přílohou zadávacích podmínek veřejné zakázky. K ceně za poskytnuté služby bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

[image: image1.emf]činnost druh odpadu

katalogové 

číslo odpadu

popis činnosti MJ počet MJ

 jednotková 

cena

cena celkem 

bez DPH

DPH (%)

cena celkem 

včetně DPH

nakládka odpadu, doprava do zařízení t 216,00       340,00             73 440,00         15             84 456,00            

energetické využití odpadu  t 78,00          1 445,00         112 710,00       15             129 616,50          

odstranění na skládce t 138,00       1 445,00         199 410,00       15             229 321,50          

nakládka odpadu, doprava do zařízení t 200,00       340,00             68 000,00         21             82 280,00            

odstranění na skládce t 200,00       1 810,00         362 000,00       21             438 020,00          

Kovy  20 01 40 doprava do zařízení, t 0,50            1 000,00         500,00               15             575,00                  

Elektrozařízení - doprava na místo zpětného odběru t 0,20            1 000,00         200,00               21             242,00                  

 dokončovací 

práce 

uhrabání a dočištění pozemku m2 260,00       135,00             35 100,00         21             42 471,00            

celková cena 

851 360,00       1 006 982,00       

 odstranění 

skládky 

Objemný odpad 20 03 07

 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 17 09 04 


2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat cenu na základě skutečně poskytnutých plnění, které jsou specifikovány v této smlouvě. Cena za poskytnuté služby zahrnuje veškeré náklady nutné k zajištění řádného a včasného plnění předmětu smlouvy a tato cena je neměnná, pokud smlouva neuvádí něco jiného.

3. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla.
4. Úhrada ceny bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost každé jednotlivé faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady (zaplacení) ceny se rozumí den odepsání částky z čísla účtu objednatele, které je uvedeno v záhlaví smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Přílohou faktur bude vždy podrobný rozpis účtovaných položek na základě skutečného množství odpadu, které bude doloženo vážními lístky.
Článek VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej zhotoviteli v termínu do 30. 4. 2023.
Článek VII.

Sankční ujednání, zánik smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem předání dokončeného díla dle článku VI. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, která je na faktuře uvedená, a to za každý započatý den prodlení s úhradou faktury za poskytnuté služby.
3. Smluvní pokuta je splatná třicátým dnem ode dne odeslání výzvy oprávněnou smluvní stranou.

4. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných postupů provádění dle platné legislativy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele (např. vážné porušení smlouvy) uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné, zdokladované a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze úpravou smlouvy učiněnou číslovanými dodatky v písemné formě, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

4. Odpovědnou osobou ve věcech technických je na straně objednatele Barbora Šnytrová, tel.: 483 357 357, a na straně zhotovitele Richard Tkačík tel.: 721 276 299.
5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.   

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

7. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne ………………….
             

V Jablonci nad Nisou dne ….……………….
………………………………………………… 


…………………………………………………

RNDr. Lenka Opočenská



 Zdeněk Faistaver           

náměstkyně primátora




 Severočeské komunální služby s.r.o.
…………………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová




                    

vedoucí odboru městské ekologie

4

