Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**PRIMIS spol. s r.o.**

zastoupený: Ing. Zdeňkem Klusoňem, prokuristou

sídlo: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81169

IČO: 02402718

DIČ: CZ02402718

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb.,   
o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo**

s názvem

**„Pořízení leteckých snímků a tvorba odvozených produktů (ortofoto, true-ortofoto, DSM) na území Prahy v letech 2023 až 2025“**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v následujícím plnění:

* pořízení barevných leteckých měřických snímků, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu barevného ortofota, true-ortofota a digitálního modelu povrchu (dále DSM). Společně s RGB barevnými snímky budou pořizovány ve vegetačním období i infračervené snímky (CIR - Color Infrared).

1. Letecké snímky budou pořizovány pro celé území Prahy (cca 660 km2) 2x ročně v letech 2023, 2024 a 2025 vždy ve vegetačním a mimovegetačním období.

(dále jen „**dílo**“ nebo „**předmět smlouvy**“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít   
a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.
2. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě podání nabídky „*Pořízení leteckých snímků a tvorba odvozených produktů (ortofoto, true-ortofoto, DSM) na území Prahy v letech 2023 až 2025***“**, včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.
4. Dílo bude realizováno v 6 etapách dle přehledové tabulky uvedené v Podrobné technické specifikaci (příloha č. 1), a to následovně:

**Etapa č. 1: Pořízení mimovegetačních snímků 2023 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 30. 6. 2023

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků v mimovegetačním období v roce 2023
2. Zpracování barevných mimovegetačních ortofot v roce 2023
3. Tvorba digitálního modelu povrchu (DSM) v roce 2023 z mimovegetačních snímků
4. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**Etapa č. 2: Pořízení vegetačních snímků 2023 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 10. 12. 2023

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků ve vegetačním období v roce 2023
2. Pořízení tříkanálových leteckých snímků ve falešných barvách (CIR) ve vegetačním období v roce 2023
3. Zpracování barevných vegetačních ortofot v roce 2023
4. Zpracování CIR vegetačních ortofot v roce 2023
5. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**Etapa č. 3: Pořízení mimovegetačních snímků 2024 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 30. 6. 2024

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků v mimovegetačním období v roce 2024
2. Zpracování barevných mimovegetačních ortofot v roce 2024
3. Tvorba digitálního modelu povrchu (DSM) v roce 2024 z mimovegetačních snímků
4. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**Etapa č. 4: Pořízení vegetačních snímků 2024 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 10. 12. 2024

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků ve vegetačním období v roce 2024
2. Pořízení tříkanálových leteckých snímků ve falešných barvách (CIR) ve vegetačním období v roce 2024
3. Zpracování barevných vegetačních ortofot v roce 2024
4. Zpracování CIR vegetačních ortofot v roce 2024
5. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**Etapa č. 5: Pořízení mimovegetačních snímků 2025 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 30. 6. 2025

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků v mimovegetačním období v roce 2025
2. Zpracování barevných mimovegetačních ortofot v roce 2025
3. Tvorba digitálního modelu povrchu (DSM) v roce 2025 z mimovegetačních snímků
4. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**Etapa č. 6: Pořízení vegetačních snímků 2025 a tvorba odvozených produktů**

Termín plnění: předání výstupů etapy nejpozději do 10. 12. 2025

Výstupy etapy:

1. Pořízení barevných leteckých měřických snímků ve vegetačním období v roce 2025
2. Pořízení tříkanálových leteckých snímků ve falešných barvách (CIR) ve vegetačním období v roce 2025
3. Zpracování barevných vegetačních ortofot v roce 2025
4. Zpracování barevných vegetačních trueortofot v roce 2025
5. Zpracování CIR vegetačních ortofot v roce 2025
6. Technická zpráva, protokoly a seznamy souřadnic

**II. Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

* 4.298.000- Kč(slovy: čtyřimilionydvěstědevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH,
* 5.200.580,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisícpětsetosmdesát korun českých) s DPH.

1. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v 6 částech, vždy po předání kompletní etapy díla dle specifikace v čl. III odst. 1 této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:
2. po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.190.000,-Kč (slovy: jedenmilionstodevadesáttisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.439.900,- Kč s DPH,
3. po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 230.000,-Kč (slovy: dvěstětřicettisíc korun českých) bez DPH, tj. 278.300,- Kč s DPH.
4. po odevzdání 3. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.200.000,-Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.452.000,- Kč s DPH
5. po odevzdání 4. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 235.000,-Kč (slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun českých) bez DPH, tj. 284.350,- Kč s DPH
6. po odevzdání 5. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 955.000,-Kč (slovy: devětsetpadesátpěttisíc korun českých) bez DPH, tj. 1.115.550,- Kč s DPH
7. po odevzdání 6. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 488.000,-Kč (slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 590.480,- Kč s DPH.
8. Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
9. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.
10. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
11. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy**.
12. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem   
    za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.
13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
14. V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
15. Objednatel neposkytuje zálohy.

**III. Termín plnění**

1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat:
2. část díla odpovídající etapě č. 1 nejpozději do 30. 6. 2023,
3. část díla odpovídající etapě č. 2 nejpozději do 10. 12. 2023,
4. část díla odpovídající etapě č. 3 nejpozději do 30. 6. 2024,
5. část díla odpovídající etapě č. 4 nejpozději do 10. 12. 2024,
6. část díla odpovídající etapě č. 5 nejpozději do 30. 6. 2025,
7. část díla odpovídající etapě č. 6 nejpozději do 10. 12. 2025.
8. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
9. Zhotovitel a objednatel teprve po kontrole odevzdané části díla spolu podepíší akceptační protokol nejpozději do 20 kalendářních dnů od předání dané etapy, případně nebudou-li splněny podmínky pro akceptaci, objednatel zhotoviteli v této lhůtě vytkne vady bránící akceptaci (podpisu akceptačního protokolu).
10. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění díla v době mimovegetačního období roku 2023.

**IV. Způsob plnění a místo předání díla**

1. Předání každé jednotlivé etapy díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná etapa předmětného díla splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se etapa díla považuje za provedenou a předanou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. III této smlouvy na její zaplacení. Všechna data budou odevzdána zadavateli na vhodném nosiči, přičemž tento nosič je součástí plnění.
2. Místem předání díla je sídlo objednatele, Vyšehradská 57, PSČ: 128 00 Praha 2*.*
3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.
4. Do doby stanovené v odst. 3 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

**V. Ustanovení o poddodavatelích**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „*Pořízení leteckých snímků a tvorba odvozených produktů (ortofoto, true-ortofoto, DSM) na území Prahy v letech 2023 až 2025*“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

**VI. Kvalita díla**

1. Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.
2. Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky č. ZAK 22-0152.

**VII. Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy  
    je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že po dobu záruční doby bude mít předmět smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba předmětu smlouvy je 24 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly etapy díla předány*.* Tato doba se počítá pro každou předanou část díla provedeného v jednotlivých etapách zvlášť. Pokud byly při akceptaci zjištěny vady, záruční lhůta počíná běžet až předáním díla po odstranění vad. V záruční době se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady díla, a to ve lhůtě 30 dnů od sdělení vady díla.
3. Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy*.*
4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní nejpozději   
   do uplynutí záruční doby, a to způsobem stanoveným v této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí emailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.
7. Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.
8. Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.
9. V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

**VIII. Smluvní pokuta**

1. Za prodlení s termínem předání jednotlivých etap díla dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z celkové ceny etapy za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:
3. Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
4. Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové ceny etapy za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad, třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká vůči zhotoviteli nárok na zaplacení finančních nákladů na odstranění vady, které objednatel vynaložil*.*
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý   
   i započatý den prodlení s odstraněním v akceptačním protokolu vytčené vady dle čl. VII odst. 3 této smlouvy.
7. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.
8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů   
   od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva   
    na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

**IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu**

**„licenční doložka“**

Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně.

Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití,   
a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

**X. Ochrana důvěrných informací**

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,   
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci   
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

**XI. Trvání a ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí uplynutí dvou let záruky za 6. etapu díla*.*
2. Smlouva může zaniknout:
3. písemnou dohodou smluvních stran,
4. písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,
5. odstoupením od smlouvy.
6. Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
7. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:
8. neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím,   
   že vady neodstraní,
9. jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
10. pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,
11. jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,
12. jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,
13. jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.
14. v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

**XII. Ustanovení o doručování**

1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních   
   dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
3. Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxx
4. Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxx

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených   
   touto smlouvou.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv   
   do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.
10. Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.
11. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající   
    se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.
12. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Podrobná technická specifikace

č. 2 – Vzor akceptačního protokolu

V Praze dne V Hradci Králové dne

……………………………….. ………………………………………….

**Mgr. Ondřej Boháč**, **Ing. Zdeněk Klusoň,**

ředitel prokurista