# Smlouva o dílo

# uzavřená dle §2586 b) a násl. občanského zákoníku

# č. 89/2012 Sb., v platném znění

# mezi těmito smluvními stranami

# číslo smlouvy :  25/08/2016

Zadavatelem:		Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497

okres Karviná, příspěvková organizace

- Se sídlem:                   Moravská 497/29 Havířov-Šumbark

- Zastoupen:                  Mgr. Eliškou Tomíčkovou, ředitelkou školy

- zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 76

- IČ:                            70958131

- DIČ:                          CZ70958131

- Bankovní spojení:         Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

- Číslo účtu:                  272888870277/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka školy

a

Zhotovitelem:		Hilbert Interiéry s.r.o.

Se sídlem:                   Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 Karlín

Provozovna:                Dětmarovice 1262,735 71

Osoba oprávněná jednat: Světlana Hilbertová

IČ:                              286 61 133

DIČ:                            CZ28661133

Tel./fax:                      596315813

Bankovní spojení:         FIO banka Karviná

Č. účtu:                       2700192196/2010

Zástupce ve věcech smluvních: Světlana Hilbertová

Zástupce ve věcech technických: Jiří Hilbert

# I.

# Výchozí podklady a údaje

- Podkladem k uzavření smlouvy je cenový návrh, který je nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo ze dne: 10. 8. 2016

- Výchozí údaje:

a)	předmět díla:  „Vybavení tříd nábytkem“

b)       místo plnění:  adresa zadavatele

c)       termín zahájení: 11. 8. 2016

d)       termín ukončení díla: dle přílohy č.1 : do 25. 8. 2016

e)       termín ukončení díla: dle přílohy č.2 : do 30. 9. 2016

II.

# Předmět plnění

- Předmětem zakázky je výroba a instalace nábytku do tříd dle přiloženého položkového rozpočtu - příloha č. 1 a 2.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.

# III.

# Doba plnění

- Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v článku I/2písm.c.

- Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo i před sjednaným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít i ve zkráceném termínu.

- Zhotovitel umožňuje zadavateli v případě nepřipravených stavebních prostor bezúplatné uložení zakázky ve svých skladových prostorách.

- Zadavatel se zavazuje, že dokončené a řádně provedené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Předání díla bude provedeno na základě dodacího listu a předávacího protokolu.

# IV.

# Cena

- Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č.89/2012Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena celkem     						  bez DPH     z toho DPH

Příloha č. 1 učebna s plastovými boxy                	40.052,- Kč     8.411,- Kč

Příloha č. 2 učebna nábytek				52.936,- Kč   11.117,- Kč

Celková cena bez DPH					92.988,- Kč   19.528,- Kč

Cena souhrnem s DPH 21% :            112.516,- Kč

- Obě smluvní strany se dohodly na maximální ceně.

- Uvedená cena je úplná a závazná, dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem.

4.  Doprava a montáž na místo plnění je zahrnuta v ceně dodávky.

5. Cena uvedená ve smlouvě je sjednaná zásadně jako cena, kterou nelze překročit.   Není-li uvedeno něco jiného, vždy se jedná o cenu bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel je k ceně bez daně z přidané hodnoty povinen účtovat tuto daň za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

# V.

# Platební podmínky

- Zhotovitel nepožaduje zálohu.

- Cenu za řádně zhotovené a převzaté dílo uhradí zadavatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel a předá zadavateli po převzetí předmětu díla zakázky.

- Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

  - označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo

  - číslo smlouvy

  - číslo faktury

  - den odeslání a den splatnosti faktury

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka převedena

  - rozpis již fakturovaných částek

  - označení předmětu smlouvy

  - razítko a podpis oprávněné osoby

- Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je zadavatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti zhotoviteli s tím, že zhotovitel je povinen fakturu doplnit či opravit. Lhůta splatnosti se tím přeruší a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zadavateli.

- Způsob zaplacení řádně ukončeného a předaného díla zadavatelem:

    - v hotovosti, a to v den převzetí díla zadavatelem: ne

    - převodním příkazem se splatností 10 dní: ano

- Vlastnické právo a nebezpečí škody na majetku přechází na zadavatele dnem

převzetí zakázky (vč. instalace a montáže).

# VI.

# Kvalitativní podmínky

- Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné podmínky kvality vycházející ze závazných platných norem a předpisů a pokynů zadavatele.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy stanovující kvalitativní a kvantitativní rozsah díla.

# VII.

# Záruční doba – odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání zadavateli a po dobu záruční lhůty.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny zadavatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

- Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla zadavatelem.

Záruka na vybavení:  24 měsíců.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má zadavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit. Po dobu opravy se pozastavuje běh záruční doby.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu smlouvy

do 5-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace a vady bezplatně odstranit v co nejkratší možné lhůtě.

- Zadavatel je povinen reklamaci vady sdělit zhotoviteli písemně na adresu zhotovitele, nebo e-mailem:hilbert@hilbert-interiery.cz nebo telefonicky na 596315813, 602714293 s technickým popisem vady.

# VIII.

# Podmínky provedení díla

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

- Zadavatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla.

- Zadavatel se zavazuje předat pracoviště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít pracovat v termínu dle čl. I/2 písm. c této smlouvy.

- Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady hlídání montážního pracoviště. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na pracovišti, BOZP a PO.

- Náklady na provoz, údržbu a vyklizení pracoviště jsou součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců.

- Zadavatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení k odběru el. energie, vody apod.

# IX.

# Smluvní pokuty

- Nástup na odstranění závady nejpozději do 10 dní od data nahlášení reklamace-pokud nedojde k jiné dohodě se zadavatelem. V případě, že tak zhotovitel neučiní je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud zadavatel neuhradí fakturu v dohodnuté výši či termínu splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, právo na náhradu škody tím není dotčeno.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu smlouvy stanovený v čl. 3, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši  0,5% z celkové částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

- Zadavatel bude oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, z faktury zhotovitele.

# X.

# Ukončení smluvního vztahu

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

- Kterákoliv strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení v termínech plnění o více než 5 dní a prodlení se zaplacením díla. Zákonné důvody odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčeny. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno druhé smluvní straně.

# XI.

# Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Zhotovitel se zavazuje informovat zadavatele o stavu rozpracovanosti díla dle potřeby.

# XII.

# Zvláštní ujednání

1.  Vadou předmětu smlouvy se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v této smlouvě.

2.  Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti nabídce a této smlouvě.

# XIII.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný smluvními stranami.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze s výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy – položkové rozpočty příloha č. 1 a 2

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění na portálu veřejné správy a prohlašuje, že ve smlouvě nejsou uvedeny údaje, které zhotovitel považuje za obchodní tajemství. Povinnost zveřejnění Smlouvy přebírá na sebe zadavatel.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Obě strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, dobrovolné a vážně míněné vůle, že souhlasí s jejím obsahem a na důkaz její pravdivosti činí níže své podpisy.

- Tato smlouva nabývá na účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Dětmarovicích dne: 10. 8. 2016

Za zadavatele:		                                         Za zhotovitele:

- Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka školy            Světlana Hilbertová, jednatelka společnosti