# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 8.11.2016

Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,

ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

##### Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný,

##### U Dvora 11, 586 01 Jihlava

IČ:32004401

II.

Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění termín plnění díla stanovený v odstavci 1. čl. III Termín a místo plnění smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2016 na akci „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Hrbov, Svařenov - splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na  ČOV Velké Meziříčí““ (dále jen „smlouva“) a to tak, že odstavec 1. v čl. III Termín a místo plnění nově zní takto:

  - Zhotovitel je povinen:

    - Přípravné práce jakož i Geodetické a jiné technické práce provést do 15.11.2016.

    - Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zhotovit a předat zadavateli do 28.02.2017.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne ………………

…………………………………..	…………………………………..

Ing. Radovan Necid, starosta	Ing. Josef Novotný

Město Velké Meziříčí	zhotovitel

objednatel