D O D A T E K   č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKOU ČINNOST na akci „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“ evidenční číslo objednatele 15/2021 ze dne 11. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- MUZEUM CHEB, p. o. KARLOVARSKÉHO KRAJE

se sídlem: 		náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 			00074276

DIČ: 			CZ00074276

bankovní spojení: 	Anonymizováno

číslo účtu:	Anonymizováno

zastoupený: 	Ing. Martina Kulová, ředitelka

telefon : Anonymizováno  e-mail : Anonymizováno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 527

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

- Hlaváček - architekti, s. r. o.

sídlo: 			Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6

IČO:			259 26 497

DIČ:  			CZ25926497

bankovní spojení:	Anonymizováno

číslo účtu:	Anonymizováno

zastoupený: 	prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

I.

PREAMBULE

- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) za účelem doplnění specifikace Díla, rozšíření předmětu Díla, ujednání o jednotlivých termínech předání částí Díla a na to navazující změnu ceny Díla. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace Díla bylo z objektivních důvodů nutné změnit či doplnit předmět Díla na základě požadavků vzniklých na straně objednatele, kdy Smluvní strany prohlašují, že tyto změny jsou nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci Díla dle požadavku objednatele ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a z důvodů tam uvedených nepřichází v úvahu změna v osobě dodavatele.

- Pro vyloučení pochybností obě Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je platná, účinná a stále trvá, neboť nebyl zcela vyčerpán předmět plnění dle této Smlouvy ani jedné ze Smluvních stran.

- Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly dále na níže uvedených změnách Smlouvy.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Ustanovení čl. II odst. 2.2. Smlouvy se nahrazuje takto:

Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje technický a výtvarný scénář architektonicko-interiérového řešení celé muzejní expozice, včetně návrhu stavebních úprav do prováděcí dokumentace v podrobnostech pro realizaci expozice. Zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci zakázky: „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“ (dále jen „architektonické řešení"). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 10. 2020 a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci „Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb“ ze dne 2. 9. 2020.

Dílem se rozumí:

- Zpracování architektonického řešení interiéru, výtvarného scénáře a návrhu vnitřního vybavení expozice zpracovaného ve formě studie, stanoveného na základě objednavatelem zpracovaného Libreta. Dokumentace bude předána v tištěné podobě v 5 vyhotoveních a v 2 x el. podobě (CD, flash disk) (dále jen „Zpracování studie“).

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), pokud to bude rozsah stavebních úpravy vyžadovat. Vytvoření stavebně-technického řešení expozice včetně zpracované dokumentace nutných stavebních úprav v souladu s požadavky památkové péče. Projektová dokumentace bude obsahovat konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby, veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (zdravotně technické instalace, elektroinstalace, požární bezpečnost stavby apod.) a propočet nákladů. Dokumentace bude předána v tištěné podobě (2 vyhotovení) a v 2 x el. podobě (CD) (dále jen „Zpracování DSP“).

- Vytvoření prováděcí dokumentace provedení interiéru (PDPI) na dodávku a instalaci expozice a vnitřního vybavení včetně expozičního osvětlení na základě objednavatelem schválené architektonického scénáře a návrhu vnitřního vybavení dle bodu a). Prováděcí dokumentace bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení expozice, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této prováděcí dokumentace mohl zhotovitel expozice provést vlastní realizaci expozice. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických, vlastností a druhu požadovaných matriálů, zařízení, prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé muzejní expozice. Specifikuje jednotlivé materiály, technické detaily atd., také slouží jako podklad pro zadávací dokumentaci při výběru zhotovitele expozice. Položky soupisu prací a dodávek budou rozděleny dle jednotlivých kapitol dodávek interiérového vybavení v PDPI. Zpracování prováděcí dokumentace v tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc, xls, pdf a dwg), včetně soupisu prací a dodávek v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. musí mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze soupisu prací a dodávek a 2 nosičů s elektronickou verzí soupisu prací s výkazem výměr v počtu 5 vyhotovení, formáty doc, xls, pdf a dwg) (dále jen „Zpracování PDPI“).

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS). Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci, která obsahuje technické řešení stavební části expozice, u atypických respektive neobvyklých řešení zpracování technické dokumentace. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. Specifikuje jednotlivé materiály, výkaz výměr, technické detaily atd. také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru zhotovitele. Zpracování prováděcí dokumentace v tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc, xls, pdf a dwg), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze soupisu prací s výkazem výměr a 2 nosičů s elektronickou verzí soupisu prací s výkazem výměr v počtu 5 vyhotovení, formáty doc, xls, pdf a dwg) (dále jen „Zpracování DPS“).

- Inženýrská činnost. V případě zajištění stavebního povolení nebo vyjádření stavebního úřadu, že stavební povolení není potřeba (dále jen „Inženýrská činnost“).

- Spolupráce s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních úprav a dodavatele expozice a vnitřního vybavení, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací v průběhu výběrových řízení a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky na výběru dodavatele pro realizaci předmětné stavby.

- Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby dle čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy

- Spolupráce při případné kolaudaci stavby.

- Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření Díla:

- o plnění v rozsahu předchozích bodů a) až e) tohoto odstavce pro prostory objednatele č. 112, 113, 114, 116, 124, 312 a 402 v návaznosti na obslužnost celého vstupu do muzea, návrh místnosti č. 127 – zázemí lektorů, která je nedílnou součástí dětské herny, návrh zázemí zaměstnanců pokladny v místnostech č. 128 a 129, které jsou nedílnou součástí provozu objednatele. Plnění dle bodu a) tohoto odstavce se však nevztahuje na prostory objednatele č. 312 a 402. (dále jen „Rozšíření o prostory“);

- o zpracování 3 variantní studie A, B, C pro prostory 110, 111, 112, 113 a 114 s tím, že varianty budou brát v potaz existenci „provozně bezplatné kavárny“ ve vazbě na muzejní nádvoří a plynulý „placený“ provoz Muzea (dále jen „Rozšíření o 3 variantní studie“);

- o vyhotovení odhadu propočtu nákladů na veškeré prostory, které jsou předmět Díla po jeho rozšíření v rámci plnění dle bodu a) tohoto odstavce (dále jen „Rozšíření odhadu propočtu nákladů“);

- o zpracování projektu vstupního systému, který bude zajišťovat vydávání vstupenek QR kódem ve vazbě na řídící jednotky a čtečky QR kódů, RFID medií (karty, čipy pro zaměstnance), kdy vstupy do jednotlivých sekcí expozice budou vázány na definování jednotlivých okruhů. Zásadně se tím mění řešení stavebně technického uspořádání objektu. Vše v rámci plnění dle bodu b) a d) tohoto odstavce (dále jen „Rozšíření o zpracování projektu vstupního systému“);

- Ustanovení čl. III odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje o tyto pododstavce:

3. Zpracování studie pro Rozšíření o prostory, Rozšíření o 3 variantní studie  a Rozšíření odhadu propočtu nákladů

| cena bez DPH |  | 122.000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| vyčíslení DPH (sazba 21 %) |  | 114.870,- Kč |
| cena včetně DPH |  | 147.620,- Kč |

4. Zpracování DSP, Zpracování PDPI   pro Rozšíření o prostory

| cena bez DPH |  | 261.822,- Kč |
| --- | --- | --- |
| vyčíslení DPH (sazba 21 %) |  | 54.982,-Kč |
| cena včetně DPH |  | 316.804,- Kč |

5. Zpracování DPS  pro Rozšíření o prostory

| cena bez DPH |  | 87.274,- Kč |
| --- | --- | --- |
| vyčíslení DPH (sazba 21 %) |  | 18.328,-Kč |
| cena včetně DPH |  | 105.602,- Kč |

6. Rozšíření o zpracování projektu vstupního systému

| cena bez DPH |  | 107.300,- Kč |
| --- | --- | --- |
| vyčíslení DPH (sazba 21 %) |  | 177.660,- Kč |
| cena včetně DPH |  | 129.833,- Kč |

- Ustanovení čl. IV odst. 4.1. Smlouvy se nahrazuje takto:

Smluvní strany se dohodly na těchto termínech dokončení a předání jednotlivých částí Díla zhotovitelem objednateli:

- Zpracování studie včetně Rozšíření o prostory předá zhotovitel objednateli nejpozději do 150 dní od uzavření tohoto Dodatku.

- Zpracování DSP včetně Rozšíření o prostory předá zhotovitel objednateli nejpozději do 90 dní od předání posledních podkladů ze strany objednatele zhotoviteli (písemný požadavek přesunu stropní části vestavby světnice v m.214 do PDPI, změna pozice exteriérového nápisu na fasádě a demontáž stávajícího nápisu, osvětlení prostoru kavárny - m. 112,113,114, posun prosklených dveří vyvolaných změnou uzavření barového pultu skládacími dveřmi).

- Zpracování PDPI včetně Rozšíření o prostory předá zhotovitel objednateli nejpozději do 270 dní od vydání architektonického řešení interiéru, výtvarného scénáře a návrhu vnitřního vybavení expozice zpracovaného ve formě studie.

- Zpracování DPS včetně Rozšíření o prostory předá zhotovitel objednateli nejpozději do 90 dní od vydání stavebního povolení na základě architektonického řešení.

- Smluvní strany potvrzují, že ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitel řádně a včas předal objednateli tyto části Díla: Zpracování studie, Zpracování DSP, Zpracování PDPI, Rozšíření o prostory (v rozsahu Díla dle čl. II. odst. 2.2 písm. a) až c) této Smlouvy), Rozšíření o 3 variantní studie, Rozšíření odhadu propočtu nákladů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- V průběhu realizace Díla došlo ke změnám specifikace Díla, které si vyžádaly změny termínů předání jednotlivých částí Díla a současně i rozšíření Díla dle výše uvedených požadavků objednatele, v souvislosti s tím Smluvní strany výslovně prohlašují, že se zhotovitel nedostal po dobu trvání Smlouvy do prodlení s plněním dle jejího obsahu právě z výše uvedených důvodů, které vyvstaly v průběhu realizace Díla na straně objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou exemplářích, pro každou stranu jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že si jej přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

Praha dne 						Cheb dne

…………………………………….			              ……………………………………………….

Hlaváček – architekti, s. r. o.   			  Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 	    	       	          Ing. Martina Kulová

jednatel					             ředitelka