KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219 200,00 21,00% 46 032,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 232,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠP Bukov, Klíšský potok - čerpání + zemní práce

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 219 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 219 200,00

1 - Zemní práce 114 200,00

ŠP Bukov, Klíšský potok - čerpání + zemní práce

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 24.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 219 200,00

4 K R2 Pročištění koryta od hrázky k rybníku kpl 1,000 105 000,00 105 000,00

PP Pročištění koryta od hrázky k rybníku

VV "položka obsahuje položky z SOD"

VV

"odstranění nánosů, vodorovné přemístění vč. poplatku,

úpravu pláně a svahování"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 1 Zemní práce 114 200,00

1 K 115101201R

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

přítok do 500 l/min

hod 400,000 220,00 88 000,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "dle zápisů z SD"

VV "25.10. - 02.11. - 8 hod/den"

VV 8\*8 64,000

VV "03.11. - 16.11. - 24 hod/den"

VV 14\*24 336,000

VV Součet 400,000

2 K 115101301R

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10

m přítok do 500 l/min

den 22,000 300,00 6 600,00

PP

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500

l/min

VV 8 8,000

VV 14 14,000

VV Součet 22,000

3 K R

Odsátí tekutého bahna vzniklého důsledkem bočního

přítoku - nečerpatelné

kpl 2,000 9 800,00 19 600,00

PP

Odsátí tekutého bahna vzniklého důsledkem bočního přítoku -

nečerpatelné

VV "14.11 a 15.11"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

ŠP Bukov, Klíšský potok - čerpání + zemní práce

Strana 3 z 3