S M L O U V A 
O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY 
„I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka – Dubina“
evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR: 90/2019
                                                       evidenční číslo smlouvy obce:
I.

SMLUVNÍ STRANY

A. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(státní příspěvková organizace)
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce:
Ing. Radek Mátl
IČO:

659 93 390
DIČ:

CZ65993390
které  zastupuje 
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy právy Pardubice 
(dále jen „ŘSD ČR“)
a
B.  Statutární město Pardubice 

      se sídlem: 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
 
      IČO:

00274046
      DIČ: 

CZ00274046
      zastoupené:                                   Bc. Jan Nadrchal, primátor města Pardubic

(dále jen „Vlastník“)
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, připravuje k realizaci investiční akci – stavbu státní silnice I. třídy s názvem „I/36 Pardubice,Trnová - Fáblovka – Dubina“ (dále též  jen „Hlavní stavba“). O umístění Hlavní stavby rozhodl stavební úřad Magistrátu města Pardubic dne 21. 8. 2014 územním rozhodnutím č.j.  MmP 49931/2014, které nabylo právní moci dne 30. 9. 2014, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím téhož správního orgánu ze dne 3. 10. 2016 MmP 62496/2019, které nabylo právní moci dne 5. 11. 2016.
2. Hlavní stavba bude prováděna dle projektové dokumentace pod názvem „I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka – Dubina“, která byla zpracována společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec 460 01 IČO: 482 66 230 zak. č. 15 LI33 003 (dále jen „schválená stavební dokumentace“) 

3. V důsledku realizace Hlavní stavby budou v jejím staveništním prostoru přerušeny stávající pozemní komunikace  (místní komunikace včetně chodníků a cyklostezek a veřejné osvětlení jako jejich příslušenství), které jsou ve vlastnictví „Vlastníka“.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba pozemní komunikace a jejich příslušenství v úseku přímo dotčeném Hlavní stavbou upravit tak, aby i nadále mohly sloužit dopravě v obci.

5. Vedle Hlavní stavbou vyvolaných úprav stávajících objektů Vlastníka, je v důsledku realizace Hlavní stavby dále nezbytné k zajištění dopravně technických a bezpečnostních požadavků na pozemní komunikace vybudovat pro Vlastníka nové náhradní stavební objekty pozemních komunikací či jejich příslušenství.
6. Způsob a rozsah stavebních úprav stávajících a výstavby nových objektů je podrobně popsán v projektové dokumentaci Hlavní stavby specifikované v odst. 2. tohoto článku této smlouvy pod následujícími stavebními objekty:
	a)
Seznam stavebních objektů – stávajících, upravovaných 

	Číslo dle PD
	Název objektu
	Vlastník

	SO 107
	Přeložka příjezdové komunikace k č.p. 7 a 248
	Statutární město Pardubice

	SO 108
	Přeložka příjezdové komunikace k rozvodně
	Statutární město Pardubice

	SO 110
	Úprava Bohdanečské ulice
	Statutární město Pardubice

	SO 111
	Přeložka polní cesty I
	Statutární město Pardubice

	SO 112
	Přeložka polní cesty II
	Statutární město Pardubice

	SO 113
	Přeložka polní cesty III
	Statutární město Pardubice

	SO 114
	Přeložka polní cesty IV
	Statutární město Pardubice

	SO 115
	Přeložka polní cesty VI
	Statutární město Pardubice

	SO 116
	Přeložka chodníků a cyklostezky v Poděbradské ulici
	Statutární město Pardubice

	SO 117.2
	Přeložka polní cesty V – cyklostezka
	Statutární město Pardubice

	SO 118
	Úprava chodníků a cyklostezky v km 4,160
	Statutární město Pardubice

	SO 431
	Úprava veřejného osvětlení Poděbradské ulice
	Statutární město Pardubice

	SO 433
	Úprava veřejného osvětlení v Hradecké ulici
	Statutární město Pardubice

	SO 435
	Úprava veřejného osvětlení v km 3,900 – 4,206
	Statutární město Pardubice


	b)

Seznam stavebních objektů – nově budovaných 

	Číslo dle PD
	Název objektu
	Budoucí vlastník

	SO 119
	Chodníky a cyklostezky v křižovatce Staré Hradiště
	Statutární město Pardubice

	SO 120
	Chodníky u podchodu v km 0,334
	Statutární město Pardubice

	SO 150.3
	Dopravní značení
	Statutární město Pardubice

	SO 207
	Most na polní cestě přes horkovod v km 0,030
	Statutární město Pardubice

	SO 210
	Most na polní cestě přes náhon Halda v km 0,188
	Statutární město Pardubice

	SO 213.2
	Podchod v km 0,334 – zárubní zdi
	Statutární město Pardubice

	SO 311
	Odvodnění podchodu v km 0,334
	Statutární město Pardubice

	SO 416
	Přípojka NN podchodu v km 0,334
	Statutární město Pardubice

	SO 432
	Veřejné osvětlení v km 0,480 – 0,700
	Statutární město Pardubice

	SO 434
	Veřejné osvětlení v km 1,100 – 1,800
	Statutární město Pardubice

	SO 436
	Osvětlení podchodu v km 0,334
	Statutární město Pardubice

	SO 480
	SSZ křižovatky I/36 x II/324
	Statutární město Pardubice

	SO 702
	Protihlukové stěny II (město Pardubice)
	Statutární město Pardubice

	SO 730
	Čekárna MHD
	Statutární město Pardubice

	SO 802
	Vegetační úpravy II
	Statutární město Pardubice


dále též jen „Objekty“
7. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací Hlavní stavbou vyvolaných a s ní souvisejících Objektů, jak jsou výše v této smlouvě uvedeny (odst. 6 tohoto článku této smlouvy). Veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Objektů provede ŘSD ČR na vlastní náklady, není-li dále uvedeno jinak. Náklady jsou zahrnuty do nákladů Hlavní stavby.

8. Smluvní strany se dohodly, že po řádném dokončení úpravy, resp. Vybudování Objektů budou: 
a) Objekty uvedené v odst. 6a) tohoto článku této smlouvy, jejichž realizace spočívá v nezbytné úpravě stávajících pozemních komunikací a jejich příslušenství v majetku Vlastníka, Vlastníkovi předány písemným protokolem. Pozemky zastavěné Objekty dle odst. 6a) budou převedeny z vlastnictví státu do vlastnictví Vlastníka.
b) Objekty uvedené v odst. 6b) tohoto článku této smlouvy, jež budou v důsledku Hlavní Stavby nově vybudovány, převedeny ŘSD ČR na základě ust. § 38 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví Vlastníka, včetně pozemků Objekty zastavěných. 
9. Dle ust. § 38 odst.1, § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,  a ust. § 2h odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, budou převody majetku dle odst. 8 písm. a) a písm. b) tohoto článku této smlouvy realizovány bezúplatně s tím, že nevyžadují udělení souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o majetku státu. 
III.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.
ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II. této smlouvy:

a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých Objektů Hlavní stavby;

b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Hlavní stavby, přičemž jednotlivé Objekty Hlavní stavby budou projektovány standardním způsobem, t.j. v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, platnými v České republice;

c) územní rozhodnutí a stavební povolení (pokud je potřeba) na jednotlivé Objekty Hlavní stavby dle čl. II. této smlouvy, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou;

d) realizaci uvedených Objektů zhotovitelem v souladu s podmínkami územního, popř. stavebního povolení podle schválené projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s realizací a uvedením stavebního(ích) Objektu(ů) do režimu trvalého užívání;
e) písemné oznámení Vlastníkovi o přesných termínech zahájení prací;
f) přizvání zástupce Vlastníka k předání stavebních Objektů dle čl. II. této smlouvy, které následně přecházejí do vlastnictví, správy a údržby Vlastníka. O termínu předání Objektů je ŘSD povinno vlastníka informovat v dostatečném předstihu. Vlastník se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své oprávněné připomínky a námitky, které budou zohledněny v zápisu z jednání o převzetí. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny na jejich odstranění; 

g) při převzetí Objektů od zhotovitele s drobnými vadami a nedodělky, které však nebrání uvedení Hlavní stavby do provozu zajistit, aby v předávacím protokolu byly tyto vady a nedodělky specifikovány spolu s dohodou o podmínkách a termínu k jejich odstranění;

h) předání dokončených Objektů příslušnému Vlastníkovi protokolem o předání a převzetí Objektů včetně dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním Objektů, bude-li toho zapotřebí);

i)  pozemky a práva k nim v potřebném rozsahu (včetně zápisu do katastru nemovitostí);
      předem projednat změny nebo úpravy Objektů uvedených v čl. II. odst. 6. této smlouvy oproti schválené projektové dokumentaci   s vlastníkem. 
2.
Vlastník se touto smlouvou zavazuje: 

a) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD ČR přejímacího řízení a převzít Objekty uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy ve lhůtě do deseti pracovních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy ŘSD ČR a zabezpečit jejich následný provoz, a to i v případě, že Hlavní stavba bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které však nebudou bránit bezpečnému provozu. 
b) poskytnout ŘSD ČR k přípravě a realizaci a dalším činnostem ŘSD ČR potřebnou součinnost a to včetně poskytnutí a předání nezbytných informací a podkladů. 
3.
Vlastník je oprávněn:
a) účastnit se kontrolních dnů Hlavni stavby, a to i prostřednictvím pověřeného zástupce 
b) požadovat prostřednictvím ŘSD ČR odstranění vad a nedostatků, zjištěných při přejímacím řízení a v průběhu záruční lhůty.

4.
Vlastník tímto prohlašuje, že souhlasí s realizací předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 2. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených, a realizaci strpí. 
IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. 
Místem plnění je stavba „I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka – Dubina“, v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 2.
Objekty budou realizovány v rámci Hlavní stavby silnice „“I/36 Pardubice – Fáblovka – Dubina“ (Stavba), která jejich uskutečnění podmiňuje. Hlavní stavba bude zahájena neprodleně poté, co investor získá stavební povolení, všechna práva k pozemkům potřebná k realizaci Hlavní stavby i staveb souvisejících, bude mít k dispozici prostředky k jejímu financování a vybrán zhotovitel. Soubor staveb bude dokončen do čtyř let od zahájení Hlavní stavby.  Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně oznámí Vlastníkovi min. 14 dní před započetím prací na příslušném Objektu.

3.
ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření této smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí hotového Objektu/hotových Objektů ze strany Vlastníka. 
V.

ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
Plná moc 

1.
Při zajišťování předmětu smlouvy se ŘSD ČR zavazuje dodržovat podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy a dohodami smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
2. Za účelem splnění této smlouvy uděluje Vlastník ŘSD ČR plnou moc, aby jednal jeho jménem.
a) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci Objektů, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání stavebních povolení, a to i tehdy, je-li k tomu třeba dle právních předpisů zvláštní plné moci.

b) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Objektů, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je podle právních předpisů nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů, a to i tehdy, je-li k tomu třeba zvláštní plné moci.

3. Vlastník souhlasí s tím, aby ŘSD ČR vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu této smlouvy, a to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím stavby Objektů.
4. Bude-li to k naplnění účelu smlouvy třeba, Vlastník vydá ŘSD ČR samostatnou plnou moc k získání potřebných práv k pozemkům dotčeným stavbou Objektů a poskytne veškerou součinnost při zajištění vkladu práv do katastru nemovitostí.

5. ŘSD ČR má právo zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích osob, za jejichž činnost ponese ŘSD ČR plnou odpovědnost.

6. Plná moc dle tohoto článku této smlouvy neobsahuje zmocnění ke zcizování či zatěžování nemovitých věcí ve vlastnictví Vlastníka.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA
1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Vlastníka, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ně upozornilo a Vlastník na jejich použití trval.
2.
ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v rozsahu 60 měsíců. Vady převzatých objektů bude v záruční době Vlastník uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR. 
VII.

VLASTNICTVÍ K VYBUDOVANÝM OBJEKTŮM 

1.
Vlastnictví Vlastníka ke stávajícím v důsledku Hlavní stavby upravovaným pozemním komunikacím a jejich příslušenství (SO pod čl. II. odst. 6a této smlouvy) se provedením úprav nemění.
2. Nově vybudované Objekty (SO pod čl. II. odst. 6b této smlouvy) budou z vlastnictví státu bezúplatně převedeny do vlastnictví Vlastníka. 

VIII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že do roku 2025 nebude Hlavní stavba zahájena, popř. písemným sdělením investora o rozhodnutí Hlavní stavbu nerealizovat.
3. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy Občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
5. Další stupně přípravy (výkupy pozemků, dokumentace pro stavební povolení a realizaci) bude zajišťovat investor: ŘSD ČR, (Ing.  Jaroslav Tomšů tel.: 495 800 248). Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.

7. Smluvní strany se dohodly, že Vlastník bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Vlastník bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyly-li kontaktní údaje těchto smluvních stran uvedeny přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.10.2022 č. usnesení R/8901/2022

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubice dne 21.11.2022, č. usnesení Z/066/2022

	za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Pardubicích dne 9.12.2022 

……………………………………
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

	
	za Vlastníka:

V Pardubicích dne 2.1.2023
………………..……………………………………
Bc. Jan Nadrchal
Primátor města Pardubic  





str. 3

