
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/10504/2022 ze dne 27.9.2022

	Dodavatel:
	Datamer spol. s r.o.

	se sídlem:
	Bendlova 146/18, 613 00 Brno-sever

	zastoupený:
IČ:
DIČ:
	Ing. Karel Fremel, CSc., jednatelem 
44017871 
CZ44017871

	zapsaný v OR:
	v Brně, oddíl C, vložka 3604, den zápisu 3. 12. 1991

	osoba odpovědná za realizaci:
	xxxxx

	telefon:
	xxxx

	email:
bankovní spojení:
	xxx
Raiffeisenbank a.s.

	číslo účtu:
	146732001/5500




(dále jen „Dodavatel"^
	Objednatel:
	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

	se sídlem:
	Líšeňská 33a, 636 00, Brno-Líšeň

	zastoupený:
	Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem

	IČ:
DIČ:
	44994575
CZ44994575

	zapsaný:
	v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

	osoba odpovědná za realizaci:
	xxxxxx

	telefon:
	xxxxxxx

	email:
	xxxxxxx



(dále jen „Objednatel")
(dále též společně jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana")
uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník"), tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/10504/2022 ze dne 27.9.2022 (dále jen „Smlouva"), (dále jen „Dodatek č. 1"):
Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 9. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek dodavatele realizovat práce na oživení zařízení TRT pro měření podélného součinitele tření, které je osazeno do měřicího vozidla značky Mercedes-Benz Sprinter reg. zn. 1BC6577.
2. Dále je předmětem Smlouvy zpracování funkčního Programového vybavení pro měření a záznam naměřených hodnot (dále jako „Programové vybavení") a zpracování funkčního Softwarového nástroje pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat na PC (dále jako „Software").
3. Při kontrole smlouvy a termínu dodání díla s ohledem na níže uvedené okolnosti bylo zjištěno administrativní pochybení, kdy dílo mělo být dodáno 7. 12. 2022, avšak ve smlouvě bylo nesprávně uvedeno datum 7. 10. 2022. V průběhu plnění Díla vyšlo najevo, že předání Díla tím pádem není reálné dodat ve Smlouvou dohodnutém termínu, a to z důvodu administrativního pochybení. Následně došlo ještě ke stavu, který nemohl být Smluvním stranám při podpisu Smlouvy ani při vynaložení veškeré péče znám, tj. k odchodu zaměstnance Objednatele na úseku informatiky, což má za následek, že Objednatel není v současné době s péčí řádného hospodáře schopen plně prověřit správnost a úplnost zpracovaného Díla, a dílo převzít.

4. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že Dodavatel z těchto důvodů není v prodlení s předáním díla, a v souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly, že k převzetí díla si Objednatel nechá Dílo (jeho úplnost a správnost provedení) prověřit třetím nezávislým subjektem. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly, že posunou datum předání díla na desátý pracovní den po odsouhlasení správnosti a úplnosti díla třetím subjektem.
5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání Díla, a to do 10. pracovních dnů po písemném odsouhlasení správnosti a úplnosti Díla třetím subjektem zvoleným Objednavatelem.
6. Jelikož došlo ke změně data dodání Díla, a tudíž i samotné Smlouvy, a to po straně obsahové, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a to změnou a doplněním čl. III odst. 2 Smlouvy v následujícím znění.
Článek 2.
Předmět dodatku
1. Nové znění Článek III. odst. 2 Smlouvy:
2. Dodavatel dokončí a předá dílo Objednateli nejpozději do 10. pracovních dnů ode dne odsouhlasení správnosti a úplnosti Díla subjektem zvoleným Objednatelem.
Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Brně dne: 6. 12. 2022V Brně dne: 6. 12. 2022

Za Objednatele:Za Dodavatele:
Centrum dopravního výzkumu Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel

Datamer spol. s r.o.
Ing. Karel Fremel, CSc.
jednatel


















