Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.11.2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2022/01/028

# SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

adresa:			Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

zastoupena		Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem organizace

jednání ve věcech:

- smluvních:                     Mgr. Pavel Pezda, MBA

- technických:	                 Ing. Tomáš Kovalovský

telefon:			558 993 711

e-mail:			XXX

IČ:			00600954

DIČ:			neplátce

bankovní spojení:	XXX

číslo účtu:		XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

# Jindřich Bura

se sídlem:	Zámecká 962/3, 733 01, Karviná - Fryštát

IČ: 	62340182

DIČ: 	CZ6106150490

telefon:	XXX

bankovní spojení:	XXX

č. účtu:   	XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

# PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 01.11.2022 smlouvu o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména v méněprácích a víceprácích.

Během zasekávání nových elektrických kabelů, došlo na několika místech k poškození kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému (EZS). K tomu poškození došlo zejména z důvodu, že objednatel neměl k dispozici žádnou dokumentaci, ze které by bylo patrné, kudy jsou stávající kabely mezi jednotlivými čidly vedeny. Po konzultaci vzniklé situace s firmou Moravia Security, která systém EZS využívá k zajištění ostrahy celého objektu, bylo objednateli doporučeno i vzhledem k probíhající rekonstrukci el. Instalace, provést i rekonstrukci kompletních rozvodů kabeláže od elektrického zabezpečovacího systému. Jelikož tedy původní projekt vůbec nepočítal s úpravou rozvodů EZS, vznikly tímto objednateli nepředvídatelné vícepráce.

Další vícepráce vznikly vyspravením rovinatosti jednotlivých stěn, kdy bylo nutno škrabat vrstvu stávající malby a následně štukovat povrch většího množství stěn, než se kterým bylo počítáno v původním rozpočtu.

- odpočet položek			   	   - 5.757,00 Kč

- dopočet chybějících položek			+ 47.619,00 Kč

- V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2022/01/028 na „Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec“ ze dne 01.11.2022 takto:

Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla					 479.288,00 Kč

Dodatek č. 1					   41.862,00 Kč

Cena celkem					 521.150,00 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

## Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

- Protokol o změně díla (změnový list)

- Soupis méněprací

- Soupis víceprací

V Třinci dne 12.12.2022						V Třinci dne 12.12.2022

za objednatele							za zhotovitele

Mgr. Pavel Pezda, MBA	                        	Jindřich Bura

ředitel organizace