**S M L O U V A O D Í L O**

#### 1. Smluvní strany

Objednatel : Město Kralovice

 Markova tř. 2

 331 41 Kralovice

 IČO : 00257966, DIČ : CZ00257966

## Zhotovitel: Vladimír Kulhánek

##  Dřevec 40

##  331 41 Kralovice

 IČO: 45339058

 DIČ: xxx

 bankovní spojení: xxxxx

**2. Předmět díla**

Výroba a montáž eurooken IV 78 v objektu Radnice Kralovice, Markova tř. č.p. 2, Kralovice,

dle cen. nabídky z 09.11.2022, která je nedílnou součástí SoD.

**3.Cena díla**

## Celková cena - dohodnutá cena bez DPH : 321.100 Kč

Fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

**4. Doba zhotovení díla**

### Doba zhotovení : dokončení díla do 10.05. 2023 ( konkrétní termín všech prací bude dohodnut oběma stranami dodatečně )

**5. Způsob úhrady ceny díla**

Úhrada celého díla bude rozdělena do dvou dílčích faktur :

 1. faktura ve výši 192.000 Kč

 2. faktura ve výši 129.100 Kč – po předání díla a sepsání předávacího protokolu

* vše uhrazeno v termínu splatnosti – 10 kalendářních dnů

Prohlášení : Prohlašuji, že f. Vladimír Kulhánek – truhlářství : není v likvidaci, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále za veřejné zdravotní pojištění a

na sociálním zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti.

- 1 -

**6. Součinnost objednatele**

Objednatel:

* umožní a zajistí zhotoviteli vstup do místa stavby za účelem provedení díla
* zajistí přívod el. energie /220 V/

**7. Ostatní ujednání**

Případné změny nebo doplňky zhotovovaného díla lze provést jen na základě souhlasu obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků k této smlouvě.

Nepředá–li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli (snížit cenu díla o) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Při odstoupení objednatele od této smlouvy, která již byla podepsána uhradí objednatel zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady spojené s touto zakázkou.

Dodavatel ručí za bezpečnost práce svých zaměstnanců.

Po dokončení montáže truhlářských výrobků nezanechají zaměstnanci na stavbě nepořádek, vzniklý jejich prací.

V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli zálohu či fakturu ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Tato smlouva obsahuje tři listy, je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

**8. Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje na dodané výrobky záruční dobu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na špatné zacházení s mechanismem výrobků ,olepování výrobků nevhodnými lepenkami a čištění nevhodnými čistícími prostředky. Po dokončení montáže výrobků do stavebních otvorů bude celé dílo předáno objednateli a bude oběma stranami podepsán předávací protokol.

---------------------------- ----------------------------

 objednatel zhotovitel

 město Kralovice Vladimír Kulhánek

###### Ve Dřevci : 28.11.2022

- 2 –

Vladimír Kulhánek  truhlářství, tesařství  Dřevec 40, 331 41 Kralovice

 tel.: xxx  tel.: xxxx

xxxx

Město Kralovice

Markova 2

331 41 Kralovice

IČ : 00257966

Xxxxx

**Cenová nabídka**

**Výroba a montáž eurooken IV 78**

*Rozměr rámu:šxv / mm cena / 1 ks ks cena*

**Trojkř. okno – otevíravě sklopné**

1060x2250 26.700,- 8xP 213.600,-



 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Výroba 212.000,-

Doprava, montáž 15.500,-

Demontáž, likvidace 9.300,-

 --------------

 238.400,-

Kalkulováno EURO 78 mm :

* lepený eurohranol napojovaný - SMRK
* celoobvodové kování ROTO – čtyřpolohové – otevřeno, zavřeno, ventilace, mikroventilace
* okenní klika - bronz
* izolační trojsklo čiré U = 0,7 W/m2k, teplý rámeček hnědý
* povrchová úprava ( máčeno, 2x stříkáno) – lazurovací systém -odstín dle výběru
* dvojité celoobvodové těsnění v drážce - hnědé
* rámová Al okapnice DONAU ( dřevěná naléhávka k těsnění) - bronz
* křídlová Al okapnice – bronz
* bez ozdobné římsy

**Interiérové parapety** - Posforming( dřevotřískové s povrchem, jako kuchyňská deska)

Š. 250 mm, odstín dle výběru

Celkem 8 ks vč. montáže 7.700,-

**Zednické začištění oken** – 8 ks ( bez výmalby místností) cca 70.000 – 75.000 Kč

- dozdění na úroveň rámů, lišty k rámům, rohové lišty s perlinkou, bandáž s perlinkou, penetrace, štuková omítka

 přesun hmot, lešení

***Ceny jsou uvedeny bez DPH.***

Není kalkulováno : venkovní parapety, vybílení místností.

Datum : 09.11.2022

-3-