|  |  |  |  |  |  |  | Příloha č.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soupis provedených prací Oprava podlah v objektech SSMT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domov Sosna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 107 687,60 Kč |  |  |  |
|  | Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 123 840,74 Kč |  |  |  |
|  | Domov Nýdek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 130 068,31 Kč |  |  |  |
|  | Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 149 578,56 Kč |  |  |  |
|  | Pečovatelská služba Štefánikova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 61 087,00 Kč |  |  |  |
|  | Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 70 250,05 Kč |  |  |  |
|  | Celkem ve všech objektech SSMT: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 298 842,91 Kč |  |  |  |
|  | Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 343 669,35 Kč |  |  |  |
|  | Zhotovitel: DADATEX s.r.o. |  |  | Zpracoval: Kubiena Lukáš |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum: 14.12.2022 |  |  |  |  |

|  | Soupis provedených prací Domov Sosna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuchyňka |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
|  | Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 19,00 |  | 7961,00 |  |  |
|  | Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 16,00 |  | 1584,00 |  |  |
|  | Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 17,00 |  | 595,00 |  |  |
|  | Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 16,00 |  | 784,00 |  |  |
|  | Nivelace |  |  | 259,00 | 16,00 |  | 4144,00 |  |  |
|  | Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
|  | Broušení podlah |  |  | 49,00 | 31,00 |  | 1519,00 |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 17 487,00 Kč |  |  |
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 20 110,05 Kč |  |  |
|  | Pokoj 223 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
|  | Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 22,00 |  | 9218,00 |  |  |
|  | Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 18,60 |  | 1841,40 |  |  |
|  | Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 22,00 |  | 770,00 |  |  |
|  | Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
|  | Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 18,60 |  | 911,40 |  |  |
|  | Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 13 939,80 Kč |  |  |
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 16 030,77 Kč |  |  |
|  | Kancelář personalistka |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
|  | Zátěžový koberec |  |  | 181,00 | 21,80 |  | 3945,80 |  |  |
|  | Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 15,00 |  | 1485,00 |  |  |
|  | Kobercový soklík s montáží |  |  | 39,00 | 15,00 |  | 585,00 |  |  |
|  | Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 15,00 |  | 735,00 |  |  |
|  | Nivelace |  |  | 259,00 | 15,00 |  | 3885,00 |  |  |
|  | Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
|  | Broušení podlah |  |  | 49,00 | 15,00 |  | 735,00 |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 12 270,80 Kč |  |  |
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 14 111,42 Kč |  |  |
|  | Částečná výměna pvc cca 14 pokojů |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
|  | Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 50,00 |  | 20950,00 |  |  |
|  | Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 50,00 |  | 4950,00 |  |  |
|  | Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 30,00 |  | 1050,00 |  |  |
|  | Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 50,00 |  | 2450,00 |  |  |
|  | Odvoz likvidace |  |  | 1800,00 | 1,00 |  | 1800,00 |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 31 200,00 Kč |  |  |
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 35 880,00 Kč |  |  |

| Částečná výměna pvc cca 14 pokojů |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 300,00 |  | 10500,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 15,00 |  | 4485,00 |  |  |
| Opravná hmota na podlahy + adhezní můstek |  |  | 89,00 | 45,00 |  | 4005,00 |  |  |
| Svařování PVC + práce + šnůra |  |  | 69,00 | 200,00 |  | 13800,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 32 790,00 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 37 708,50 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 107 687,60 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 123 840,74 Kč |  |  |  |  |
| Zhotovitel: DADATEX s.r.o. |  |  | Zpracoval: Kubiena Lukáš |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: 14.12.2022 |  |  |  |  |  |

| Soupis provedených prací Domov Nýdek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokoj č. 1 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 18,80 |  | 7877,20 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 16,28 |  | 1611,72 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 20,00 |  | 700,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 16,28 |  | 797,72 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 16,28 |  | 4216,52 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 16 402,16 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 18 862,48 Kč |  |  |
| Pokoj č. 7 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 30,00 |  | 12570,00 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 24,84 |  | 2459,16 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 25,00 |  | 875,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 24,84 |  | 1217,16 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 24,84 |  | 6433,56 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 24 753,88 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 28 466,96 Kč |  |  |
| Pokoj č. 10 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 18,80 |  | 7877,20 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 16,28 |  | 1611,72 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 20,00 |  | 700,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 16,28 |  | 797,72 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 16,28 |  | 4216,52 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 16 402,16 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 18 862,48 Kč |  |  |
| Pokoj č. 24 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 30,00 |  | 12570,00 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 24,84 |  | 2459,16 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 25,00 |  | 875,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 24,84 |  | 1217,16 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 24,84 |  | 6433,56 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 24 753,88 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 28 466,96 Kč |  |  |

| Pokoj č. 25 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 17,00 |  | 7123,00 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 14,47 |  | 1432,53 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 18,00 |  | 630,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 14,47 |  | 709,03 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 14,47 |  | 3747,73 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 14 841,29 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 17 067,48 Kč |  |  |
| Pokoj č. 27 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 19,00 |  | 7961,00 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 16,21 |  | 1604,79 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 20,00 |  | 700,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 16,21 |  | 794,29 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 16,21 |  | 4198,39 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 16 457,47 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 18 926,09 Kč |  |  |
| Pokoj č. 30 |  |  | Cena Kč | Množství |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |
| Zátěžové pvc |  |  | 419,00 | 19,00 |  | 7961,00 |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 16,21 |  | 1604,79 |  |  |
| Pvc soklík s montáží |  |  | 35,00 | 20,00 |  | 700,00 |  |  |
| Přechodový profil s montáží |  |  | 299,00 | 1,00 |  | 299,00 |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 16,21 |  | 794,29 |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 16,21 |  | 4198,39 |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  | 900,00 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 16 457,47 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 18 926,09 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 130 068,31 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 149 578,56 Kč |  |  |  |  |
| Zhotovitel: DADATEX s.r.o. |  |  | Zpracoval: Kubiena Lukáš |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: 14.12.2022 |  |  |  |  |  |

| Soupis provedených prací Pečovatelská služba Štefánikova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kancelář vedoucí |  |  | Cena Kč | Množství |  |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |
| Zátěžový koberec |  |  | 181,00 | 16,00 |  |  | 2896,00 |  |  |  |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 14,00 |  |  | 1386,00 |  |  |  |  |  |
| Kobercový soklík s montáží |  |  | 39,00 | 13,00 |  |  | 507,00 |  |  |  |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 14,00 |  |  | 686,00 |  |  |  |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 14,00 |  |  | 3626,00 |  |  |  |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
| Broušení podlah |  |  | 49,00 | 14,00 |  |  | 686,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 10 687,00 Kč |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 12 290,05 Kč |  |  |  |  |  |
| Kancelář pokladna |  |  | Cena Kč | Množství |  |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| Zátěžový koberec |  |  | 181,00 | 15,00 |  |  | 2715,00 |  |  |  |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 13,00 |  |  | 1287,00 |  |  |  |  |  |
| Kobercový soklík s montáží |  |  | 39,00 | 12,00 |  |  | 468,00 |  |  |  |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 13,00 |  |  | 637,00 |  |  |  |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 13,00 |  |  | 3367,00 |  |  |  |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
| Broušení podlah |  |  | 49,00 | 13,00 |  |  | 637,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 10 011,00 Kč |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 11 512,65 Kč |  |  |  |  |  |
| Kancelář pokladna |  |  | Cena Kč | Množství |  |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| Zátěžový koberec |  |  | 181,00 | 22,00 |  |  | 3982,00 |  |  |  |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 19,00 |  |  | 1881,00 |  |  |  |  |  |
| Kobercový soklík s montáží |  |  | 39,00 | 18,00 |  |  | 702,00 |  |  |  |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 19,00 |  |  | 931,00 |  |  |  |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 19,00 |  |  | 4921,00 |  |  |  |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
| Broušení podlah |  |  | 49,00 | 19,00 |  |  | 931,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 14 248,00 Kč |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 16 385,20 Kč |  |  |  |  |  |
| Společná místnost |  |  | Cena Kč | Množství |  |  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| Zátěžový koberec |  |  | 181,00 | 41,00 |  |  | 7421,00 |  |  |  |  |  |
| Pokládka s celoplošným lepením |  |  | 99,00 | 36,00 |  |  | 3564,00 |  |  |  |  |  |
| Kobercový soklík s montáží |  |  | 39,00 | 36,00 |  |  | 1404,00 |  |  |  |  |  |
| Strhnutí staré krytiny s likvidací |  |  | 49,00 | 36,00 |  |  | 1764,00 |  |  |  |  |  |
| Nivelace |  |  | 259,00 | 36,00 |  |  | 9324,00 |  |  |  |  |  |
| Odvoz likvidace |  |  | 900,00 | 1,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
| Broušení podlah |  |  | 49,00 | 36,00 |  |  | 1764,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 26 141,00 Kč |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 30 062,15 Kč |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 61 087,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena s 15 % DPH |  |  |  | 70 250,05 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: DADATEX s.r.o. |  |  | Zpracoval: Kubiena Lukáš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum:14.12.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |