SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Spr 276/2022

Smluvní strany:

Objednatel: 	Česká republika - Okresní soud v Teplicích  
 	zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní soudu  Sídlo: 	U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice

IČO: 	00024902

DIČ: 	není plátcem DPH

Česká národní banka, č. ú.: 525 501/710  
525 501/0710

Zástupce pro věcná jednání: 	Bc. Markéta Bambousková, investiční referentka  E-mail/telefon:

Datová schránka:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

mslaba@osoud.tep.justice.cz / 417 599 191

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	 	BusinessCom, a.s.

Sídlo:   	 	 	Dobrušská 1797/1, 147 00, Praha 4

Zastoupený: 	 	 Michal Parkos, člen představenstva

Kontaktní osoba:  	 	Josef Dolanský

E-mail/telefon: 	 	josef.dolansky@businessccom.cz, 724004878

IČO:   	 	 	27426653

DIČ:   	 	 	CZ27426653

Bankovní spojení:  	 	Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu:  	 	 	101020369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 10552,  datum zápisu 14.2.2006.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
SMLOUVU O DÍLO

1

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě,  
pro objednatele dílo, které spočívá v provedení montážních prací a dodávek v rozsahu a  
způsobem uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy Technické podmínky a rozsah plnění  
veřejné zakázky „OS Teplice – modernizace telefonní ústředny“, (dále jen „dílo“) a současně  
závazek objednavatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní  
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných  
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem  v  
zadávacím řízení na veřejnou zakázku „OS Teplice – modernizace telefonní ústředny“.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně:  
demontážní, montážní práce, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení pracoviště  
včetně finálního úklidu všech dotčených prostor, u instalací provedení potřebných zkoušek,  
atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání příslušných provozních dokumentů a  
zaškolení obsluhy.

4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu  
z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu  
díla.

5. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, a funkčnosti  
provozu se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

II.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších  
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno  
objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této  
smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se  
zavazuje provést dílo v souladu

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,

- se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky včetně zadávací

dokumentace a nabídka zhotovitele). Realizace díla bude probíhat za plného provozu soudu,  
kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty převáděných osob, imobilní vstup do objektu,  
všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO,

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku  
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel  
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,  
- s obecně závaznými právními předpisy

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě  
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů  
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za  
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo  
zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě,  
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.

2

4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

III.

Místo a doba provedení díla

1. Místem provedení díla je budova Okresního soudu v Teplicích, U Soudu 1450/11, 416 64  
Teplice.

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od předání místa provedení díla zhotoviteli, až do  
úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných  
vad a nedodělků a vyklizení a úklid místa provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění díla nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této  
smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne  
převzetí místa plnění díla zhotovitelem podle bodu III., článku 3 této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné  
pohromy, pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu  
nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně  
informovat pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení  
termínu dokončení díla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních  
stran. O případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.

IV.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši   
752.725,27 Kč včetně DPH (slovy sedmsetpadesátdva tisíc sedmsetdvacetpět korun,  
dvacetsedm haléřů),. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná,  
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

• cena bez DPH 622.087,- Kč (slovy šestsetdvacetdva tisíc osmdesátsedm korun)

• DPH 130.638,27 Kč (slovy stotřicet tisíc šestsettřicetosm korun, dvacetsedm haléřů)  
• celková cena vč. DPH 752.725,27 Kč (slovy sedmsetpadesátdva tisíc

sedmsetdvacetpět korun, dvacetsedm haléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené

s realizací. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti  
s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž  
náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Krycí list nabídky a  
oceněný výkaz výměr dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou  
součástí.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné  
vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným v čl.  
VII. této smlouvy. K provedení změny nebo upřesnění díla, stejně jako případného způsobu  
provedení nesmí být přistoupeno bez souhlasného stanoviska obou smluvních stran.

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků  stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným

3

plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena  písemným dodatkem k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.  
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. Objednatel uhradí cenu na základě faktury za skutečně provedené a protokolárně převzaté  
dílo bez vad a nedodělků. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne  
doručení faktury objednateli.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně  
závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být  
objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna  
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít  
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k  
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu  
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele v prospěch účtu zhotovitele.

VI.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu  
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech  
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

2. Zhotovitel zajistí v místě plnění dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů  
a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k  
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace  
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla:

- úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících v místě plnění,

- výpis z trestního rejstříku těchto osob,

- v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,

- informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při     
  práci (BZOP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP

a PO na stavbě,

- vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele

4.

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním  
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími  
osobami, které se na provádění díla podílejí.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat  
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový  
úklid místa provedení díla.

7. Další povinnosti zhotovitele:

4

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele  
za optimálních kvalitativních podmínek,

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,  
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci  
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba  
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla  
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem  
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho  
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení,  
úschově či pod svou kontrolou,

e) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po  
dobu jejich užívání,

f) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční  
stráže a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska  
bezpečnosti práce, kvality a udržování pořádku na převzatém staveništi.

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených  
v prostorách, ve kterých bude vykonávat činnost dle smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí  
manipulovat s jinými než objednatelem určenými zařízeními.

VII. 	  
Oprávněné osoby

1.  Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat:

• ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací:

o Jiří Mikulec, informatik, tel.: +420 777 310 224, e-mail: jmikulec@osoud.tep.justice.cz

o Bc. Markéta Bambousková, 	investiční referentka, tel.: +420 606 786 868,

mbambouskova@osoud.tep.justice.cz

o Bc. 	Jaroslav Hudek, správce budovy 	tel.: +420 777 302 832, e-mail:

jhudek@osoud.tep.justice.cz

Výše uvedené osoby jsou oprávněny rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení  předpisů BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu.

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:

o Josef Dolanský, obchodní manažer,  724004878, josef.dolansky@businesscom.cz  o Jiří Soukup, technický specialista, 602370900, jiri.soukup@businesscom.cz

o Michal Dávidík, technický ředitel, 602431232, michal.davidik@businesscom.cz

2.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným  
dodatkem k této smlouvě.

5

VIII.

Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé  
prováděním díla

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem  
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke  
zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví  
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli  
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí místa provedení díla. Nebezpečí škody  
na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy,  
přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

3. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup  
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo.  
Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být  
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

IX.

Předání a převzetí díla

1.  Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků  
bránících užívání díla.

2. Místo předání díla je shodné s místem provedení.

3. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605

odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. V případě, že má být  
dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje  
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

4.  O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany  
podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném  
objednatelem.

5.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména:

- seznam přístrojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,

- 	jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,

- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- zápisy o kompletním vyzkoušení instalovaného zařízení a dodávek,  
- doklad o odzkoušení technologických zařízení

6.  Pokud bylo dílo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno  
řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno  
zejména:

- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění,

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.

8.  Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady

plnění.

9.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu.

6

10.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu §  
2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve  
lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí  
ustanovení tohoto článku.

11.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není  
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo  
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení   
§ 2628 OZ se nepoužije.

12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně  
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit  
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl  
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám  
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

13.  Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného  
přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající a účast zástupců svých dodavatelů, je-li  
k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových  
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy  
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku  
určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti  
stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za kvalitu použitých materiálů a dodávek,  
a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla  
činí 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.

2.  V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se  
předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě,  
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové  
zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení.  
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu,  
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné  
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a  
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným  
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:  
(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,  
(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;  objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5.  Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této  
smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení  
smlouvy.

7

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí  
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od  
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení  
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem  
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě  
strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí  
přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady  
nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění  
vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje  
nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré  
nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla  
(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné  
k provozování díla.

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na  
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž  
je dostačující způsob nahlášení telefonický hovor s odpovědnou osobou uvedeno v čl. VII či  
elektronicky na e-mailovou adresu DOPLNÍ ZHOTOVITEL a dodatečně písemné  
oznámení, a práce provede ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli  
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku  
vady.

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit  
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši  
stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel  
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý byť i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X. uhradí  
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý den  
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý  
případ porušení povinnosti.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý  
případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování vady díla dle čl. X. odst. 6 je zhotovitel  
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý byť i započatý  
kalendářní den prodlení.

7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování vady díla havarijního charakteru dle čl. X.  
ods. 7 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou byť i  
započatou hodinu prodlení.

8

8. Za porušení povinnosti specifikované v čl. II, odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen  
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ  
porušení povinnosti.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených  
touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí  
obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li  
některá z níže uvedených právních skutečností:

a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak  
ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;

b)  odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy  
odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní  
strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností  
stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím  
upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení  
smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva  
zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  
Obě strany v budoucnu splní veškeré povinnosti další, které byly v této smlouvě ujednány,  
jako jsou nároky z odpovědnosti za vady, zachování mlčenlivosti a jiné, ke kterým se smluvní  
strany zavázaly, a které dosud nebyly splněny, neboť nenastal sjednaný termín realizace nebo  
jde o povinnosti, které by mohly vzniknout v budoucnu.

2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se  
závazek ruší vždy od počátku.

3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit  
pracoviště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že  
zhotovitel v této lhůtě místo provedení díla nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo  
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a  
střežení materiálu a dodávek zhotovitele.

4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost  
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti  
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení  
smlouvy.

5.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIII.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně  
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez  
zbytečného odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu druhé strany smlouvy a  
společně podniknout kroky k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis.

9

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této  
smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních  
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě  
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením  
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu  
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných  
právních předpisů České republiky.

3.  Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu  
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná  
ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních  
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

3.  Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými  
vlastnoručními podpisy.

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a  
v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv podle §6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb.

8.  Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu  
neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.

9.  Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.

10.  S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním  
a uchováváním osobních údajů Okresním soudem v Teplicích, a to v rozsahu nezbytném  
pro realizaci díla „OS Teplice – modernizace telefonní ústředny“. Zhotovitel současně bere  
na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím  
poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním soudem  
v Teplicích po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo  
v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

11. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze  
identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Teplicích a proto  
pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

10

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání  osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.

XV.   
                                                          Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky a rozsah plnění veřejné zakázky  Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4 – Podmínky, za kterých budou práce prováděny

V Praze dne:  	  	 	 	V Teplicích dne:

Za zhotovitele:                                     Za objednatele:

Firma: BusinessCom, a.s. 	 	 	Česká republika - Okresní soud v Teplicích      Jméno, příjmení:  Michal Parkos 	 	Jméno, příjmení:

Funkce: člen představenstva 	Funkce:

…………………………….   	 ……………………………….

11

Michal  Parkos

Digitálně podepsáno  uživatelem: Michal  
Parkos

Rozlišující název: CN =  Michal Parkos C = CZ  O = BusinessCom a.s.  OU = 2

Datum: 2022.10.26 09: 22:02 +01'00'