S M L O U V A   O   D Í L O

351/00069434/2022

č. zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník v jeho platném znění.

Smluvní strany:

SRP PAVEL – ERIMP

se sídlem: 	Rubínova 1146, 269 01 Rakovník

IČO:		11261684

DIČ:		CZ410118060

zapsáno:          u Okresního živnostenského úřadu v Rakovníku, pod. evid.č.321209-12551-00

bank. spojení:	Česká spořitelna č.ú. 540776379/0800

zastoupena:	panem Pavlem Srpem, majitelem firmy

(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Střední  lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181

se sídlem:	Písky 181,270 23 Křivoklát

IČO:		00069434

DIČ:		CZ00069434

zapsáno:	KÚ Stř.kraje,OŠMS 5962/2001 z 6. 12. 2000

bank. spojení:	8835221/0100 Komerční banka a.s.

zastoupena:	Mgr. Alexandrou Lochovou školy

(dále jen jako „Objednatel“)

prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům a uzavřeli dnešního dne tuto:

S M L O U V U   O  D Í L O

# I.  Předmět smlouvy a místo plnění

1.1 Název díla:       Střední lesnická škola a SOU, Křivoklát, Písky 181: „provedené elektroinstalační práce“

1.2 Místo plnění:    SLŠ a SOU, Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát

1.3 Rozsah prací:   Dle úkolových listů č.1 - 8.

Úkolový list č. 1 - vyhledání ,zmapovaní tras kabelového vedení, demontáž rozvodných  skříní před instalací fasádního systému, nové  napojení rozvaděče  pro ředitelnu

Úkolový list č. 2 - osazení skříně  pro budoucí zapojení dieselagregátu, vypracování dokumentace  pro výběr  dodavatele dieselagregátu

Úkolový list č. 3 - úprava stávajícího vedení NN pro  napojení dieselagregátu, naspojkování a prodloužení kabelového vedení

Úkolový list č. 4 - osazení nového rozvaděče RE, zaměření místa kabelové poruchy na přívodu od  dieselagregátu

Úkolový list č.5 - oprava poruchy kabelovou spojkou na vedení NN k dieselagregátu, pokládka  ovládacích  kabelů pro spouštění, blokaci dieselagregátu

Úkolový list č. 6 - připojení nového  rozvaděče RE do rozvodné  skříně ČEZ, zapojené vývodu do rozpojovací skříně  areálového vedení NN

Úkolový list č. 7 -elektroinstalace  pro napojené nového konvektomatu, úprava rozvaděče kuchyně

Úkolový list č. 8- přepojení instalace  na nový  rozvaděč  RE, zrušení  stavájících elektroměrů pro areál  a kuchyň, úprava  stávajícího  rozvaděče  RB, zřízení podružného  měření

II.   Lhůty a cena díla

  - Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedeno cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

  - Čas plnění :      	termín zahájení díla         25. 3. 2022

termín dokončení díla      20. 12. 2022

  - Cena díla:                    228.109,- bez DPH 	režim přenesení daňové povinnosti

2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou zhotovitele ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

III.    Fakturace a platební podmínky

  - Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za řádně dokončené dílo po jeho předání bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.  Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů od data doručení faktury objednateli.

  - Podle § 92a zákona o DPH je výši daně povinen doplatit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

IV.     Smluvní sankce

4.1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

V.     Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu

5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 36 měsíců, která počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení § 564 obchodního zákoníku. Případná  reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady.  Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 5 kalendářních dnů po přijetí písemné reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání předmětu díla nebo jeho části.

  - Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:

- zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,

- jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.

VI.    Všeobecná ustanovení

- Při předání a převzetí díla bude zhotovitelem předána veškerá dokumentace díla  v českém jazyce.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími  právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu.

- Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla  nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.

- Materiál, dodávky a práce budou uskutečněny z materiálů a výrobků splňujících technické

požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

VII.     Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem.

- Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

- V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Křivoklátě dne:                                                     	 V Rakovníku dne:

..............................................................	................................................................

Objednatel	Zhotovitel

Mgr. Alexandra  Lochová	Pavel Srp

ředitelka	majitel

Střední lesnická škola a SOU