SMLOUVA O DÍLO  č. 102/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Česká republika - Okresní soud Plzeň – sever

se sídlem:  Edv. Beneše č. 1, 303 16  Plzeň

zastoupená  xxxxxxxxxxxx předsedou soudu

IČO: 00024775

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. xxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

Cambridge Company s.r.o.

se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300

vedená u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 110211

zastoupený: xxxxxxxxxx – jednatelem společnosti

IČO: 27406113

DIČ: CZ27406113

Daňový režim: Plátce DPH

Bankovní spojení: CS a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady

Zadávací dokumentace ze dne 19. 10. 2022,  NEN 006/22/V00027942.

Nabídka zhotovitele ze dne 31.10.2022.

Projektová dokumentace ze dne 12. 8. 2022, zpracoval projektant xxxxxxxx.

Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výše uvedených závazných podkladů a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele dílo – modernizaci (digitalizaci)  kamerového systému CCTV v areálu budov objednatele, spočívající v kompletní výměně kabeláže, osazení digitálních kamer, výměně záznamového zařízení a zobrazovací jednotky (dále jen „dílo“). Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány dokumenty bod II.

- Součástí díla bude zajištění záručního servisu, případně provedení zednických a malířských prací s provedením díla spojených.

- V rámci provádění díla se zhotovitel dále zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí další činnosti spojené s realizací díla, například provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), zkušební provoz technických zařízení, zpracování provozních řádů a manuálů, zaškolení obsluhy technických zařízení, průběžný a konečný úklid místa.

- Místem provádění díla je sídlo objednatele – areál čtyř budov Okresního soudu Plzeň - sever na adrese Edv. Beneše č. 1, 303 16  Plzeň.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit dodavateli sjednanou cenu.

IV.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy nejpozději do 6 týdnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup ke konkrétnímu místu výkonu díla do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

V.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. II. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 022 549,22,- Kč (slovy: jeden milion dvacet dva tisíc pět set čtyřicet devět korun českých dvacet dva haléřů) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

- Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 845 082,- Kč

- DPH               177 467,22,- Kč

- celková cena vč. DPH 1 022 549,22 Kč

- Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr zadávací dokumentace tvoří přílohu smlouvy a je její nedílnou součástí. (Položkový rozpočet).

- Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

- Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a oběma smluvními stranami podepsaný protokol s prohlášením objednatele, že dílo přebírá bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.

Další povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

-	s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,

- 	s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),

- 	s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

- 	s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému.

- Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním díla. Tato mlčenlivost se týká zejména činnosti objednatele jako orgánu soudní moci a s ním spojených příslušných opatření. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

- Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které pro něj vyplývají z této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli nebo subdodavatelům zhotovitele místo výkonu díla a poskytnout mu veškerou součinnost nezbytnou pro účely provádění díla. O předání a převzetí díla a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

- Objednatel se zavazuje seznámit zástupce zhotovitele s předpisy BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla.

VIII.

Oprávněné osoby

Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zadavatele zastupovat:

- ve věcech technických: xxxxxxxxxx

- ve věcech ekonomických: xxxxxxxxx

- ve věcech autorského dozoru: xxxxxxxxx

IX.

Předání a převzetí díla

- O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud bude vykazovat vady a nedodělky znemožňující nebo omezující užívání.

- Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit vady díla.

- Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

- Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledků určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného a nainstalovaného zařízení činí 60 měsíců počínaje dnem převzetí díla.

- V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zajištěného nedostatku nemohly užívat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužená záruka i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění vytknuté vady.

- V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Zhotovitel má povinnost zahájit práci na odstranění vady do 1 pracovního dne a vadu odstranit do 7 dnů ode dne písemného oznámení vady. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vady nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky, nedostupnost náhradních dílů apod. objektivně dodržet, dohodnou si smluvní strany náhradní lhůtu k plnění. Pokud nedojde k dohodě smluvních stran, určí náhradní lhůtu k plnění objednatel.

- Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

- odstranění vad opravou, nebo

- slevu z ceny díla.

- Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků, apod.) potřebné k provozování díla.

- Ustanovením čl. X. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.

- Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 12 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a následné dodatečně písemné oznámení.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XI.

- Úroky z prodlení a smluvní pokuty

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

- Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

- Za prodlení s uvedením místa provádění díla do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XII.

Skončení smlouvy

- Tato smlouva končí:

  - uplynutím doby, na kterou byla sjednána,

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - výpovědí,

  - odstoupením.

- Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně, jinak je neplatná.

  - Objednatel může smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dne, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět.

  - Zhotovitel může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli.

  - Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v provádění díla. Je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám bezprostředně hrozícím nedokončením díla.

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení od odstoupení od smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tato smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

- Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen číslovanými dodatky uzavřenými v písemné formě.

- Smlouva se řídí českým právním řádem. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními ustanoveními českého právního řádu.

XIV.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Položkový rozpočet

V Plzni dne 10. 1. 2023			            V Praze dne 31. 10. 2022

Objednatel:						Zhotovitel:

____________________________			_____________________________

ČR – Okresní soud Plzeň - sever			xxxxxxxxxxx – jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxx

předseda soudu