**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ práv a povinností**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

dále jen „**Dohoda**“

**Smluvní strany**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  |  | |
| **Obchodní firma:** | **ARBES Technologies a.s.** | |  | |
| **Sídlo:** | Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 | |  | |
| **IČ:** | 421 92 889 | |  | |
| **DIČ:** | CZ42192889 | |  | |
| **Zastoupená:** | Ing. Michal Houštecký, předseda představenstva  Ing. Jiří Žůrek, člen představenstva | |  | |
| **Xxxxxxxxxxxxxxxxx** | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | |
| **Xxxxxxxxxxx** | xxxxxxxxxxxxxxx | |  | |
| Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 22075 u Městského soudu v Praze. | | |  | |
| dále jen „**Zhotovitel**“na straně jedné | | |  | |
|  | |
| **2.** |  |  | |
| **Obchodní firma:** | **Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.** |  | |
| **Sídlo:** | Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  | |
| **IČ:** | 259 97 556 |  | |
| **DIČ:** | CZ699004900 |  | |
| **Zastoupená:** | Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva |  | |
| **Xxxxxxxxxxxxxxxxx** | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| **Xxxxxxxxxxx** | xxxxxxxxxxxxxx |  | |
| Zapsaná dne 16.09.2003 pod spisovou značkou B 2321 u Krajského soudu v Hradci Králové. | |
| dále jen „**Objednatel**“na straně druhé  Zhotovitel a Objednatel společně také jako „**smluvní strany**“ | |
|  | |

**Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10. 2021 **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“).
  2. Účelem Smlouvy bylo zajištění rozvoje stávajícího informačního systému FEIS tak, aby byla zajištěna spolupráce s nemocničním informačním systémem realizovaným v rámci dotačního projektu připraveného Objednatelem s názvem „**Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje**“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0003048.

**Popis skutkového stavu**

* 1. Předmětem Smlouvy byla realizace integrace systému FEIS a nemocničního informačního systému. Součástí předmětu smlouvy bylo též zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových informačních systémů, souvisejících s integracemi systému FEIS a novým nemocničním informačním systémem. Předmětem smlouvy dále bylo též poskytování konzultačních činností jak vůči Objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů (dále též „**Dodavatel NIS**“) souvisejících s integracemi systému FEIS a novým nemocničním informačním systémem a též spolupráce při řešení chybových stavů při integraci systémů.
  2. Objednatel se ve Smlouvě zavázal poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při realizaci díla a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
  3. Zhotovitel realizoval dílo řádně a včas podle podmínek Smlouvy, ale žádná část díla doposud nebyla Objednatelem Zhotoviteli uhrazena.
  4. Změna v plnění je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2021 je s touto změnou ovlivněno.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že plnění, které vykonal na základě Smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2021 bylo vyvíjeno unikátně pro projekt implementace nemocničního informačního systému v nemocnicích objednatele a nepředpokládá jeho další využití.
  6. S ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly v souladu se Smlouvou a jejím obsahem, vzájemně plnily ujednané závazky a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku jednání třetí strany (tj. nezaviněný smluvními stranami), přistupují smluvní strany k uzavření této Dohody za účelem vypořádání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy.

**Předmět dohody, Práva a závazky smluvních stran**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody probíhalo plnění podle Smlouvy řádně a včas.
  2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel dílčí plnění:
* Vytvoření a zpřístupnění požadovaného integračního rozhraní (WS apod.) včetně poskytnutí dokumentace tohoto rozhraní
* Odladění integrace v úzké součinnosti s dodavatelem NIS (poskytnutí konzultací, případné opravy chyb atd.) v testovacích prostředích dodavatelů IS
* Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele
* Součinnost při testování integrací (účast na integračních testech, případné opravy chyb atd.)
* Zapracování připomínek z testování
* Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp. chyb)
* Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu

provedl v souladu s podmínkami Smlouvy, což prokazuje akceptační test ze dne 9. 12. 2022, jenž je přílohou této dohody.

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel dílčí plnění:
* Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele
* Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)
* Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu
* Instalace/napojení integrace FEISxNIS - další nemocnice holdingu
* Parametrizace FEIS pro potřeby integrace - další nemocnice holdingu

provést nemohl z důvodu ukončení implementace nemocničního informačního systému v nemocnicích objednatele.

* 1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Zhotovitel nemohl dodat dílčí části plnění uvedené v bodě 3 článku IV této dohody. O tyto části bude cena díla snížena.
  2. Protože se jedná o situaci, kterou Zhotovitel ani jen z části nezavinil, náleží mu cena za provedené dílo v souladu s podmínkami Smlouvy, ponížená o hodnotu části díla, které nemohl v důsledku jednání třetí strany provést.
  3. Cena díla je sjednána dle čl. 9, odst. 9.1 Smlouvy ve výši 479.000,--Kč bez DPH, tj. s DPH celkem 579.590,--Kč. Snížená cena díla dle ustanovení v odst. 6 smlouvy je 355.000,--Kč bez DPH, tj. 429.550,--Kč s DPH.
  4. Objednatel se na základě této Dohody zavazuje zaplatit Zhotoviteli sníženou cenu díla ve výši 355.000,--Kč bez DPH, tj. 429.550,--Kč s DPH, a to **do 15 dnů ode dne uzavření této Dohody**.
  5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky dle předchozího odstavce této Dohody, vzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody.
  2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
  4. Tato Dohoda nemá vliv na případné další nároky či závazky smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
  5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení jsou rovnocenná a mají platnost originálu.
  6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, uzavírají ji svobodně, vážně, a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této Dohody potvrzují smluvní strany svými podpisy.
  7. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
     1. **Příloha č. 1:** Smlouva o dílo ze dne 5. 10. 2021
     2. **Příloha č. 2:** Akceptační test ze dne 9. 12. 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Hradci Králové dne |  | V Praze dne |
| **Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.** |  | **Ing. Michal Houštecký** |
| předseda představenstva  **Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.** |  | předseda představenstva  **ARBES Technologies, a.s.** |
| Za Objednatele |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | **Ing. Jiří Žůrek** |
|  |  | člen představenstva  **ARBES Technologies, a.s.** |

Za Zhotovitele