Plán fakturace dle Příkazní smlouvy ze dne 02. 07. 2021 a dodatku č. 1

Příkazce:				Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Příkazník:				INGEM a.s.

Název akce: 	„KP zámek Nebílovy – sanace havárií a následná obnova barokní zahrady“

Číslo smlouvy příkazce:		3024H1210007

Číslo smlouvy příkazníka:		032AS – TDI – 21

Celková částka bez DPH:		343 000,- Kč (smlouva)               dodatek č. 1 :  76 222,20 Kč

Celková částka bez DPH :               419 222,20 Kč

Celková doba výstavby:		18 měsíců (07/2021 – 12/2022)

Prodloužení doby výstavby :           24 měsíců (07/2021  -  6/2023)

|  | Období | DUZP | Stanovená měsíční částka bez DPH dle SOD | Tříměsíční odměna za výkon TDS bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 07/2021 | Stavba bez realizace | 0,00 | 0,00 |
|  | 08/2021 | Stavba bez realizace | 0,00 | 0,00 |
|  | 09/2021 | 30.9.2021 | 19 055,55 | 19 055,55 |
| 2. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 10/2021 | 31. 12. 2021 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 11/2021 |  | 19 055,55 |  |
|  | 12/2021 |  | 19 055,55 |  |
| 3. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 01/2022 | 31. 03. 2022 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 02/2022 |  | 19 055,55 |  |
|  | 03/2022 |  | 19 055,55 |  |
| 4. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 04/2022 | 30. 06. 2022 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 05/2022 |  | 19 055,55 |  |
|  | 06/2022 |  | 19 055,55 |  |
| 5. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 07/2022 | 30. 09. 2022 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 08/2022 |  | 19 055,55 |  |
|  | 09/2022 |  | 19 055,55 |  |
| 6. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 10/2022 | 31. 12. 2022 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 11/2022 |  | 19 055,55 |  |
|  | 12/2022 |  | 19 055,55 |  |
|  |  |  | 304 888,80 |  |
| Dodatek č. 1 |  |  |  |  |
| 7. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 1/2023 | Měsíční odměna z SOD za 7/2021 – kdy byla stavba bez realizace (rezerva) | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 2/2023 | Měsíční odměna z SOD za 8/2021 – kdy byla stavba bez realizace (rezerva) | 19 055,55 |  |
|  | 3/2023 | 31. 3. 2023 | 19 055,55 |  |
| 8. splátka za výkon činnosti TDS – při přípravě a realizaci stavby | 4/2023 | 30. 6. 2023 | 19 055,55 | 57 166,65 |
|  | 5/2023 |  | 19 055,55 |  |
|  | 6/2023 |  | 19 055,55 |  |
| Celkem dle dod č. 1 pouze za 4 měsíce po uplatnění rezervy |  |  | 76 222,20 |  |
| Celkem Smlouva + dodatek č. 1 | --- | --- | 419 222,20 |  |