[image: image1.emf]

Smlouva o DODÁVCE č. OVZ-VZZR-2022-010-1
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,                    občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím Odboru rozvoje a strategie MmP
                                                                tel. 466 859 479; e-mail: Miroslav.Cada@mmp.cz

                                                                Vítem Vojtou, projektovým manažerem ORS MmP
       tel. 466 859 569, e-mail: Vit.Vojta@mmp.cz
IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326561/0100 

(dále jen „objednatel“)    

a
Dodavatel:
AVETON s.r.o.
Se sídlem:          Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9


Zastoupen:
Ing. Tomášem Hrádkem a Ing. arch. Vítem Domkářem, jednateli společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrádek
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrádek
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hrádek
Tel: XXXXX  e-mail : XXXXX
IČO: 02436647
  DIČ: CZ02436647
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518
bankovní spojení: XXXXX   


číslo účtu: XXXXX
 

(dále jen „dodavatel“)     
(„objednatel“ a „dodavatel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)         

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice – dodávka AV vybavení 
ČÁST 1: Prostorová akustika 
čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka a instalace prvků prostorové akustiky do realizované novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubice v Pardubicích v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích (dále jen „dodávka“ nebo též „předmět plnění“). Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace ocelové konstrukce promítacího prstence do promítacího sálu Centrálních polytechnických dílen.
2. Předmět plnění musí splňovat všechny objednatelem stanovené minimální požadavky (parametry) uvedené v zadávací dokumentaci. 

3. Předmět plnění je podrobněji vymezen zejména soupisem dodávek, prací a služeb s výkazem výměr a v projektových dokumentacích:
· „Centrální polytechnické dílny – AV TECHNIKA - CPD“ vypracovaná v 11/2019 společností DESIGN 4AVI s r.o., IČO: 07303289, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, včetně soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr;

· Centrální polytechnické dílny – Promítací prstenec“ vyhotovená společností EXCON, a.s., IČO: 00506729, se sídlem Sokolovská 187/203, 190 00 Praha včetně soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr; a
· „Galerie města Pardubice – AV TECHNIKA - GAMPA“ vypracovaná v 11/2019 společností DESIGN 4AVI s r.o., IČO: 07303289, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, včetně soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr. 
4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadné a kompletní realizaci dodávek v celém rozsahu soupisů prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a v souladu se zadávací dokumentací, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), a dalšími souvisejícími předpisy. 

5. Dodavatel se zavazuje sjednané dodávky a s tím související práce provést s odbornou péčí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávacími podklady, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným soupisem dodávek, v souladu s technickou specifikací těchto dodávek dle přílohy č. 1 této smlouvy. Předmět plnění musí být dodán v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které by bránily užívání k určenému účelu.
6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování 
prostřednictvím  Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu IROP 4.1. Vzdělávací infrastruktura, prostřednictvím Integrované teritoriální investice.

7. Předmět plnění zahrnuje rovněž:

a) dopravu do místa plnění, balné, ekologickou likvidaci obalového materiálu;
b) povinnost dodavatele poskytnout součinnosti a spolupráci s dodavatelem stavebních prací a s dodavateli ostatního vybavení v rámci realizace výstavby objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubice; 

c) povinnost poskytnout potřebnou součinnost před dokončením stavby s ostatními dodavateli (zejména se zhotovitelem stavby a s dalšími dodavateli vybavení objektu), které musí probíhat ve vzájemné součinnosti; 
d) případná součinnost s dodavatelem stavebních prací při zajištění kolaudačních souhlasů se stavebními úřady vč. potřebných prohlídek s dotčenými orgány a doložení potřebných dokladů (v případě, že předmět dodávky je dotčen kolaudačním souhlasem);
e) dodání atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, to vše vždy ve dvou vyhotoveních;

f) likvidaci, odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
g) dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
h) provedení přejímky předmětu plnění;
i) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace - programu IROP 4.1. Vzdělávací infrastruktura, prostřednictvím Integrované teritoriální investice.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce  (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. 

6.  Předmět plnění bude proveden v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

       -    v rozsahu dokumentace uvedené v čl. I., odst. 3. této smlouvy,
       -    zadávacích podmínek veřejné zakázky,

       -    dle nabídky dodavatele ze dne 8.11.2022.
7. Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajistit a provést předmět plnění, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí předmětu plnění je veškerá činnost dodavatele nezbytná k realizaci předmětu plnění a ke zdárnému a kompletnímu dokončení předmětu plnění a jeho uvedení do provozu. 
8. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění předmětu plnění může upřesnit rozsah a způsob realizace předmětu plnění či případně členit realizaci předmětu plnění na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah předmětu plnění či posun termínu plnění musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku k této smlouvě. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu předmětu plnění.
9. Zadávání případných změn předmětu plnění bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu plnění musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě, opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran.
11. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dodávky a nezahájení plnění dodavatelem, může objednatel od této smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Dodavateli nebude náležet finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany objednatele, před zahájením plnění. 

čl. II
doba a místo plnění
1. Dodavatel se zavazuje dodat sjednaný předmět plnění v termínu:
Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dodavateli, a to na základě písemné výzvy objednatele 
Objednatel doručí dodavateli písemnou výzvu k předání místa plnění a k zahájení přípravných prací pro realizaci předmětu plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dodávce a to minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení přípravných prací souvisejících s dodávkou předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen přípravné práce v uvedeném termínu zahájit.

      Termín plnění: do 196 dní kalendářních dnů ode dne předání místa plnění.
2. Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových mlýnů, situovaného mezi ul. Na Ležánkách a ul. Mezi Mosty v Pardubicích.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

5. Dodavatel je oprávněn po předchozím písemném souhlasu objednatele provést dodávku předmětu plnění i před sjednaným termínem plnění, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

čl. III
  cena za předmět plnění
1. Cena za kompletní, řádné a včasné dodání předmětu plnění je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace předmětu plnění a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s dopravou, přesuny, montáží a předáním předmětu plnění:
Centrální polytechnické dílny
      Prostorová akustika (Kč bez DPH)
2 003 078,--Kč 
      Promítací prstenec (Kč bez DPH)
1 889 114,-- Kč 
      Celková cena předmětu plnění bez DPH                    
3 892 192,--Kč
DPH 21% 









         817 360,30Kč

Celková cena předmětu plnění vč. DPH 





     4 709 552,30Kč
(slovy: čtyři miliony sedm set devět tisíc pět set padesát dva korun českých třicet haléřů korun českých včetně DPH)
Cena předmětu plnění je určena oceněným soupisem dodávek - viz příloha č. 1 této smlouvy.
K ceně za provedení předmětu plnění bez DPH bude dodavatel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také „zákon o DPH“). 
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než předpokládal oceněný soupis dodávek, jež je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění proveden ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být dodavateli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán a nainstalován.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s dodávkou předmětu plnění dle této smlouvy. Dodavatel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění této smlouvy, do celkové ceny předmětu plnění (a to včetně nákladů, které měl dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče, vědět a předpokládat). 
4. Veškeré možné změny ceny předmětu plnění v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré dodávky a práce s tím spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen dodavateli uhradit.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění, nezahájení realizace předmětu plnění dodavatelem v termínu stanoveném v  čl. II, odst. 1 této smlouvy, může objednatel od této smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací souvisejících s realizací předmětu plnění.
čl. IV
platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.  

2. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání předmětu plnění dle čl. XI. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Faktury budou v souladu s touto smlouvou dodavatelem vystavovány vždy až na základě soupisů skutečně dodaného předmětu plnění odsouhlasených technickým zástupcem objednatele, které budou nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně dodaného předmětu plnění je faktura neúplná. Dodavatel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis dodaného předmětu plnění ke kontrole a k odsouhlasení. Zbývajících 10% z celkové ceny předmětu plnění dodavatel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu plnění, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků předmětu plnění. 

3. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Objednatel uhradí fakturovanou částku z daňového dokladu dle čl. IV. odst. 2 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny předmětu plnění, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý, byť jen započatý den prodlení.
6. 
Faktura dodavatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

· označení faktury a číslo,

· obchodní název a sídlo objednatele a dodavatele, jejich IČO a DIČ,

· předmět plnění a den splnění,

· den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,

· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka dodavatele a podpisu oprávněné osoby dodavatele,
· jako přílohu faktury - soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem objednatele, 

· každá faktura musí být označena registračním  číslem projektu.

· každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce, 
· údaje pro daňové účely.

Konečná faktura předmětu plnění musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: 

· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu plnění a zápis o odstranění vad a nedodělků předmětu plnění a o vyklizení místa plnění. 
Faktura (daňový doklad) musí být opatřena větou: 
Projekt „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice – AV vybavení“ je spolufinancován prostřednictvím Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu IROP 4.1. Vzdělávací infrastruktura, prostřednictvím Integrované teritoriální investice.

7.
V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odstavci 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn dodavateli fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

8.
Jedná se o práce v číselníku CZ-CPA 41-43. 
9. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
10.Požadavkem objednatele je, aby faktura byla dodavatelem přednostně zaslána do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze fakturu zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Fakturu je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

11.
 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet dodavatele.

12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele. 
čl. V. 
Odevzdání a převzetí místa plnění 
1. Místo plnění bude dodavateli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele. 
2. Objednatel prokazatelně doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v  termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li dodavatel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny předmětu plnění bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se nepřevzetí místa plnění ze strany dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly. 
3. O předání a převzetí předmětu plnění smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu dodavatel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li dodavatel  převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že dodavatel je obeznámen se stavem místa plnění uvedeným v čl. II, odst. 2. této smlouvy.
4. Dodavatel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění předmětu plnění a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a dále uhradit veškeré  sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající při plnění závazku dodavatele bude dodavatel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu oprávněnou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

6.  Dodavatel je povinen seznámit se s riziky v jednotlivých místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

7.
Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění předmětu plnění dle této smlouvy, vznikly.
 

čl. VI
KVALIFIKAČNÍ podmínky
1. Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické a hygienické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění předmětu plnění, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

čl. VII
povinnosti dodavatele
1. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy povinen postupovat s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění této smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
2. Dodavatel se zavazuje, že pokud při dodávce a instalaci předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi smluvními stranami nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
3. Dodavatel se zavazuje v rámci předmětu plnění dle této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné hygienické požadavky na dodávaný předmět plnění dle platné legislativy. Dodavatel je na vyžádání objednatele povinen předložit objednateli produktové listy výrobků vybavení (vše v českém jazyce).  
V případě porušení těchto povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.  
4. Dodavatel bude povinen chránit majetek objednatele, který je umístěn v objektu objednatele, a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností z této smlouvy způsobí třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu, a denně zajišťovat řádný úklid místa plnění a všech prostorů dotčených realizací předmětu plnění, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, to vše na své náklady. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností dodavatele je dodavatel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění této smlouvy, dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
6. Dodavatel je povinen při realizaci předmětu plnění minimalizovat množství obalového materiálu, nicméně je ale povinen dostatečně zajistit zabezpečení dodávaných prvků vybavení proti jeho poškození. Odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. V případě porušení této povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Objednatel je oprávněn sám, nebo prostřednictvím oprávněných osob kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu této smlouvy, a dále postupoval řádným způsobem. 
8. Po celou dobu realizace předmětu plnění budou organizovány pravidelné kontrolní dny, které navazují na stavební část projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic. Kontrolní dny budou konány min. 1 x týdně pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, a dodavatel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast třetích osob (poddodavatelů). V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Dodavatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatelem a na tyto porady vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem dodavatele oprávněn uzavírat s objednatelem nezbytné dohody k plnění předmětu plnění, případně řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
10. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda dodávky a s tím související práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně upozorní dodavatele.

11. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a s tím související práce v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo dodavatel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno dodávky a s tím související práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení předmětu plnění. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením dodávek a s tím souvisejících prací.
12. Dodavatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 milión Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu plnění a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. 

      Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
13. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.
14. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v místě plnění, požární ochrany a za zachování pořádku na místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
15. Dodavatel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Dodavatel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení této výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
16. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. 
17. Dodavatel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude dodavatel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval dodavatel sám. Dodavatel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů. 
18. Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení předmětu plnění všechny předepsané doklady (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, záruční listy, apod.), bez těchto dokladů nelze považovat předmět plnění za dokončený a schopný předání.
Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. pravidel, tj. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP 2021 – 2027 – viz https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-2-verze. 

Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 
čl. VIII.
 Součinnost objednatele
1. Objednatel předá místo plnění dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepíší obě smluvní strany protokol. 
2. V rámci předání a převzetí každého místa plnění objednatel dodavateli předá projektovou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro dodávku/umístění předmětu plnění ve 1 tištěném paré a digitální podobě.
3. Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh předmětu plnění. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící realizaci předmětu plnění dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným předmětem plnění a jménem objednatele uzavírat s dodavatelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

6. Objednatel vykonává v místě plnění občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda dodávky a práce s tím spojené jsou prováděny v souladu s touto smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně písemně upozorní dodavatele. 
7. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost práce vlivem realizace předmětu plnění, život nebo zdraví pracujících na místě plnění, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

8. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění prací upřesnit obsah a způsob provedení předmětu plnění.

9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu plnění a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. Objednatel k přejímacímu řízení předmětu plnění může přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta. 
11. Objednatel a dodavatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
čl. IX
věci určené k realizaci předmětu smlouvy
1. Objednatel umožní zahájit dodávky a s tím související práce nejdříve po dokončení stavby objektu - Centrální polytechnické dílny - umožňujících instalaci dodávaného vybavení do nově vybudovaných prostor. Harmonogram dodávky předmětu plnění bude projednán a odsouhlasen oběma smluvními stranami před zahájením plnění.
2. Veškeré energie pro dodávku předmětu plnění v místě plnění se dodavatel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady. 

3. V průběhu realizace předmětu této smlouvy bude dodavatel udržovat čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dle této smlouvy postupovat maximálně obezřetně tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele či majetku třetích osob. Dodavatel bude chránit majetek objednatele v areálu objektu Centrální polytechnické dílny, a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Způsobí-li dodavatel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností z této smlouvy způsobí třetím osobám.

4. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad uvést dotčené plochy místa plnění a jejich okolí do původního stavu, zejména odvést a v souladu s právními předpisy zlikvidovat odpad, který vznikl, nevyužitý materiál apod. Původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje. 
5. Dodavatel je povinen vyklidit místo plnění týž den po dokončení předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků předmětu plnění. V případě prodlení se splněním této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
čl. X
vlastnické právo a přechod nebezpečí škody 
1. Objednatel se stává vlastníkem dodaného, smontovaného a zkompletovaného vybavení okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo případně jeho dílčí části. Nebezpečí škody na věci po celou dobu provádění předmětu plnění nese dodavatel až do předání předmětu plnění a vyklizeného místa plnění objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace předmětu plnění stávají majetkem objednatele. 
2. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu dodávaného předmětu plnění a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti poškození a odcizení.
čl. XI
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Závazek dodavatele dodat předmět plnění je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků, včetně řádné instalace dodávaného předmětu plnění v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. 
2. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění, případně i jeho dílčí část, převzít, je-li prosta vad a nedodělků. Má-li předávaný předmět plnění nebo jeho dílčí část nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, není řádně dokončený, objednatel je oprávněn předmět plnění nepřevzít, a dodavatel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu plnění. Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky předmětu plnění bez vad a nedodělků a s tím spojené instalační práce, a dojde k předání předmětu plnění. 
3. O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

· popis předávaného předmětu plnění;

· soupis předaných dokladů (prohlášení o shodě, záruční listy, apod.);

· soupis vad, pokud je předávaná část předmětu plnění vykazuje;

· způsob odstranění případných vad;

· lhůta k odstranění případných vad;

· datum vyhotovení;

· podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.
4. Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání předmětu plnění v okamžiku jeho převzetí objednatelem.
5. Objednatel má právo převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části odmítnout, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace předmětu plnění; objednatel není povinen převzít předmět plnění i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby byla část předmětu plnění užívána ke svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění nebo jeho dílčí části s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmětu plnění s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě.

6. Až do okamžiku odstranění poslední vady dodávky předmětu plnění dle této smlouvy se předmět plnění nepovažuje za řádně dodaný.
7. Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se smluvní strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu, byť částečně, potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

8. Nedokončí-li dodavatel předmět plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění objednateli, vykazuje-li předaná část předmětu plnění vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí objednatelem, neodstranil.
čl. XII
záruka za jakost

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění, tj. všech dodaných položek předmětu plnění jako celku s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 
2. Záruční doba pro předmět plnění začíná běžet od okamžiku převzetí předmětu plnění objednatelem a končí uplynutím minimálně 24 měsíců od řádného předání předmětu plnění, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem na daný produkt předmětu plnění poskytnuta doba delší, platí tato delší záruční doba. 
3. Dodavatel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 kalendářních dnů, a to ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
5. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že předmět plnění nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace“) dodavatele o zjištěných vadách, zasláním do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou na email dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
6. V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči dodavateli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 5 pracovních dnů od okamžiku uznání příslušné reklamace, ledaže by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.

7. Dodavatel se zavazuje do 48 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí. 
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty, záruční listy apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
10. Neodstraní-li dodavatel vadu předmětu plnění ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností dodavatele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem prokázán opak.  

čl. XIII
sankce
1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a)  za prodlení dodavatele s dodáním a instalací předmětu plnění v termínu dle čl. II, odst. 1. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
b) za nesplnění povinnosti dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve stanovené lhůtě uvedené v čl. XII, odst. 3. a 6. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení; 
c)  v případě prodlení dodavatele s odstraňováním závad v termínech dle čl. XI odst. 3. této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci, náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

3. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné smluvní straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik nároku na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na bankovní účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou smluvní stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně. 
čl. XIV.
odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva či občanský zákoník. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, smluvní straně, jíž je určeno.   
2. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:

a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku dodavatele nebo je-li insolvenční návrh ve věci dodavatele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
b) dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na toto porušení byl ze strany objednatele písemně upozorněn;  

c) neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své povinnosti vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 
3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od této smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání předmětu plnění. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži smluvní strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od této smlouvy odstoupila.
4. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od této smlouvy některou z nich, provést následující kroky:

a) Dodavatel provede finanční ocenění dodaného vybavení, a to v souladu s cenovou nabídkou dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové nabídky dodavatele.
b) Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jejž vlastní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
c) Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyzvání zahájit přejímací řízení.
d) Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této smlouvy.
5.  Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit dodavateli pouze to, o co se prováděním dodávky obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady dodavatele.

6.  Objednateli budou uhrazeny dodavatelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně dodavatele, a tím pádem nutnosti dokončení dodávky jiným dodavatelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení dodávky. 
7. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy vznikly.
čl. XV
závěrečná ujednání
1. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít. Současně je dodavatel povinen objednateli doložit, že nedošlo k tzv. systémovému střetu zájmů na úrovni dodavatele a nového poddodavatele v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb.  
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě s opatřeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se dodavatel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

6. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
8. Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme. 

9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.  
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodávek – cenová nabídka dodavatele
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 7.12.2022 č. usnesení R/214/2022.
V Pardubicích 12.1.2023



V Praze 8.1.2023
                      Za objednatele




          Za dodavatele
        .................................................

                         
.................................................                  
               Bc. Jan Nadrchal    


              
    
    Ing. Tomáš Hrádek    
                 primátor města                                                                 jednatel společnosti AVETON s.r.o.
                                                                                                                                  9.1.2023  




.................................................             




         Ing. arch. Vít Domkář




jednatel společnosti AVETON s.r.o.
3

[image: image1.emf]