### Př. 2 - C:\Users\stepanek\Desktop\DAVID\mpocff.pngVĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **FX03030136**

Název projektu (CZ): INOVACE VÝROBY A VÝROBKŮ Z TKÁNÍ AMNIONŮ

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa****a****podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2021 |
| **1** | **DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR** | 12/2022 |
| 1.1. | Zahájení sestavování výrobní linky | 03/2022 |
| 1.2 | Ověření připravených technologií ve výrobním procesu | 07/2022 |
| rok 2022 |
| **1** | **DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR** | **12/2022** |
| 1.1. | Zahájení sestavování výrobní linky | 03/2022 |
| 1.2 | Ověření připravených technologií ve výrobním procesu | 07/2022 |
| **2** | **REALIZACE VÝROBNÍ LINKY** | **12/2023** |
| 2.1 | Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací | 06/2023 |
| 2.2 | Výroba býrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace | 09/2023 |
| 2.3 | Validace výrobního postupu | 09/2023 |
| 2.4 | Zahájení KLH | 12/2023 |
| rok 2023 |
| **2** | **REALIZACE VÝROBNÍ LINKY** | **12/2023** |
| 2.1 | Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací | 06/2023 |
| 2.2 | Výroba býrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace | 09/2023 |
| 2.3 | Validace výrobního postupu | 09/2023 |
| 2.4 | Zahájení KLH | 12/2023 |
| **3** | **SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU** | **03/2024** |
| 3.1 | Ukončení vyhodnocení KLH | 12/2023 |
| 3.2 | Kompletace veškerých podkladů nutných pro notifikaci | 12/2023 |
| 3.3 | Notifikace notifikovanou osobou | 02/2024 |
| 3.4 | Získání certifikace a zahájení provozu | 03/2024 |
| rok 2024 |
| **3** | **SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU** | **03/2024** |
| 3.3 | Notifikace notifikovanou osobou | 02/2024 |
| 3.4 | Získání certifikace a zahájení provozu | 03/2024 |