Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo DP/2495/2022 ze dne 7. 10. 2022

Enlytech s. r. o

IČO: 05846609

DIČ: CZ05846609

se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98485.

Jejímž jménem jedná: Ing. Petr Komínek

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo bankovního účtu: 115-4204590207/0100

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

se dohodli na uzavření dodatku v následujícím znění:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla dohodly na změně názvu díla v čl. II. bod 1. Předmět smlouvy. Nový název bude:

,,FN Brno – Oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace objektu A–F – projektová dokumentace a autorský dozor II“.

- Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla a překážkou, na straně objednatele dohodly na změně čl. III. Místo a doba provedení díla, bod 1., odstavec a) Smlouvy o dílo následovně:

„Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby včetně skutečného zaměření dokončit a Objednateli předat do 31. 3. 2023.“

- Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla a souvisejícími vícepracemi na projektování požární vody dohodly na změně čl. IV. bod 1. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:

„Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena Díla bez DPH:		1 900 000,00 Kč

DPH 21%:	  		399 000,00 Kč

Cena Díla včetně DPH:	2 299 000,00 Kč“

II. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

- Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

| V Brně dne __________________________ za zhotovitele Enlytech s. r. o. Ing. Petr Komínek jednatel | V Brně dne __________________________ za objednatele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel |
| --- | --- |