Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3.10.2022 mezi

Objednatel:	Státní fond kinematografie

Dukelských hrdinů 530/47, 170 00 Praha 7

Zastoupený:	ředitelkou Mgr. Helenou Bezděk Fraňkovou

IČ:		01454455

DIČ:		CZ01454455

Spisová značka: A 76076 obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze

dále též objednatel nebo SFK,

Zhotovitel:	BDO Consulting s.r.o.

V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., jednatelem

Email:

IČ:		49622625

DIČ:		CZ49622625

Spisová značka: C 24614 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

dále též zhotovitel nebo BDO,

společně jako smluvní strany.

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na novém znění přílohy č. 1 smlouvy – Harmonogram, tak jak tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne							V Praze dne

………………………………….					………………………………….

Státní fond kinematografie				BDO Consulting s.r.o.

Mgr. Helena Bezděk Fraňková				Ing. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Příloha 1

Harmonogram

Časová posloupnost projektových aktivit*

Harmonogram prací:

Týden 1: Sběr podkladů, jejich studium, poznání současného stavu

Týden 2-7: Interview s relevantními pracovníky, finalizace popisu současného stavu

Týden 5: První draft vize cílového stavu

Týden 8-9: Diskuse a odsouhlasení cílového stavu

Týden 10-12: Rozpracování vize do kapitol dokumentu Informační koncepce

Týden 12-14: Připomínkování Informační koncepce a zapracování připomínek

Týden 15-22: Finalizace, akceptace a předání výstupu

*start po účinnosti smlouvy