DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„

__________________________________________________________________________

- Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jana Vaňková, tel. …., Ing. Vladimíra Krajanská, tel.  …..

IČ/DIČ: 			00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: 			….., jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 	….., jednatel

Tel./fax: 			……

IČ: 				25953818

DIČ: 				CZ25953818

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 10, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021, Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022, Dodatku č. 5 ze dne 16.6.2022, Dodatku č. 6 ze dne 28.7.2022, Dodatku č. 7 ze dne 12.9.2022, Dodatku č. 8 ze dne 22.9.2022 a Dodatku č. 9 ze dne 1.12.2022 mění a doplňuje takto:

- Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 020, 021, které jsou nedílnou součástí dodatku).

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- Provedení dvojlinky z kostky drobné kladené do betonu kolem budov na náměstí (viz. ZL č. 20)

- V rámci méněprací je řešený odpočet nátěrů říms původně betonových, jež byly nahrazeny kamennými římsami (viz. ZL č. 20)

- Změny v objektu SO 501 na náměstí - odpočet nerealizovaných položek, příplatek za náročnost propojů, zvýšené náklady vyvolané etapizací (viz. ZL č. 020).

- V objektech SO 201.3, SO 201.10, SO 201.11 je na základě zprávy geologa uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na práce geologa k určení druhu zeminy (viz. ZL č. 021).

- U SO 301.1, SO 302.1, SO 305, SO 310, SO 313, SO 314, SO 315, SO 316, SO 317, SO 358, SO 359, SO 455, SO 502, SO 510 je po předání těchto objektů provedeno dorovnání rozpočtu dle skutečnosti a geodetického zaměření skutečného stavu (viz. ZL č. 021).

- V rámci SO 305 byla provedena změna v napojení dešťového svodu před objektem kina s ohledem na skutečnost  (viz. ZL č. 021).

- SO 502 je na základě geodetického zaměření skutečného stavu uveden na skutečnost (viz. ZL č. 021).

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 10 je sjednaná takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH				        51 251 487,97 Kč

- Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč

- Dodatek číslo 3 bez DPH						    244 090,48 Kč

- Dodatek číslo 4 bez DPH						 2 432 525,86 Kč

- Dodatek číslo 5 bez DPH						 2 994 058,59 Kč

- Dodatek číslo 6 bez DPH						 1 788 793,01 Kč

- Dodatek číslo 7 bez DPH						    905 761,53 Kč

- Dodatek číslo 8 bez DPH						-1 742 482,71 Kč

- Dodatek číslo 9 bez DPH						 4 303 842,08 Kč

- Dodatek číslo 10 bez DPH		                                       - 435 030,89 Kč

- Cena celkem bez DPH	                 62 248 509,97 Kč

- Slovy: šedesátdva milionů dvěstěčtyřicetosmtisíc pětsetdevět korun českých, devadesátsedm haléřů

- DPH  21 %                                                                     13 072 187,09 Kč

- Cena celkem vč. DPH	75 320 697,06 Kč

3.  Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 10 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

8. Uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání         Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 9.1.2023, usnesením č. R/11/2023.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 020, 021 včetně položkového soupisu změn předmětu díla

- Podpisy smluvních stran

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.1.2023

....................................	.......................................

Ing. František Aubrecht			             ……

starosta města		          jednatelka společnosti